**Проект управления твердыми бытовыми отходами**

**Заем АБР №: 3067-UZB**

**КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ, РЕАЛИЗАЦИИ И НАДЗОРУ**

**Контракт №: SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons\_1-2016-01**

****  

**Отчёт по мониторингу социальной защиты**

**Квартальный отчет - Июль – Сентябрь 2018**

**КЛИЕНТ – РЕАЛИЗУЩИЕ АГЕНСТВО**

**Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Махсустранс» (Ташкент, Узбекистан)**

**ВЕДУЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ**

**H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG-JBG (Германия)**

**в сотрудничестве с**

**ООО «ENG - INVEST Consulting” (Узбекистан)**

Октябрь 2018

|  |
| --- |
| Отчёт по мониторингу социальной защиты  Квартальный отчет: Июль - Сентябрь 2018 |

Номер проекта: 45366

Номер займа АБР: 3067-UZB

Октябрь 2018

**Республика Узбекистан: Проект управления твердыми бытовыми отходами (ПУТБО)**

(Финансируется Азиатским Банком Развития)

*Подготовлено: СП «H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG – JBG- (Германия) и ENG-INVEST Consulting Ltd. (Узбекистан)» для Государственного унитарного предприятия «Maxsustrans», Хокимията г. Ташкента и Азиатского Банка Развития. Этот отчёт по мониторингу социальной защиты является документом Заемщика.*

**Сокращения**

**АБР** - Азиатский Банк Развития

**ЗХ** - Затронутое домохозяйство

**ЗЛ** - Затронутое лицо

**ПКМ** - План корректирующих мер

**ИА** - Исполнительное агентство

**ЦРЖ** - Центр по рассмотрению жалоб

**ПУз** - Правительство Узбекистана

**МРЖ** - Механизм рассмотрения жалоб

**га** - Гектар

**РА** - Реализующее агентство

**ВП** - Вынужденное переселение

**НСО** - Неофициальный сборщик отходов

**ПОЗиП** - План отвода земли и переселения

**МФ** - Министерство Финансов

**ТБО** - Твёрдые бытовые отходы

**ЭиО** - Эксплуатация и обслуживание

**ГРП** - Группа реализации проекта

**ТППП** - Техническая помощь в подготовке проекта

**СПО** - Санитарный полигон отходов

**УТБО** - Управление твёрдыми бытовыми отходами

**ПРИМЕЧАНИЕ**

В этом отчете «$» относится к доллару США (долл. США), а UZS относится к узбекскому суму.

**ВАЛЮТНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ**

(по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на 12 сентября 2018)

Валютная единица - UZS

1,00 UZS = 0.127191 $

1.00 $ = 7 862,17 UZS

Этот отчёт по мониторингу социальной защиты является документом Заемщика. Представленные здесь мнения не обязательно соответствуют мнениям Совета Директоров, руководства или персонала АБР и могут носить предварительный характер.

При подготовке программы или стратегии для любой страны, финансировании любого проекта или путем указания какого-либо обозначения или ссылки на конкретную территорию или географическую местность в этом документе Азиатский Банк Развития не намерен принимать какие-либо решения относительно юридического или иного состояния, а любой территории или местности.

Согласно Политике защитных мер АБР (2009 г.) и разделу «Операционное руководство» о Политике Защиты (РЭ Ф1) Заемщики/Заказчику обязаны создавать и поддерживать процедуры мониторинга состояния реализации управления общественных защитных мер и обеспечивать ход работ в направлении желаемых результатов.

**Словарь терминов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Компенсация** | Оплата наличными или видом имущества, которое будет отчуждено или затронуто проектом по стоимости восстановления. |
| **Затронутые лица** | Затронутые лица (ЗД) - это те, кто испытывает полное или частичное, постоянное или временное физическое перемещение (переселение, потерю жилой земли, или потерю крова), а также экономическое перемещение (потерю земли, активов, доступа к активам, источников дохода или средств к существованию) в результате (i) вынужденного отчуждения земельного участка, или (ii) вынужденных ограничений на землепользование или на доступ в созданные по закону парки и охраняемые территории. ЗД могут быть трех типов: (i) люди с формально законными правами на землю, которые они потеряли в полном объеме или частично; (ii) лица, которые потеряли занимаемую ими землю в полном объеме или частично, не имеющие каких-либо формальных юридических прав на такие земельные участки, но предъявляющие права относительно таких земель, которые признаны или признаются в соответствии с национальным законодательством, и (iii) лица, которые потеряли занимаемую ими землю в полном объеме или частично, не имеющих ни формальных юридических прав, ни признанных или признаваемых требований прав на такие земельные участки.. |
| **Право на получение компенсации** | Ряд мер, включающих денежную или материальную компенсацию, стоимость переселения, содействие в восстановлении доходов, содействие в перевозке, возмещение доходов и перемещение, связанных с восстановлением деловой активности затронутых домохозяйств, в зависимости от типа и характера убытков, восстановление их социально-экономической базы. Все права на получение компенсации будут предоставлены затронутым домохозяйствам в соответствии с матрицей права на получение компенсации. |
| **Хокимият** | Орган местного управления, который выполняет роль посредника между местным населением и правительством на областном и местном уровне. Он имеет высшую административную и юридическую власть в отношении местного населения, проживающего в пределах его полномочий. |
| **Отвод земли** | Процесс, в ходе которого государственный орган вынуждает конкретное лицо к переселению в связи с полным или частичным отчуждением земли, принадлежащей этому лицу, в пользу такого органа, для использования земли в государственных целях, при условии справедливой компенсации. |
| **Махалля** | Организация на уровне местного сообщества, официально признанная государством, которая служит посредником между государством и местным населением и отвечает за содействие в решении ряда социальных вопросов и обеспечении внутренней социальной и культурной сплоченности своих членов. Руководители махалли избираются их местным населением. |
| **Целесообразные консультации** | Процесс, который (i) начинается на ранней стадии подготовки проекта и осуществляется на постоянной основе в течение всего проектного цикла; (ii) обеспечивает своевременное раскрытие соответствующей и адекватной информации которая является понятной и легкодоступной для лиц, затронутых проектом; (iii) проводится в атмосфере свободной от запугивания или принуждения; (iv) учитывает гендерные аспекты и их интересы, и приспособлены к потребностям малообеспеченных и уязвимых групп; и (v) позволяет включить все соответствующие взгляды затронутых лиц и других заинтересованных сторон в процесс принятия решений, таких как проектирование, меры по смягчению последствий, обмен преимуществами и возможностями развития, вопросы реализации. |
| **Неправомочные домохозяйства** | Домохозяйства, которые не зарегистрировали свою деловую деятельность, сельскохозяйственные угодья, жилье и приусадебные участки, и те, которые не имеют признаваемых законом прав или предъявлений прав на занимаемые ими земли. Они также включают лиц, использующих государственные или частные земли без разрешения, лицензии или документа о передаче права собственности, т.е. лица, не имеющие юридического документа на аренду земли и/или сооружений, занимаемых или используемых ими. Политика АБР ясно гласит, что такие лица имеют право на получение компенсации за свои неземельные активы. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Стоимость возмещения ущерба** | Стоимость возмещения - это принцип, который должен соблюдаться при компенсации потерянного имущества. Расчет стоимости возмещения должен включать: (i) справедливую рыночную стоимость; (ii) стоимость сделки; (iii) начисленные проценты; (iv) расходы на переезд и восстановление; и (v) другие применимые выплаты, если таковые имеются. В тех случаях, когда рыночные условия отсутствуют или на стадии становления, будут проведены консультации с ЗЛ и принимающим населением для получения адекватной информации о недавних сделках с землей, стоимости земли по ее типам, праве собственности на землю, землепользовании, выращиваемых культурах и сборе урожая, наличия земли в проектной местности или области, а также другой соответствующей информации. Также будут собраны исходные данные о жилье, типах жилья и строительных материалах. Квалифицированные и опытные специалисты будут проводить оценку отчуждаемого имущества. При применении этого метода оценки, износ конструкций и активов не должен приниматься во внимание. | |
| **Серьезное**  **воздействие** | Когда 200 человек и более испытают серьезное воздействия, определяемое как: (i) физическое переселения из их жилья, или (ii) потерю 10% или более своего производственного имущества (приносящего доход). | |
| **Уязвимые**  **домохозяйства** | Домашние хозяйства с низким доходом, возглавляемые женщинами с менее чем двумя взрослыми лицами, получающими доход, возглавляемые пожилыми людьми с безработными членами семьи и инвалиды. | |
| **Арендатор земли** | Юридическое лицо (зарегистрированное хозяйство) ведет сельскохозяйственную продукцию с использованием земельных участков, предоставленных ему в пользование на основе долгосрочной аренды. Срок аренды ограничен до пятидесяти лет, но составляет не менее десяти лет. Арендатор не может продавать – покупать, закладывать, сдавать под аренду, дарить или обменивать землю. |

**Содержание**

[**Сокращения** 3](#_Toc528163151)

[**Словарь терминов** 4](#_Toc528163152)

[**Основные положения** 8](#_Toc528163153)

[1. **Введение** 10](#_Toc528163154)

[**2.** **Краткая методология** 12](#_Toc528163155)

[**3.** **Соблюдение положений о гарантиях в соглашениях по проекту** 13](#_Toc528163156)

[**4.** **Оценка хода работ в реализации Плана отвода земли и переселения** 24](#_Toc528163157)

[**4.1** Ход работ по реализации ПОЗиП, июль - сентябрь 2018 24](#_Toc528163158)

[**5.** **Гендерная оценка и оценка бедности** 27](#_Toc528163159)

[**6.** **Рассмотрение жалоб** 28](#_Toc528163160)

[**6.1** **Мониторинг жалоб за период с января по июнь 2018 года** 28](#_Toc528163161)

[**7.** **Осведомленность общественности и консультации** 28](#_Toc528163162)

[**8.** **Заключение** 29](#_Toc528163163)

[Приложение 1 Письмо хокимията Ахангаранского района по общественным консультациям 31](#_Toc528163164)

[Приложение II Фотографии с общественных консультаций / встреч32](#_Toc528163165)

[ПРИЛОЖЕНИЕ III РЕШЕНИЕ ХОКИМА АХАНГАРАНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ НУЖД 34](#_Toc528163166)

**Основные положения**

1. Этот отчёт является Ежеквартальным Отчётом по мониторингу социальной защиты и оценке Проекта «Управления твёрдыми бытовыми отходами». Он охватывает период с июля по сентябрь 2018.
2. **Статус реализации проекта.**[[1]](#footnote-1)В рамках этого отчета о мониторинге Консультант провел анализ ситуации для обновления ПОЗиП. Согласно имеющейся информации за этот период мониторинга, подробное проектирование не проводилось. В соответствии с Руководством АБР, обновление ПОЗиП должно быть реализовано после того, как подробное проектирование в рамках проекта будет готово. Следовательно, на данном этапе мониторинга консультант собирал информацию о реализации ПОЗиП, включая текущий статус отвода земли, компенсацию, процедуру возмещения ущерба, оценку программы восстановления доходов затронутых домохозяйств.
3. **Прогресс проекта**: Запрашиваемый участок для проекта зарегистрирован в резервном земельном фонде Ахангаранского района. Фермер, арендовавший земельный участок и затронутый от ПОЗиП-2012, сдал данный участок в резервный земельный фонд Хокимията. В соответствии с решением Хокимията Ахангаранского района №1536 от 25 августа 2018 года земельный участок площадью 30 га, необходимый для реализации проекта, передается ГУП «Махсустранс».
4. Компенсация сельскохозяйственных потерь, связанных с выделенным земельным участком, рассматривается хокимиятом Ахангаранского района.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Индикаторы** | **Статус** | **Примечания** |
| **Отвод земли** | Завершен | Земельный участок в 30 га передан ГУП “Махсустранс». |
| **Компенсация “земля за землю”** | Не требуется | Фермер, арендовавший земельный участок сдал данный участок в резервный земельный фонд Хокимията и аннулировал соглашение об аренде. |
| **Компенсация потерь (потери прибыли)** | На рассмотрении | В соответствии с решением Хокимията Ахангаранского района №1536 от 25 августа 2018 года, ГУП «Махсустранс» выплатит компенсацию за сельскохозяйственные потери на выделенном земельном участке в местный бюджет района. |
| **Компенсация за потерянный доход (работники фермерского хозяйства)** | Не требуется. | Фермер, арендовавший земельный участок сдал данный участок в резервный земельный фонд Хокимията и аннулировал соглашение об аренде. |
| **Восстановление доходов** | Не требуется. |  |
| **Жалобы и обращения по Проекту** | На рассмотрении. | Никаких жалоб, в течение данного периода мониторинга, не поступало. |

1. **Гендерная оценка и оценка уровня бедности**: В настоящее время нет необходимых мероприятий по гендерным и социальным показателям.
2. **Рассмотрение жалоб**: Никаких жалоб, в течение данного периода мониторинга, не поступало.
3. **Общественная осведомленность и консультации**: Консультант провел общественные консультации со сборщиками отходов на свалки и индивидуальную консультацию с фермером арендовавшим земельный участок.
4. **Выводы и рекомендации**: Начата реализация ПОЗиП. Имелись некоторые старые трудности, которые в данный момент находятся на стадии окончательного решения. Реализация ПОЗиП и разработанные смягчающие меры рассматриваются региональными и местными органами власти. Вопрос земельного участка находится на завершающей стадии регистрации. Ключевым вопросом, связанный с окончательной реализацией ПОЗиП, является компенсация сельскохозяйственных потерь, которые будут вычисляться кадастровым отделом районного хокимията и завершены до начало строительных работ.

# Введение

1. Настоящий отчет представляет собой квартальный отчет о мониторинге мер социальной защиты в рамках проекта по УТБО. В отчете описывается осуществление и оценка деятельности в области мер социальной защиты за июль-сентябрь 2018 года. Отчет о мониторинге социальных защит охватывает, в частности, прогресс и текущий статус реализации ПОЗиП.
2. **Цель текущего отчета**: Отчет подготовлен для обеспечения реализации проекта в соответствии с социальными гарантиями согласно Политике защитных мер АБР 2009 года, в частности для обеспечения реализации ПОЗиП в соответствии с требованиями АБР.
3. В рамках данного отчета о мониторинге, консультант провел анализ выплат, разработанных в ПОЗиП, включая текущий статус отвода земли, компенсацию, процедуру возмещения ущерба, оценку программы восстановления доходов пострадавших домохозяйств.2
4. Этот мониторинг социальной защиты предоставляет информацию об: i) оценке хода осуществления процесса отвода земли и переселения путем установления статуса соблюдения социальных гарантий; ii) оценки реализации мер социальной защиты для всех лиц, затронутых проектом, с учетом имеющихся и потенциальных социальных рисков, связанных с осуществлением проекта, iii) выявление несоответствий/ непредвиденных воздействий и осуществление необходимых мер по предотвращению / устранению (в случае неблагоприятных последствий) и iv) контроль и оценка осуществления защитных мер.
5. **Статус реализации проекта.** Политика защитных мер АБР также требует, чтобы реализация проекта зависела от условий, связанных с ПОЗиП. Важнейшими условиями являются: (i) отвод земли, включая снос любой структуры и жилья, разрешается только после полной выплаты всех компенсаций, и (ii) начало строительных работ обусловлено удовлетворительной реализацией окончательного ПОЗиП, подлежащего проверке, и проверяется независимой стороной по мониторингу и сообщается в отчете о соответствии ПОЗиП.
6. На основании Постановления Кабинета Министров № 146 от 25.05.2011 любой отвод земли и снос сооружений могут быть осуществлены только после того, как стоимость компенсации согласована арендатором земли и владельцем строений. В законе и положениях Правительства Республики Узбекистан об отводе земли также требуется, чтобы строительные работы были начаты только после выплаты полной компенсации за отвод земли.
7. На данном этапе реализации проекта, консультант получил данные о статусе отвода земли и компенсации. По результатам мониторинга на данном этапе реализации проекта консультант выяснил следующее:

• В соответствии с решением Хокимията Ахангаранского района №1536 от 25 августа 2018 года3 земельный участок площадью 30 га, необходимый для реализации проекта, передается ГУП «Махсустранс».

* Требуемый земельный участок считается резервном участком Ахангаранского хокимията. В августе 2018 года владелец арендованной земли, затронутый проектом в рамках ПОЗиП 2012, обратился в местные органы власти с просьбой вернуть свой земельный участок в

2 Коренных жителей и уязвимых людей не наблюдается.

3 Это решение стало возможным после Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-3874 от 19.07.2018 г. «О дополнительных мерах по ускорению реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в 2018-2019 годах».

резервный земельный фонд хокимията. Фермер прекратил свою сельскохозяйственную деятельность на данном участке.4

• Согласно ранее упомянутому решению хокимията, ГУП «Махсустранс» следует:

1. Получить надлежащие документы от местных органов архитектуры и строительства до начала любых проектных работ по строительству или реконструкции на новом участке;
2. Возместить производственные потери в сельском хозяйстве из данном земельной участке;5
3. Обеспечить сохранение условий работы существующих ирригационных, мелиоративных и инженерных инфраструктур, расположенных в соседних фермерских и сельскохозяйственных районах;
4. После использования данной земли, провести рекультивацию и передать местному земельному органу.
5. Иметь в виду, что выделенная земля будет использоваться в течение трех лет после принятия данного решения.

4 14 августа 2018 года владелец земельного участка площадью 30 га («Шахбоз Нури Зиё») обратился хокимият Ахангаранского района с просьбой принять его земельный участок в резервный фонд хокимията. Хокимият Ахангаранского района принял Решение №1494 от 14 августа 2018 года и согласовал возврат земельного участок в резервный земельный фонда хокимията.

5 Компенсация за сельскохозяйственные потери будут выплачиваться в местный бюджет хокимията Ахангаранского района.

1. **Краткая методология**
2. В этом разделе представлена информация об общих и специальных методах, которые используются для подготовки отчета по мониторингу социальной защиты, включая ход выполнения ПОЗиП и Плана корректирующих мер (при необходимости).
3. Методология, применяемая к настоящему отчету, включает в себя рассмотрение и анализ записей и документов, а также контакты с представителями местных и региональных властей. Консультант посетил проектный участок в течение этого периода мониторинга, собрал данные о текущем состоянии отвода земли и провел общественные консультации с затронутыми проектом.
4. Индикаторы мониторинга социальной защиты следующие:
   * + Обновление информации о реализации плана отвода земли и переселения;
     + Ход работ по выплате компенсации;
     + Жалобы по типу и состоянию разрешения;
     + Общественные консультации;
     + Состояние программы восстановления доходов (при необходимости);
     + Удовлетворение и восприятие ЗЛ касательно суммы компенсации;
     + Осуществление программы социальной осведомленности (социальные и гендерные вопросы);
     + Состояние соблюдения социальных вопросов и вопросов переселения с Политикой защитных мер АБР.
5. **Соблюдение положений о гарантиях в соглашениях по проекту**
   1. **Соблюдение Руководства по управлению проекта**
6. Руководство по управлению проекта, описывает основные организационные и управленческие требования для своевременного осуществления проекта в рамках бюджета и в соответствии с политикой и процедурами правительства и Азиатского банка развития (АБР). РУП является обязательным и служит основным документом, описывающим детали реализации. Состояние выполнения требований по защитным мерам, изложенных в РУП, приведено в таблице ниже.

Таблица 2 Соответствие с Руководством по управлению проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подробные данные** | **Состояние соответствия** | **Примечания** |
| **Раздел VII – Защитные меры б) Социальные меры - вынужденное переселение.** | Завершено | Как упоминалось ранее (квартальный отчет - 1 / полугодовой отчет от января 2018 года) |
| Местный хокимият и ГУП «Махсустранс» обеспечивают, чтобы ПОЗиП был реализован и контролировался для обеспечения того, чтобы люди, затронутые проектом, не пострадали от воздействий, связанных с отводом земли. | На рассмотрении | В соответствии с решением Хокимията Ахангаранского района № 1536 от 25 августа 2018 года земельный участок, необходимый для нужд проекта, передается из резервного земельного фонда хокимията в ГУП «Махсустранс».  На данном этапе реализации проекта осуществляется регистрация документов на переданный земельный участок.  Затронутый проектом человек (владелец арендованного фермерского хозяйства), прекратил свою сельскохозяйственную деятельность на данным земельном участке и передал его в резервный земельный фонд хокимията. Это орошаемый земельный участок, используемый для выращивания сельскохозяйственных культур. По этой причине, ГУП «Махсустранс» выплачивает компенсацию за потери сельскохозяйственного производства в местный бюджет хокимията Ахангаранского района.  Сумма компенсации будет рассчитываться кадастровым отделом хокимията. |
| Местный хокимият и ГУП «Махсустранс» обеспечивают чтобы: (i) ГРП наняли специалиста по социальному развитию для реализации ПОЗиП и решения других социальных проблем проекта, если таковые имеются. | Завершено | Консультант осуществляет подробный мониторинг процесса реализации ПОЗиП, как упоминалось ранее (квартальный отчет 1/ полугодовой отчет от января 2018 года) |
| (ii) ПОЗиП будет обновляться после завершения детального проектирования. Обновленный отчет ПОЗиП будет проводиться с надлежащей консультацией с затронутыми людьми. В отчете следует, по крайней мере, указывать любые изменения в отводе земли от детального проектирования, изменения затронутых людей или изменения бюджета для реализации ПОЗиП. Обновленный ПОЗиП должен быть представлен в АБР для согласования до реализации. | Все еще продолжается по необходимости | ПОЗиП был предварительно обновлен в 2015 году. Он не был одобрен и не опубликован.  На данным этапе реализации проекта известно, что деталной проектирование в рамках проекта будет проводиться в период с ноября 2018 года по июнь 2019 года. Консультант будет осуществлять обновление ПОЗиП после того, как детальное проектирование будет готово. |
| (iv) ПОЗиП будет раскрываться лицам, затронутым проектом. | Завершено | Отчет ПОЗиП был опубликован на сайтах АБР и ГУП «Махсустранс». Ссылка на сайт JMRC – <https://www.adb.org/projects/45366-004/main>.  Обновленный ПОЗиП будет раскрыт на веб-сайтах АБР и ГУП «Махсустранс» после того, как детальное проектирование будет готово (2019). Отчет о мониторинге будет включать ссылку на раскрытый и обновленный ПОЗиП. |
| (vi) Присвоение контракта на строительные работы любому подрядчику будет осуществляться только после того, как затронутые лица (в том числе другие стороны, получающие компенсацию за разработку новых сельскохозяйственных земель) получат полную компенсацию, а отчет о полной компенсации будет предоставлен АБР. Авансовый платеж подрядчику может быть произведен АБР только после получения отчета о полной выплате компенсации. | Соблюдается | ПОЗиП будет завершен до начала тендеров на строительство и закупки.  Последующая тщательная проверка реализации ПОЗиП будет проведена после завершения детального проектирования. |
| (vii) Отчет о контроле за осуществлением ПОЗиП будет представлен в АБР ежеквартально до тех пор, пока выплата компенсации затронутым сторонам не будет полностью оплачена. | Соблюдается | Консультант будет следить за осуществлением ПОЗиП. Будет подготовлен соответствующий раздел отчета (осуществление ПОЗиП) для оценки прогресса в выплате компенсации затронутым лицам и предоставления других смягчающих мер, описанных в ПОЗиП. |
| (viii) Специалист по социальной защите и развитию ГРП разработает план реализации в тесной консультации с местным правительством по программе улучшения средств к существованию для устранения воздействия на сборщиков отходов и пунктов сбора отходов из-за закрытия существующего свалки. | Соблюдается | **Неофициальные сборщики отходов:** Консультант провел анализ реализации ПОЗиП. В настоящее время (сентябрь 2018 года) на существующем полигоне нет неофициальных / неофициальных сборщиков отходов. Есть постоянные, обусловленные договором 31 сборщиков отходов, которые занимаются сбором и сортировкой отходов.  Консультант проводил общественные консультации с сборщиками отходов. Их основным источником дохода является заработная плата за работу на полигоне. Они не потеряют доход в течение периода строительства. Они будут перераспределены в другие пункты сбора и сортировки отходов со стороны компании-работодателя.6  Никаких мер по смягчению / действий для сборщиков отходов не требуется.  **Точки сбора отходов (макулатура, пластик, полиэтилен и др.):** На данном этапе реализации проекта не происходит воздействия на пункты сбора отходов.  6 ООО “Mehr sahovat” |
| **Раздел VII – Защитные меры:**  **в) Социальные - коренные народы**  В предлагаемой зоне проекта и затронутом районе ни одна группа людей не поддерживает отдельную культурную и социальную идентичность, отличную от основного общества Узбекистана, которая классифицирована как этническая группа / этническое меньшинство или коренное население как описано в Политике защитных мер АБР 2009 года. Проект был отнесен к категории «С» в отношении коренных народов. | Не применимо. | Не применимо |
| **Раздел VIII - Гендерные и социальные аспекты a) Участие женщин:** женщины, которые, в основном, отвечают за обращение с бытовыми отходами, получат выгоду от более чистых пунктов сбора и более упорядоченных услуг по сбору отходов. Проект будет включать конкретные действия по укреплению роли и потенциала женщин в качестве минимизаторов отходов и посредников по переработке отходов, поощряющих других членов семьи к оказанию помощи в устойчивой природоохранной практике, а также для обеспечения справедливости в работе и равных возможностей для тех кто работает с операторами системы УТБО. Проект будет  (i) Улучшать информированность женщин о проблемах УТБО посредством общедоступных кампаний по информированию общественности в координации с Комитетом женщин и управлением (представителями махалли) на местном уровне. | Будет реализован | На данном этапе реализации проекта гендерное участие отсутствует.    В настоящее время не требуется никаких действий по гендерным вопросам.  В ходе мониторинга социальной защиты Консультант будет проводить общественные консультации для затронутых проектом лиц, соответствующих заинтересованных сторон и других заинтересованных людей (жителей общин, включая женщин), чтобы информировать их о проекте, ходе осуществления ПОЗиП, требованиях Политики защитных мер АБР, местном управлении и механизме рассмотрения жалоб с подробными данными об ответственных лицах.  Периодически общественные консультации или семинары будут проводиться для женщин-жителей сообществ (домашних хозяйств в городе Ташкенте), чтобы оповещать их о системе УТБО. Эта деятельность будет осуществляться в тесном сотрудничестве с специалистом по окружающей среде во время реализации проекта, а также с местным управлением и другими заинтересованными сторонами. Результаты консультаций будут представлены в ежеквартальных отчетах по мониторингу социальной защиты.  Соответствующая программа / информационный бюллетень будутт опубликованы на веб-сайте Махсустранс (ИА) и представлены в местное управление. |
| (ii) Расширить возможности женщин устанавливать и поддерживать приемлемые методы обращения с отходами и хранения отходов и оптимизировать сегрегацию вторичной переработки, повышая осведомленность и разрабатывая руководящие принципы и руководства по управлению отходами домашних хозяйств. | Будет реализован | На данном этапе реализации проекта гендерное участие отсутствует |
| (iii) Улучшить общие условия для женщин-операторов пунктов сбора по всему городу за счет обеспечения равной оплаты, равного доступа к вторсырью и предоставления защитного снаряжения, такого как перчатки и маски. | Будет реализован | На данном этапе реализации проекта гендерное участие отсутствует |
| (iv) Обеспечить целевую образовательную программу для представителей местных общин в управлении надлежащими практиками УТБО на уровне сообщества. | Будет реализован | На данном этапе реализации проекта гендерное участие отсутствует.  В настоящее время не требуется никаких действий по гендерным вопросам.  Консультант примет участие в разработке образовательной программы для представителей местного сообщества и проведет общественные консультации для повышения осведомленности жителей местных общин на основе надлежащей практики УТБО. |
| (v) Предоставление школьных образовательных программ для обучения учащихся начального и среднего звена по УТБО и практике переработки. | Будет реализован | Эта часть будет осуществляться в тесном сотрудничестве со специалистом по охране окружающей среды, другими специалистами проектной группы и в сотрудничестве с заинтересованными сторонами проекта.  Информационный бюллетень будет опубликован на веб-сайте Махсустранс и представлен местным органам власти. |
| (v) Отказ от антисанитарных методов сбора отходов на существующем полигоне свалки и перевести этих незаконных сборщики отходов на альтернативные источники средств к существованию и дохода. | Будет реализован | При необходимости, консультант разработает рекомендации для Махсустранс (ИА) по разработке программы действий для устранения этого воздействия от закрытия существующего объекта. |
| **Раздел VIII - Гендерные и социальные аспекты б) Подрядчики строительных работ:**  Махсустранс также будет включать конкретное положение в тендерных документах, чтобы гарантировать, что подрядчики по строительным работам (i) соответствуют основным трудовым нормам, применимым законам и нормам в Узбекистане и включают применимые нормы безопасности на рабочем месте (ii) не дифференцируют оплату между мужчинами и женщинами (iii) не используют детский труд в строительных работах (iv) исключают принудительный или обязательный труд (v) не допускают дискриминацию в сфере занятости (vi) насколько это возможно максимально используют местное бедное население и малообеспеченное население для целей проектного строительства при условии надлежащего удовлетворения требований к работе и эффективности и (vii) распространяют информацию о рисках, связанных с заболеваниями передаваемыми половым путем, включая вирус иммунодефицита человека / синдром приобретенного иммунодефицита сотрудникам подрядчиков по проекту и членов местных сообществ вблизи территории реализации проекта**.** | Будет реализован | В течение периода строительства Консультант посетит строительную площадку для мониторинга следующих показателей социальной защиты:   * Трудовые нормы и гарантии; * состояние здоровья, риски заболеваний, передающихся половым путем, включая вирус иммунодефицита человека / синдром приобретенного иммунодефицита; * Социально-бытовые условия; * Правила безопасности и гарантии и т. д.   Результаты мониторинга будут включены в ежеквартальные отчеты по мониторингу социальной защиты. |
| **Раздел VIII. Гендерные и социальные аспекты. в) Консультация по гендерным вопросам:** Специалист по социальному развитию ГРП будет помогать ГУП «Махсустранс» осуществлять гендерную деятельность в тесной консультации с Комитетом женщин и махаллями и сообщать о достигнутом прогрессе и достижениях или любых проблемах на повседневной основе АБР в качестве части квартального отчета по проекту. | Будет реализован | Общественные консультации или семинары будут проводиться для женщин-жителей общин (домашних хозяйств города Ташкента), чтобы оповещать их в системе УТБО. Эта деятельность будет проводиться в тесном сотрудничестве с специалистом по охране окружающей среды, другими специалистами проектной группы и при содействии заинтересованных сторон проекта.  Результаты консультаций будут представлены в ежеквартальных отчетах по мониторингу социальной защиты. |
| **Раздел IX - Мониторинг эффективности, оценка, отчетность и связь. B. Мониторинг эффективности проекта.**  Мониторинг и оценка будут основываться на социально-экономических данных и данных в разбивке по гендерному признаку по социальным показателям и показателям воздействия на бедность. Эти показатели будут контролироваться и оцениваться ежеквартально для определения результативности и эффективности проекта. В ежеквартальных отчетах будут обновляться исходные данные и результаты данных, собранных во время обработки проекта. | Соблюдается. | Консультант ежеквартально проводит мониторинг мер социальной защиты. Бенефициары также будут участвовать в процессе мониторинга и оценки проекта. |
| **Раздел IX - Мониторинг эффективности, оценка отчетность и связь. B. Мониторинг. Мониторинг защитных мер – Переселение:** Отчет о завершении отвода земли будет представлен в АБР до присуждения контрактов на строительные работы, которые связаны с вопросами отвода земли и переселения. Мониторинг хода реализации и выполнения требований в отношении гарантий будет проводиться до начала строительных работ. | Соблюдается. | Консультант осуществляет мониторинг мер по смягчению / корректирующих действий, указанных в ПОЗиП проекта. |
| **Раздел IX - Мониторинг эффективности, оценка, отчетность и связь B. Мониторинг по гендерным вопросам и социальным аспектам:** При необходимости будут подготовлены планы действий, касающиеся социальной оценки и оценки бедности. | Завершается. | Консультант будет давать указания РА и ГРП в разработке и создании эффективных систем и процессов мониторинга и отчетности по социальным и гендерным вопросам. Базовые исследования будут проводиться в начале реализации проекта и все показатели будут отслеживаться и представляться в отчете. Они будут включены в ежеквартальные отчеты по мониторингу социальной защиты. |
| **Раздел IX - Мониторинг эффективности, оценка, отчетность и связь B. Мониторинг. Публикация отчетов о мониторинге.**  Все отчеты, подготовленные в рамках проекта, должны быть опубликованы на веб-сайте АБР и на сайте ГРП или Махсустранс. | Завершается. | Ежеквартальные отчеты по мониторингу социальной защиты будут опубликованы на сайтах АБР и ГРП или Махсустранс. Ссылка на сайт будет представлена в отчетах и публичных материалах. |

* 1. **Соблюдения правил по социальной защите по заемному соглашению**

1. Состояние соблюдения правил по социальной защите по заемному соглашению представлен ниже:

Таблица 3 Соблюдение правил социальной защиты

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Состояние** | **Примечания** |
| **Переселение:** Заемщик обеспечивает, чтобы вся земля и все полосы отвода, необходимые для проекта, были предоставлены подрядчику работ в соответствии с графиком, согласованным в соответствующем рабочем контракте, а также все действия по отводу земли и переселению осуществляются в соответствии с (а) всеми применимыми законами и регулированиями Заемщика в отношении отвода земли и вынужденного переселения (б) защитными мерами вынужденного переселения; и (c) всеми мерами и требованиями, изложенными в ПОЗиП; и корректирующими превентивными действиями, изложенных в отчетах о мониторинге социальных гарантий.  Без ограничения применения защитных мер вынужденного переселения или ПОЗиП, Заемщик должен обеспечить, чтобы никакое физическое или экономическое переселение не принималось в связи с Проектом до тех пор, пока компенсация и другие права не были предоставлены лицам, затронутым проектом, в соответствии с ПОЗиП; и в соответствии с ПОЗиП была создана комплексная программа восстановления доходов и средств к существованию. | Соблюдается | Проект соответствует Политике защитных мер АБР 2009 года, Земельному кодексу Республики Узбекистан, Постановлению Кабинета Министров РУз № 97 (от 29 мая 2006 года), Постановлению Кабинета Министров РУз № 146 (от 25 мая 2011 года) и другим соответствующим законам и руководствам Республики Узбекистан.  25.08.2018 хокимият Ахангаранского района Ташкентской области принял решение № 1536 об отводе земли (30 га) в ГУП «Махсустранс» для нового полигона.7 Эта земля может использоваться ГУП «Махсустранс» на бессрочной основе.  Требуемый проектом земельный участок был предоставлен из резервного земельного фонда хокимията. Согласно ПОЗиП 2012, проект затронул лица - владелец арендованного участка, который арендовал данный земельный участок для выращивания сельскохозяйственных культур. В августе 2018 года он обратился в местные органы власти и сдал арендованный земельный участок в резервный земельный фонд хокимията района.  В настоящее время земельный участок (30 га) переводится в ГУП «Махсустранс». Ведется регистрация документов на данный земельный участок.  В соответствии с этим решением ГУП «Махсустранс» необходимо следующее:   1. Возместить производственные потери в сельском хозяйстве из данном земельной участке;8 2. Обеспечить сохранение условий работы существующих ирригационных, мелиоративных и инженерных инфраструктур, расположенных в соседних фермерских и сельскохозяйственных районах; 3. После использования данной земли, провести рекультивацию и передать местному земельному органу. 4. Иметь в виду, что выделенная земля будет использоваться в течение трех лет после принятия данного решения.   7 Копия решения приводится в приложении.  8 Компенсация за сельскохозяйственные потери выплачивается местному бюджету хокимията Ахангаранского района. |
| **Коренные народы:** Заемщик должен обеспечить, чтобы подготовка, проектирование, строительство, реализация и эксплуатация Проекта и всех объектов проекта соответствовали (а) всем применимым законам и регулированию Заемщика, касающихся коренных народов; (б) Защитным мерам для коренных народов; и (в) все меры и требования, изложенные в Плане коренных народов, и любые корректирующие или предупредительные меры, изложенные в Отчете о мониторинге защитных мер. | Не применимо | В предлагаемом проектном районе и затронутом районе ни одна группа людей не поддерживает отдельную культурную и социальную идентичность, отличную от основного общества Узбекистана, которое классифицировало бы их как этническую группу, этническое меньшинство или коренное население, как описано в Политике защитных мер АБР 2009 года. |
| **Механизм рассмотрения жалоб:**  В течение 12 месяцев после Даты вступления в силу Заемщик подготавливает механизм рассмотрения жалоб, приемлемый для АБР, и создает специальный комитет для получения и рассмотрения жалоб / обращений или принятия решений по сообщениям заинтересованных сторон о злоупотреблении средствами и других нарушениях, включая жалобы, связанные с переселением. Специальный комитет (i) публикует информацию о существовании этого механизма рассмотрения жалоб (ii) рассматривает и решает жалобу заинтересованных сторон Проекта в отношении любого Проекта или любого из поставщиков услуг или любого лица, ответственного за реализацию любого аспекта проекта; и (iii) проактивно и конструктивно реагирует на них. | Завершено | Механизм рассмотрения жалоб был разработан в рамках подготовки ПОЗиП в 2012 году.  Консультант посетил участок проекта и провел общественные консультации с затронутыми проектом лицами (фермер, арендованной земли, и сборщиков отходов). Во время данного посещения не было получено никаких жалоб / обращений. |
| **Мониторинг и отчетность по защитным мерам:**  Заемщик должен делать следующее (a) представлять ежеквартальные отчеты о мониторинге защитных мер в АБР и незамедлительно раскрывать соответствующую информацию из этих отчетов затронутому лицу; (б) если какие-либо непредвиденные социальные риски и последствия возникают при строительстве, осуществлении или эксплуатации Проекта, которые не были рассмотрены в ПОЗиП, незамедлительно информировать АБР о возникновении таких рисков или воздействий с подробным описанием события и предлагаемым корректирующим планом действий; (в) сообщать о любом фактическом или потенциальном нарушении соблюдения мер и требований, изложенных в ПОЗиП, сразу же после осознания нарушения. | Соблюдается | Отчеты по мониторингу социальной защиты будут готовиться ежеквартально. Сообщается о любом фактическом или потенциальном нарушении соблюдения мер социальной защиты и требований.  Ежеквартальные отчеты о мониторинге социальной защиты будут представлены в АБР и раскрыты. |
| **Гендерные вопросы:** Заемщик должен обеспечить своевременную оценку гендерного воздействия на протяжении всего периода Проекта и выделение адекватных ресурсов для этой цели. В частности, Заемщик должен обеспечить тщательный мониторинг гендерного воздействия; о достигнутом прогрессе будет сообщено АБР. | Завершено | Отчеты по мониторингу социальной защиты будут готовиться ежеквартально. Гендерные вопросы воздействия будут контролироваться и оцениваться ежеквартальными отчетами. Сообщается о любом фактическом или потенциальном нарушении соблюдения социальных защитных мер и требований по гендерным вопросам. |

1. **Оценка хода работ в реализации Плана отвода земли и переселения** 
   1. **Ход работ по реализации ПОЗиП, июль - сентябрь 2018**
2. ПОЗиП был подготовлен на этапе подготовки проекта, который включает в себя процесс проектирования санитарного полигона и переговоры с ПУз. ПОЗиП был подготовлен в декабре 2012 года и представлен в 2013 году. ПОЗиП был предварительно обновлен в феврале 2015 года и основывался на опросе, проведенном на объекте для подтверждения или выявления дополнительных ЗХ и ЗЛ, систематических консультаций с ЗХ и ЗЛ; распределенной матрицы компенсационных выплат и механизмов рассмотрения жалоб. Однако предварительный обновленный ПОЗиП не был одобрен и не представлен.
3. На этом этапе реализации проекта, АБР попросил провести обновление ПОЗиП. Обновления ПОЗиП будет осуществляться после того, как детальное проектирование будет готово. После утверждения проектировщика полигона тендерной комиссией, подтверждение «Без возражений» АБР и переговоров по контракту с Проектировщиком полигона, можно будет подготовить детальное проектирование в рамках проекта в период с ноября 2018 года по май / июнь 2019 года.
4. На этом этапе реализации проекта консультант посетил участок проекта, собрал необходимую информацию о текущей ситуации по отводу земли в рамках ПОЗиП.
5. В приведенной ниже таблице представлено состояние соблюдения ПОЗиП в июле - сентябре 2018 года

Таблица 4 Состояние соответствия реализации ПОЗиП, Июль - Сентябрь 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Состояние** | **Примечания** |
| **Вынужденное переселение** | Не применимо | В рамках проекта не требуется физическое перемещение домохозяйства. |
| **Отвод земли**  Будет отведено **30 га** сельскохозяйственных земель. 34 га будут иметь негативное воздействие из-за отвода земли под оросительным каналом. Собственником земельного участка является фермерское хозяйство «Шахбоз Нури Зиё». | На рассмотрении | Земельный участок площадью 30 га, необходимый для нужд проекта, передается ГУП «Махсустранс» (Решение Ахангаранского хокимията № 1536 от 25 августа 2018 года).  Переданный земельный участок рассматривается как резервная земля хокимията. На этом этапе отвода земли проект не влияет на фермера арендовавшего земельный участок (ПОЗиП 2012/2015). В августе 2018 года владелец арендованного участка обратился в местные органы власти и сдал арендованный земельный участок в резервный земельный фонд района. |
| **Компенсация (включая серьезное воздействие)** | На рассмотрении | Переданный земельный участок - орошаемый земля, используемый для выращивания сельскохозяйственных культур (государственный заказ пшеницы). По этой причине, компенсация за сельскохозяйственные потери будет выплачена в местный бюджет. Сумма компенсации будет рассчитываться кадастровым отделом Ахангаранского хокимията. На этом этапе размер компенсации на рассмотрении хокимията района. |
| **Связанные воздействия (неформальные сборщики отходов)** | Завершено. | **Никаких действий по этому индикатору не требуется.**  Для сбора и сортировки отходов на существующем свалке не используются неформальные сборщики отходов. Есть 31 сборщик отходов, официально используемый для сбора и сортировки отходов, которые имеют основной доход от данной деятельности. Нанимаемая компания9 будет перераспределять этих работников в другой точки сбора / сортировки отходов в течение периода строительства. Ожидается, что ни один из сборщиков отходов не потеряет свой доход.  9 ООО “Mehr sahovat” |
| **Связанные воздействия (Пункты сбора отходов (макулатура, пластмасса, полиэтилен и другие))** | Не применимо | На этом этапе реализации проекта не происходит воздействия на пункты сбора отходов.  Если в ходе будущих действий проекта будет выявлено негативное влияние на эти пункты, Консультант разработает рекомендации для Махсустранс (ИА) по разработке программы действий для устранения последствий закрытия существующего объекта. |
| **Коренные народы:** | Не применимо. | В предлагаемом районе проекта и затронутом районе **ни одна группа людей не поддерживает отдельную культурную и социальную идентичность**, отличную от основного общества Узбекистана, которое классифицировало бы их как этническую группу, этническое меньшинство или коренное население, как описано в Политике защитных мер АБР 2009 года. |
| **Механизм рассмотрения жалоб** | Продолжается | Механизм рассмотрения жалоб, разработанный в рамках ПОЗиП 2012, действует в период реализации проекта.  Жалобы по июль-сентябрь 2018 года не поступали.  Консультант посетил участок проекта для сбора информации и общественных консультаций (сборщики отходов, фермер арендовавший земельный участок). На участок проекта не поступает никаких жалоб. |

* 1. **Корректирующие действия для реализации ПОЗиП**

1. Консультант определил два основных показателя ПОЗиП (отвод земли и компенсация), которые должны быть завершены до начала тендера на строительство и закупки.

**Таблица 6 Корректирующие действия для реализации ПОЗиП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель воздействия социальных мер и переселения** | **Корректирующие действия** | **Критерии успеха** | **Ответственность / ресурсы** | **Сроки** |
| Отвод земли  Законодательное использование необходимых земельных владений должно быть проведено до начала строительных и закупочных тендеров и контрактов и выдачи кредита для доставки новых систем.  Существующие пункты сбора и существующие полигоны находятся на государственной земле. | Отвод земельного участка завершена. На этом этапе реализации проекта регистрация земельного права ГУП «Махсустранс» осуществляется в архитектурно-строительном отделе.  Консультант рекомендует ИА и местные органы власти:  (i) Регистрация прав на переданный земельный участок должны быть завершены до начала строительных работ | Завершить работу до начала строительных работ. | Управление Aхангаранского района (хокимията), управление Ташкентской области (хокимията), ГУП «Махсустранс», ГРП и соответствующие отделы. | До начала тендера на строительство и закупки |
| Компенсация (включая суровое воздействие) | Обеспечить компенсацию за сельскохозяйственные потери.  В частности:  (i) Компенсация потерь сельскохозяйственной продукции на выделенном земельном участке должна рассчитываться кадастровым отделом хокимията и выплачиваться ГУП «Махсустрансом» перед началом строительных работ. Земля для компенсации земли. | Надлежащая и своевременная компенсация до начала строительных работ. | Управление Aхангаранского района (хокимията), управление Ташкентской области (хокимията), ГУП «Махсустранс» | До начала тендера на строительство и закупки |

1. **Гендерная оценка и оценка бедности**
2. **Гендерная оценка и оценка бедности**. В настоящее время нет необходимых мероприятий по гендерным вопросам и показателям бедности.
3. **Этнические меньшинства и коренные народы**: в проектной зоне нет меньшинств. Поэтому, как описано в Политике защитных мер АБР 2009 года, для этого показателя не требуется никаких специальных действий.
4. **Рассмотрение жалоб**
   1. **Мониторинг жалоб за период с января по июнь 2018 года**
5. В сентябре 2018 года консультант посетил участок проекта, провел анализ содержания книги регистрации жалоб в хокимияте Ахангаранского района и общественные консультации. На данном этапе реализации проекта нет жалоб / обращений.
6. Консультант продолжит мониторинг жалоб по проекту на дальнейшей стадии реализации проекта, чтобы обеспечить надлежащее и своевременное решение любых жалоб по проекту.
7. **Осведомленность общественности и консультации**
8. Консультант будет проводить индивидуальные / общественные консультации с фермером, затронутым проектом (ПОЗиП 2012/2015) и сборщиками отходов.
9. Согласно индивидуальной консультации с фермером, арендовавшим земельный участок, консультант выяснил, что он вернул земельный участок в размере 30 га в резервный земельный фонд хокимията. Земельный участок использовался для выращивания пшеницы по государственному заказу. Земельный участок был возвращен в резервный фонд земли хокимията 14 августа 2018 года.
10. Консультант также провел общественные консультации с сборщиками отходов на существующем свалке. По словам собеседника, консультант выяснил, что все сборщики официально работают на предприятии по переработке (компания ООО «Мехр саховат»). Этим работникам предоставляются специальная рабочая одежда, еда, транспорт и зарплата. Все они удовлетворены условиями работы. Эта работа является их основным источником дохода. На период строительных работ данные сборщики отходов будут перераспределены в другие точки сортировки отходов.
11. **Заключение**

26. На данном этапе реализации проекта, консультант провел работу по детальному анализу ситуации реализации ПОЗиП 2012/2015. Консультант посетил участок проекта и собрал необходимую информацию об отводе земли и других мерах по смягчению последствий в рамках Матрицы выплат/прав ПОЗиП. Общий прогресс реализации ПОЗиП и социальных гарантий показывает удовлетворительный уровень.

Таблица 7 Общий ход работ и показатели для последующего мониторинга

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Оценка** | **Следующий этап мониторинга** |
| **Внедрение ПОЗиП** | Не завершен | Мониторинг |
| Отвод земли | Не завершен | Мониторинг |
| Выплата компенсации | На рассмотрении | Мониторинг |
| Связанное влияние | Не применимо на данном этапе | Не применимо до строительства |
| **Механизм рассмотрения жалоб** | Продолжается (работает эффективно) | Мониторинг |
| **Гендерная оценка и уровень бедности** | Не применимо на данном этапе | Мониторинг |
| **Мониторинг социальной защиты на этапе строительных работ** | Не применимо на данном этапе | Не применимо до строительства |

27. Решается ключевой вопрос об отводе земли. Земельный участок, необходимый для строительства нового полигона, передается в ГУП «Махсустранс». Местный отдел кадастра рассчитывает сумму компенсации за сельскохозяйственные потери на выделенном земельном участке. Вопрос о компенсации находится на рассмотрении местных властей. Реализация ПОЗиП будет завершено до начала строительных работ.

28. Все другие необходимые мероприятия должны быть продолжены, как уже упоминалось ранее.

В таблице ниже представлены действия, которые предлагаются в этом отчете для решения этой проблемы:

**Таблица 8 Предложенные действия для решения проблемы реализации ПОЗиП**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Рекомендованные действия** | | **Ответственные организации** | **Специалист по социальной защите и развитию** |
| 1. Компенсация в местный бюджет за сельскохозяйственные потери на выделенном земельном участке. | Районное управление, областное управление, ГУП Махсустранс, ГРП | Мониторинг состояния при реализации ПОЗиП. |

**29. Рекомендации для следующего доклада по мониторингу социальной защиты и оценке:**

1. Оценить ход работы в процессе отводе земли и компенсации;
2. Мониторинг и оценка жалоб, полученных по проекту;
3. Мониторинг социальных, гендерных проблем и проблем уровня бедности;
4. Разработка необходимых мер и мер для смягчения любых последствий;
5. Регулярная координация с ИА / РА.


Приложение 1 Письмо хокимията Ахангаранского района по общественным консультациям




Приложение I**I Фотографии с общественных консультаций / встреч**

|  |  |
| --- | --- |
| D:\Вероника\2017 ГРП GAUF_Мария и Петряева\Reports\SSMK 5\сборщики мусора.jpg | D:\Вероника\2017 ГРП GAUF_Мария и Петряева\Reports\SSMK 5\сборщики мусора__.jpg |
| **Сборщики отходов** | |
| D:\Вероника\2017 ГРП GAUF_Мария и Петряева\Reports\SSMK 5\сортированный мусор 1.jpg | D:\Вероника\2017 ГРП GAUF_Мария и Петряева\Reports\SSMK 5\сортированный мусор.jpg |
| **Собранные и сортированные отходы** | |

СПИСОК УЧАСТНИКОВ





# ПРИЛОЖЕНИЕ III РЕШЕНИЕ ХОКИМА АХАНГАРАНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ НУЖД



|  |
| --- |
|  |



**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН**

**ХОКИМ**

**АХАНГАРАНСКОГО РАЙОНА**

**ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

«25» Августа, 2018 № 1536 Ахангарансий район

**О распределении земельного участка для улучшения системы управления твердыми бытовыми отходами для ГУП «Махсустранс» хокимията города Ташкента, из земельных участков, находящихся во владении регионального общественного фонда на территории махалли «Янги Хайот» Ахангаранского района Ташкентской области**

На основании пункта 4 Приложения 2 Постановления Президента Республики Узбекистан №3874 от 19 июля 2018 года «О дополнительных мерах по ускорению реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов на 2018-2019 годы», рассмотрев представленные документы по землеустройству, связанные с выделением земельного участка для организации производства электроэнергии из газа, полученного из твердых бытовых отходов для ГУП «Махсустранс» хокимията города Ташкента, из земельных участков, находящихся во владении регионального общественного фонда, на территории махалли «Янги Хайот» Ахангаранского района на основании статьи 6 Закона Республики Узбекистан «О местном государственном управлении»,

**РЕШАЮ:**

1. Утвердить Акт коммиссии по распределению земли для несельскохозяйственных нужд в районе хокимията по состоянию на 16 августа 2018 года для выделении земельного участка площадью 30,0 га, включая 26,8 га орошаемых земель, 1, 1 га лугов и пастбищ, оросительные канавы 1,9 га и дренажные канавы и 0,2 га дорог для ГУП «Махсустранс» хокимията города Ташкента из земельных участков, находящиеся во владении регионального общественного фонда на территории махалли «Янги Хайот» Ахангаранского района для организации производства электроэнергии из газа, полученного из твердых бытовых отходов

2. Выделить земельный участок площадью 30,0 га, включая 26,8 га орошаемых земель, 1,1 га лугов и пастбищ, 1,9 га оросительных и дренажных канав и 0,2 га дорог, расположенных на контуры 337k, 338, 340, 342, 343, 344 и 345 сельскохозяйственной карты для нужд ГУП «Махсустранс» хокимията города Ташкента, из земельных участков находящийся во владении регионального общественного фонда на территории махалли «Янги Хайот» Ахангаранского района для организации производства электроэнергии из газа, полученного из твердых бытовых отходов.

3. Для ГУП «Махсустранс» хокимията города Ташкента:

А) Обратите внимание, что для проектирования строительного проекта по организации производства электроэнергии из газа, полученного из твердых бытовых отходов, в первую очередь, необходимо заказать задания (части ART-1-2) для регистрации документов архитектурного планирования в Главном управлении Архитектура и гражданского строительство Ташкентской области,

B) Утвердить, что потери сельскохозяйственного производства (денежная компенсация за убытки) земельного участка, выделенного для ГУП «Махсустранс» хокимията города Ташкента из земельных участков, находящихся во владении регионального общественного фонда на территории махалли «Янги Хайот» в Ахангаранском районе, для постоянного использования в целях организации производства электроэнергии из газа, полученного из твердых бытовых отходов, будут оплачиваться ГУП «Махсустранс».

C) ) Напоминаем, ГУП «Махсустранс» хокимията города Ташкента о том, что при условии передачи использованных земельных участков в распоряжение районных государственных резервов, где было организовано производство электроэнергии из газа полученного из твердых бытовых отходов, с предварительным восстановлением и поддержания в рабочем состоянии функционирования ирригационных и мелиорационных сетей, инженерных коммуникаций в постепенно распределенных земельных участках и приграничных территорий в период строительства, используемый фермами и сельскохозяйственными предприятиями.

4. На основании данного решения руководителю районного отдела земельных ресурсов и государственного кадастра (Б. Сотиболдиев) поручено внести соответствующие изменения в земельный фонд района.

5. Сделать официальное предупреждение ГУП «Махсустранс» о том, что на основании статьи 10 Закона Республики Узбекистан «О местном государственном управлении», если выделенный земельный участок не разработан в течение трех лет, это решение теряет период действия.

6. Представить обсуждение данного решения в повестку дня очередного заседания Совета народных депутатов Ахангаранского района.

7. Спросить хокима Ташкентской области утвердить это решение.

8. Контроль за исполнением данного решения возлагается на первого заместителя хокима района М. Мирюнусова.

Хоким района У. Турсунов

**Решение хокимията Ахангаранского района о присоединении земельного участка площадью 30 га к резервному фонду хокимията (по заявлению фермера, арендовашего данный участок)**





**Решение**

**По сдаче в районный государственный резерв часть земли, принадлежащей сельскохозяйственному предприятию «Шахбоз Нури Зиё», функционирующего в махалле «Янги Хайот»**

В соответствии со статьей 36 (часть 4), пункт 1 Земельного кодекса Республики Узбекистан, и рассмотрев запрос владельца хозяйственного предприятия «Шахбоз Нури Зиё» Х.Хакимова к Хокиму района,

**Я РЕШАЮ:**

Для удовлетворения запроса, адресованного хокиму района, о возвращении в районный государственный резерв в общей сложности 83,61 га земли, принадлежащей сельскохозяйственному предприятию «Шахбоз Нури Зиё», функционирующего в махалле «Янги Хайот», включая: 45,06 га орошаемых земель, 0,8 га озер, 24,4 га садов, 3,9 га пастбищ, 0,5 га лесов, 6,52 га ариков и отвалов, 1,37 га дорог и часть 1.06 га земли, т. е. 30,0 га, из которых 26,8 орошаемых, лугов и пастбищ, 1,9 га оросительных и дренажных канав и 0,2 га дорог.

Возвратить часть земельного участка, принадлежащего сельскохозяйственному предприятию «Шахбоз Нури Зиё», а именно 337 тыс., 338, 340, 341, 342, 343, 344 и 345 контуров, которые составляют 30,0 гектаров земли, из которых 26,8 орошаемых, лугов и пастбищ, 1,9 га оросительных и дренажных канав и 0,2 га дорог, в районный государственный резерв.

Принять во внимание тот факт, что из-за возврата 30,0 гектаров земли сельскохозяйственного предприятия «Шахбоз Нури Зиё» в Государственный резерв, насчитывается в общей сложности 83,61 га земли, принадлежащей предприятию, в том числе 18,26 га орошаемых земель, 0,8 га озер , 24,4 га садов, 3,9 га пастбищ, 0,5 га лесов, 6,52 га ариков, 1,37 га дорог и 1,06 га других земель.

Выйти в распоряжение сельскохозяйственного предприятия «Шахбоз Нури Зиё», возвращая землю в государственный заповедник района до сбора урожая сельскохозяйственных культур в посевах сельскохозяйственных культур, засеянных по контракту на продажу пшеницы государству для сбора урожая в 2018 году.

Поручить начальнику Департамента земельных ресурсов и государственного кадастра (Б.Сотоболдиев), восстановление долгосрочной аренды земельного участка сельскохозяйственного предприятия «Шахбоз Нури Зиё» и внести изменения в земельный налог.

Поручить руководителям Государственной налоговой инспекции, предприятиям по подготовке, обслуживанию, снабжению и коммерческим банкам принять срочные меры по возмещению задолженности сельскохозяйственного предприятия «Шахбоз Нури Зиё» в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за исполнением данного решения возлагается на первого заместителя хокима района М. Мирюнусова.

Хоким района У. Турсунов

**Хокиму Ахангаранского района**

**У.М.Турсунову**

**От начальника сельскохозяйственного предприятия «Шахбоз Нури Зиё»**

**Х. Хакимов**

**Заявление**

Настоящим я хотел бы попросить вас принять арендный земельный участок площадью 30 га, используемый для выращивания сельскохозяйственных культур, в резервный земельный фонд окимията

**Директор сельскохозяйственного предприятия «Шахбоз Нури Зиё» Х.Хакимов**

1. Воздействие проекта: (а) отвод 30 га сельскохозяйственных земель. 34 га будет иметь негативное воздействие из-за отвода земли под оросительным каналом. (b) одно домохозяйство, затронутое проектом, (фермерское хозяйство) и 4 постоянных сельскохозяйственных рабочих, а также 1 неправительственная организация - Ассоциация водопользователей «Янги Хаёт» (разрушение сельскохозяйственной инфраструктуры, такой как ирригационный канал), (c) связанное воздействие на 100 неформальных сборщиком отходов ( в настоящее время нет никакого влияния на эти группы). [↑](#footnote-ref-1)