Проект «Управление твёрдыми бытовыми отходами г. Ташкента»

Займ АБР №: 3067-UZB

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ, РЕАЛИЗАЦИИ И НАДЗОРУ

Контракт №: SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_1-2016-01

Отчёт по экологическому мониторингу

Отчетный период: Июль - Сентябрь 2018 г.

КЛИЕНТ – РЕАЛИЗУЮЩЕЕ АГЕНТСТВО

Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Махсустранс» (Узбекистан)

ВЕДУЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ

H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG-JBG (Германия)

в ассоциации с

Infratech Consulting SDN Ltd. (Узбекистан)

Ташкент - Октябрь 2018

Отчёт по экологическому мониторингу

_________________________________________________________________

Номер проекта: 45366

Отчетный период: Январь - Июнь 2018 г.

Номер займа АБР: 3067-UZB

Республика Узбекистан: Проект «Управление

твёрдыми бытовыми отходами»

(Финансируется Азиатским банком развития)

Подготовлено: Сергеем Карандаевым, Национальный специалист по экологии Консультантов ГРП, СП «H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG – JBG- (Германия) и ООО «Infratech Consulting SDN» (Узбекистан)»

Для Государственного унитарного предприятия «Махсустранс», хокимията г. Ташкента и Азиатского банка развития

Одобрен: Рустам Шукуров, руководителем Группы Реализации Проекта (ГРП)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	6

1.1.	Преамбула	6

1.2.	Основная информация	6

2.	Описание проекта и текущая деятельность	8

2.1.	Описание проекта	8

2.2.	Описание местоположения проекта	9

2.3.	Проектные контракты и Управление	11

2.4.	Деятельность по проекту в течении текущего отчетного периода	12

2.5.	Описание любых изменений в проектной документации	14

2.6.	Описание любых изменений в согласованных методах строительства	14

3.     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	15

3.1.	Общее описание деятельности в области экологической безопасности	15

3.2.	Инспектирование объекта и аудит	15

3.2.1 Миссия АБР	19

3.2.	2 Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствии)	20

3.2.	3 Тенденции	20

3.2.	4 Неожиданные экологические последствия или риски	20

4.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ	21

4.1 Обзор мониторинга проведенного во время отчетного периода	21

4.2. Тенденции	23

4.3. Результаты мониторинга	23

4.4. Использование материальных ресурсов	23

4.5. Управление отходами	23

4.6. Техника безопасности труда	23

4.7. Обучение	23

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПООСКО	24

5.1. Обзор ПООСКО	24

6. ХОРОШАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ	24

6.1 Хорошая практика	24

6.2. Возможности для улучшения	24

7. ВЫВОД И РЕКОМЕНДАЦИИ	25

7.1. Выводы	25

Приложение 1: Программа мер по охране окружающей среды

СПИСОК РИСУНКОВ

Рис. 1 Схема расположения Ахангаранского полигона отходов	10

Рис. 2 Предлагаемое расширение Ахангаранского полигона отходов	11

Рис. 3 Карта приобретенного земельного участка и оросительного канала	11

Рисунок 4 Организационная структура Государственного Унитарного Предприятия по перегрузке и утилизации отходов	16

Рисунок 5: Расположение перегрузочных станций в Ташкенте.	17

Рисунок 6: Фото – Перегрузочная станция «Юнусабад»	18

Рисунок 7: Перегрузочные станции в Сергелийском районе.	19

СОКРАЩЕНИЯ

| АБР | Азиатский Банк Развития |
| --- | --- |
| ПРП | Программа развития потенциала |
| КНС | Консультант по надзору за строительством |
| ИА | Исполнительное агентство |
| ООСЗБТ | Охрана окружающей среды, здоровья и безопасности труда |
| ОВОС | Оценка воздействия на окружающую среду |
| РВЭ | Разрешение на экологическое воздействие |
| ПУОС | План по управлению мер по защите окружающей среды |
| СЭ | Специалист по экологическим вопросам |
| ПРУ | Правительство Республики Узбекистана |
| МРЖ | Механизм разрешения жалоб |
| РА | Реализующее агентство |
| ПЭО | Первоначальное экологическое обследование |
| ПЗиПП | План по приобретению земли и переселению |
| Махсустранс | Государственное унитарное предприятие «Махсустранс» |
| ТБО | Твердые бытовые отходы |
| ГРП | Группа по реализации Проекта |
| КН | Консультант по надзору |
| ГОСКОМЭКОЛОГИЯ | Госкомитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды |
| СПХО | Санитарный полигон хранения твердо-бытовых отходов |
| ППЗМ | Положение о политике по защитным мерам |
| ПООСКО | План охраны окружающей среды конкретного объекта |
| УТБО | Управление твёрдыми бытовыми отходами |
| ПУТБО | Проект по управлению твёрдыми бытовыми отходами |

# ВВЕДЕНИЕ

## Преамбула

1. Этот отчёт представляет собой Обзор мониторинга мер по охране окружающей среды (ПОМООС) для Проекта по управлению твёрдыми бытовыми отходами.

2. Настоящий отчёт является пятым отчетом по результатам мониторинга мер по охране окружающей среды для проекта и охватывает отчётный период с июля по сентябрь 2018 года. Основной целью этого отчета по мониторингу окружающей среды является предоставление информации о прогрессе реализации Плана управления окружающей среды (ПУОС) и любых других экологических проблем, возникших в ходе реализации проекта. Отчет подготовлен для соответствия требованиям экологической безопасности Правительства Республики Узбекистана и АБР, а также для выполнения заёмных обязательств, как описано в соглашении о займе № 3067-UZB, подписанном между Правительством Республики Узбекистан и АБР

3. Проект включает в себя динамичный подход к разработке концепции санитарного полигона хранения твердо-бытовых отходов (СПХО). Проект использует запланированный СПХО как немедленное и эффективное решение проблемы утилизации отходов в Ташкенте, с возможностью постепенного расширения объекта, чтобы стать решением по утилизации, которое может служить Ташкентской области в долгосрочной перспективе. По сравнению с последним представленным отчетом здесь нет изменений, которые в настоящее время влияют на дальнейшее развитие проекта ПУТБО.

4. Кроме того, проект включает в себя необходимую модернизацию и реконструкцию всей системы сбора и транспортировки ТБО в Ташкенте. Точки сбора будут оснащены функциональными и подходящими мусорными контейнерами с обеспечением отделения и сбора подлежащих вторичной переработке материалов. Устаревшие коллекции транспортных средств будут заменены соответствующими и высокоэффективными сборными транспортными средствами, что значительно сократит расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание. Станции перегрузки будут оснащены улучшенной инфраструктурой и электромеханическими компонентами, а транспортные средства будут заменены. С этой деятельностью также следует ожидать улучшения воздействия на окружающую среду.

## Основная информация

5. Правительство Республики Узбекистан подало заявку на получение займа от Азиатского банка развития (АБР) на разработку и совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в столице (г. Ташкенте). Номер ссылки на кредит L3067-UZB: Проект по управлению твёрдыми бытовыми отходами (ПУТБО). Соглашение о займе было подписано 27.02.2014 между Республикой Узбекистан и Азиатским банком развития, а Соглашение по проекту от 12.03.2014 было подписано между АБР, Хокимиятом города Ташкент и государственным унитарным предприятием «МАХСУСТРАНС».

6. Проект был подготовлен в целях воздействия на улучшение городской окружающей среды и качество жизни жителей Ташкента. В рамках проекта будет создан санитарный полигон, отвечающий международным стандартам, реконструированы перегрузочные станции и модернизирован парк спецтехники для сбора и транспортировки отходов. Это поможет нарастить потенциал в области управления отходами и сформулировать Национальную стратегию по управлению твердыми бытовыми отходами.

7. Правительство Узбекистана (ПУз) всерьёз осознает необходимость разработки и реализации национальной стратегии управления твердыми бытовыми отходами (УТБО). Поэтому, ПУз обратилось к АБР с просьбой о помощи в решении проблем, связанных с УТБО. Предлагаемый проект будет способствовать устойчивому городскому развитию в Узбекистане путем: (i) модернизации УТБО для обеспечения непрерывных и надежных коммунальных услуг; (ii) содействия финансовой устойчивости муниципальных услуг посредством рационализации тарифов и разумного финансового управления; (iii) поддержки политических и институциональных реформ для улучшения санитарии и управления окружающей среды; (iv) смягчение последствий изменения климата путем значительного сокращения выбросов парниковых газов и соблюдения международных стандартов по минимизации отходов и переработки вторичного сырья; и всеми мерами (v) улучшения благоустройства городов.

8. Объем существующей свалки исчерпан, а первоначальный план города заключался в расширении свалки на смежные дополнительные 30 гектаров площади. Будучи полностью осведомленным о неизбежных экологических последствиях вследствие расширения этой практики, городской хокимият обратился к Правительству Республики Узбекистан с просьбой об оказании помощи в этом вопросе. На основе этих мероприятий Кабинет Министров РУ утвердил летом 2012 года месторасположение новой свалки для утилизации отходов на 30 гектарах сельскохозяйственного поля.

9. Правительство Республики Узбекистана уже решило начать оформление земельного участка площадью 30 гектаров непосредственно к югу от существующей Ахангаранской свалки, на котором необходимо разместить временное расширение свалки и также модернизировать этот объект до санитарного полигона, разработанного на основе международных стандартов охраны окружающей среды.

10. Последний вариант расширения полигона на восток, имеет потенциал для постепенного расширения, чтобы стать долгосрочным региональным полигоном площадью 250 гектаров, который сможет удовлетворить потребности города Ташкент в течение не менее 50 лет. Другими словами, этот первоначальный полигон фактически является первой фазой развития гораздо более крупного регионального полигона, если этот вариант будет впоследствии выбран городом как долгосрочное решение для размещения. Однако, если альтернативный долгосрочный вариант будет выбран, то этот временный объект может быть закрыт или, возможно, может переключиться на обслуживание потребностей соседних общин. Был завершен концептуальный проект для временного объекта площадью 25 гектаров, который, естественно, входит в состав Проекта.

# Описание проекта и текущая деятельность

## Описание проекта

11. Общая цель заключается в создании усовершенствованной системы управления твердыми бытовыми отходами в Ташкенте для модернизации городской инфраструктуры и услуг. В рамках проекта будет создан санитарный полигон, отвечающий международным стандартам, реконструированы перегрузочные станции и модернизирован автопарка мусоровозов и контейнеровозов. Это будет наращивать потенциал в области управления отходами и содействовать разработке национальной стратегии по управлению твердыми отходами.

12. С учетом нынешней практики УТБО было принято решение о преобразовании и распределении участка, прилегающего существующей свалке к инженерно-санитарному полигону. Предлагаемая концепция санитарного полигона хранения твердо-бытовых отходов (СПХО) будет основана на «Лучшей экологической практике» (BEP), в результате чего современная конструкция будет соответствовать международно-приемлемым стандартам. Этот «автономный» объект кардинально улучшит систему УТБО (т.е. обработку и окончательную утилизацию ТБО) с возможностью интеграции для долгосрочного решения, охватывающая всю Ташкентскую Область. Включение в конструкцию многобарьерной системы, системы фильтрации и сбора газа приведет к значительному сокращению ожидаемых воздействий. Проект по совершенствованию управления отходами (далее именуемый «Проект») должен способствовать решению следующих вопросов:

Отделение потока твердых бытовых отходов; Надлежащий сбор и выброс отходов в предназначенных местах Создание современных систем управления ТБО Улучшение старых методов работы «грузить и сваливать» в городах и регионах

13. Правительство Узбекистана договорилось о получение займа от Азиатского банка развития (АБР) на разработку и совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Ташкенте. Соглашение о займе было подписано 27.02.2014 между Республикой Узбекистан и Азиатским Банком Развития, а Соглашение по проекту было подписано 12.03.2014 между АБР, хокимиятом города Ташкента и Государственным унитарным предприятием «МАХСУСТРАНС». Отдельное постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-2255 о реализации проекта УТБО было выпущено 31.10.2014, в котором указан пятилетний период реализации проекта (2014-2018 гг.) и общая стоимость проекта составляет 92,25 млн. долларов США, из которых 69,0 млн. долларов США заемные средства от АБР и 23,25 млн. долларов США вклад Правительства Республики Узбекистан и ГУП «Maxsustrans». Вклад Правительства  предоставляется в виде освобождения от уплаты местных налогов и таможенных пошлин на сумму эквив. 5,82 млн. долларов США.

14. Правительство Узбекистана через Реализующее агентство (РА), Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Махсустранс» использует часть этого займа для покрытия расходов по контракту на консультационные услуги по управлению реализации и контролю за проектом путём поддержки группы реализации проекта (ГРП)

15. Проект был подготовлен для улучшения окружающей среды города и качество жизни жителей Ташкента. Результатом будет улучшение услуг и управления ТБО в Ташкенте со следующими ключевыми результатами:

- Результат 1 – Реконструкция и расширение системы управления твердыми бытовыми отходами (УТБО) в городе Ташкенте. По завершении проекта ожидается, (i) восстановление двух перегрузочных станций и возможное закрытие существующей перегрузочной станции (ii) 3 миллиона тонн мощности по захоронению отходов, созданные в соответствии с международными экологическими стандартами, и (iii) создание производственной мощности по захоронению отходов 1.950 тонн в день;

- Результат 2 – Укрепление производственного потенциала. По завершении проекта ожидается, что (i) не менее 90% домохозяйств будут активно собирать отходы на местах, (ii) кампания по повышению осведомленности касательно сбора отходов охватит 90% домохозяйств с участием женщин-членов домашних хозяйств, (iii) усовершенствование управления и деятельности Махсустранса, в том числе 20%-ое улучшение (сокращение) затрат на тонну захоронения отходов и (iv) внедрение компьютеризированной системы сбора твердых бытовых отходов на основе базы данных географической информационной системы (ГИС) и достижение системного отслеживания 80% маршрутов; и

- Результат 3 - Национальная стратегия по управлению ТБО. К 2016 году проект национальной стратегии по управлению ТБО должен быть готов и представлен Правительству Республики Узбекистан и АБР.

16. Для проекта существует два исполнительных агентства (ИА) - Хокимият города Ташкента для общего надзора и мониторинга результатов №1 и №2 и Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкология)1 для выполнения результата №3 по разработке национальной стратегии УТБО. Результаты 1 и 2 будут осуществляться ГУП «МАХСУСТРАНС». При ГУП «МАХСУСТРАНС» было создано ГРП для поддержки реализации проекта. Эта поддержка включает в себя управление проектом, управление финансами, закупки, администрирование контрактов, реализацию природоохранных мер, строительство и технический надзор, а также мониторинг и оценку.

## Описание местоположения проекта

17. Ахангаранский полигон расположен примерно в 35 км к югу от центра города Ташкента в Ахангаранском районе Ташкентской области. Объект используется с 1967 года и принимает отходы в настоящее время, собранные из города Ташкент, и частично из Чирчика. Предлагаемый участок для современного санитарного полигона расположен на восточной стороне существующего Ахангаранского полигона. Общая площадь нового полигона составит около 25 га сельскохозяйственной земли. Схема расположения Ахангаранского полигона приведена ниже на рисунке 1.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан №5024 от 21.04.2017 Государственный Комитет Республики Узбекистан по охране природы был переименован в Государственный Комитет Республики Узбекистан по Экологии и охране окружающей среды (Госкомэкология)

Рис. 1 Схема расположения Ахангаранского полигона отходов

18. Доступ на строительный объект: Отвод земли для расширения существующего полигона отходов не потребует строительства какой-либо дополнительной подъездной дороги к объекту. Это показано на рисунке ниже (Рисунок 2). Доступ на объект будет проходить через уже функционирующую дорогу. Существующий доступ и другие объездные дороги должны учитываться при строительных работах. Санитарно-защитная зона для санитарного полигона отходов (СПО) будет находиться в пределах отведенных земельных участков.

* Желтая линия - это граница существующего полигона отходов;

синяя линия - граница предполагаемого нового полигона

Рис. 2 Предлагаемое расширение Ахангаранского полигона отходов

Рис. 3 Карта приобретенного земельного участка и оросительного канала

## Проектные контракты и Управление

19. Консультант по проектированию и надзору за новым полигоном еще не нанят. 19 июня 2017 года было опубликовано объявление для найма консультанта по проектированию и надзору за санитарным полигоном. Оценка в процессе. Эта консалтинговая компания должна выполнить проектные работы по закрытию старого полигона и созданию нового полигона, а также будет контролировать все строительные работы, связанные со строительством нового полигона.

20. Консультант по поддержке ГРП (СП «H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG - JBG- и ООО «Infratech Consulting SDN») продолжает оказывать услуги по поддержке ГРП согласно контракта и дополнительного соглашения №2.

21. Консультант по поддержке ГРП в своей команде имеет национального специалиста по

вопросам окружающей среды – Сергея Карандаева, который оказывает услуги по мониторингу вопросов и мер по охране окружающей среды.

22. Основные организации, участвующие в проекте и относящиеся к вопросам по охране окружающей среды, представлены в таблице ниже:

Таблица 1: Список контрактов по проекту

| Организация | Имена ключевого персонала и специалиста по охране окружающей среды | Контактные данные (телефон, эл.почта и адрес) | Заказчик | Дата подписания контракта | Дата окончания контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Консультант по поддержке ГРП - СП «H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG-JBG и ООО «Infratech Consulting SDN» | Инго Шёбе, Руководитель группы Дилшод Мавлян-Кариев, Заместитель руководителя группы Сергей Карандаев, Специалист по охране окружающей среды | pbox-swmip.uzb@gauff.com eng-invest@consultant.com eng-invest@consultant.com | ГУП Махсустранс | 11.01.2017 | 30.06.2019 |
| Консультант по наращиванию потенциала – СП«GWCC-INTERIVAL-UVP-Dohwa-Al Mar» | Томас Дернтл, Руководитель группы Тимо Феллнер, Заместитель руководителя группы Юлия Алексеева, Специалист по охране окружающей среды | thomas.derntl@gwcc.at thiemo.fellner@interival.at alekseeva@almarconsulting.org | ГУП Махсустранс | 12.09.2017 | 15.10.2019 |

## Деятельность по проекту в течении текущего отчетного периода

23. Оцененный бюджет проекта составляет 92,25 млн. долларов США, включая освобождение от налогов и таможенных пошлин, физические и ценовые непредвиденные расходы и процентные платежи в ходе реализации. Краткая информация приведена в таблице ниже и сметы затрат по проекту.

Таблица 2: Краткие сведения о стоимости проекта

| Общая стоимость проекта | – | 92,25 млн. долларов США, из них: |
| --- | --- | --- |
| Вклад МФИ/Займ АБР | – | 69,00 млн. долларов США (74,79%) |
| Вклад Республики Узбекистан Вклад ГУП «МАХСУСТРАНС»: | – | 5,82 млн. долларов США (в виде налоговых и таможенных льгот). 17,43 млн. долларов США, в том числе: капитальные вложения 1,5 млн. долл. США и стоимость существующих основных средств 15,93 млн. долл. США |

Финансовые показатели проекта:

Привлечение:

Прогноз привлечения на 2018 год - 23 100 000 долларов США

Фактическое привлечение на 15.08.2018 - 13 120 000 USD

Фактическое привлечение с начала проекта до 14.06.2018 - 36 076 613 USD (общая сумма сэкономленных средств 2 181 000 + 604 800 USD)

Освоение:

Прогноз освоения на 2018 год - 23 100 000 долларов США

Фактическое освоение в 2018 году за 10.09.2018 - 11 120 045 USD

Фактическое освоение с начала проекта до 10.09.2018 - 17 090 787 USD

24. Следует отметить, что к дате начала работы консультанта, ИА организовало следующие пакеты закупок:

1) Баки для сбора твердых отходов

25. Всего 13.500 баков для сбора твердых отходов были поставлены в рамках контракта между ГУП «Махсустранс» и «Узбекско-китайским торговым домом» на сумму 4,4 млн. долларов США. 5 октября 2017г. был подписан дополнительный контракт на сумму 1.319.050 долларов США на поставку дополнительного количества контейнеров – 4.050 ед. Согласно положению Протокола №2 от 14 января 2018 года под председательством Премьер-министра Республики Узбекистан, 3.000 единиц из доставленных баков подлежат передаче в ГУП «Тоза Худуд» Ташкентской области с последующим погашением заёмных средств из местного бюджета Ташкентской области после согласования вопроса о передаче с АБР. Поставка дополнительной партии баков завершена, и контракт закрыт.

2) Строительство / реконструкция новых мусоро-сборочных пунктов (МСП)

26. ГУП «Махсустранс» построил 150 МСП за счет кредитных средств «Ипотекабанка» на сумму 4,5 млрд. сум, в то же время кредитные средства АБР в размере 4,52 млн. долларов США, предоставленные для этих целей, остались неиспользованными и планируется использовать их для других целей.

3) Мусоровозы и спецтехника

27. Контракт на поставку 182 единиц мусоровозов и спецтехники на сумму 12,99 млн. долларов США заключен с компанией POSCO-DAEWOO (Корея). В настоящее время производитель мусоровозов и специальной техники «Hyundai» отправил всю партию товаров, из которых 182 единицы мусоровозов и спецтехники, которые были переданы ГУП «Махсустранс». Таможенное оформление и техническое согласование было выполнено согласно законодательству Республики Узбекистан. Все транспортные средства были предоставлены ГУП «Махсустранс» для дальнейшего ввода в эксплуатацию, что полностью было сделано до конца августа.

4) Консультант по поддержке ГРП в реализации проекта

28. Контракт заключен между ГУП «Махсустранс» и СП «H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG-JBG» (Германия) и ООО «Eng Invest Consulting» (Узбекистан). Консультант начал свою деятельность с 01.08.2017 года и продолжает по сей день. Текущая дата истечения срока контракта - 30 июня 2019 года.

5) Консультант по наращиванию потенциала ГУП «Махсустранс» и разработке Национальной стратегии по управлению ТБО Республики Узбекистан

29. К настоящему времени, контракт подписан с СП «GWCC-INTERIVAL ZT GmbH» (Австрия), UVP Environmental Management and Engineering GmbH (Австрия), Dohwa Engineering Co., Ltd. (Корея) и ООО «Аль-Мар Консалтинг» (Узбекистан). Консультант начал свою деятельность с 15 февраля 2018 года и продолжает по сей день. На 10.09.2018, Консультант представил все 4 документа, составляющих Национальную стратегию Республики Узбекистан по управлению ТБО, в Государственный комитет экологии и охраны окружающей среды и ГУП «Махсустранс».

6) Консультант по проектированию и строительному надзору за новым полигоном и закрытию старого полигона

30. 22 июня 2018 года были утверждены результаты технической оценки шести предложений от консалтинговых фирм, участвующих в тендере, и были вскрыты финансовые предложения. На данный момент проводится оценка финансовых предложений и подготовка оценочного отчета по присуждению контракта победителю тендера. Подписание контракта планируется в ближайшее время. К 25 августа 2018 года от заинтересованных министерств и ведомств были представлены кандидатуры членов новой комиссии по закупкам, созданной в соответствии с ПП-3857 от 16 июля 2018 года.

ГРП представила новую структуру комиссии по закупкам 26 августа этого года в хокимият города Ташкента.

Необходимо провести заседание комиссии по закупкам хокимията города Ташкента для рассмотрения и утверждения результатов тендера как можно скорее в короткий срок, и после одобрения АБР, начать переговоры по контракту с консалтинговой компанией. Следующее продление срока действия тендерных предложений истекает 30 сентября текущего года, до этой даты ГУП «Махсустранс» должны будут провести переговоры по контракту и подписать контракт с победителем данного тендера

## Описание любых изменений в проектной документации

31.      Не применимо.

## Описание любых изменений в согласованных методах строительства

- Не применимо.

# 3.     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Общее описание деятельности в области экологической безопасности

33. Первоначальное экологическое обследование (ПЭО) проекта было сделано для ГУП «Махсустранс» в мае 2013 года и опубликовано на веб-сайте АБР.

34. Отчет ПЭО охватывает общий экологический профиль проекта и включает обзор потенциальных экологических последствий и их масштаб по физическим, экологическим, экономическим и социальным и культурным ресурсам в зоне влияния проекта при проектировании, строительства и эксплуатации. В дополнении к этому, местный специалист по экологическим вопросам пересмотрел План мер по защите окружающей среды (ПУОС), как часть данного отчета (Приложение 1). Уровень детализации и сложности ПУОС и приоритет выявленных мер и действий будут соизмеримы с воздействием и рисками Проекта.

## Инспектирование объекта и аудит

35. В соответствии с техническим заданием (ТЗ) Консультанта по поддержке ГРП, Консультант осуществил экологический мониторинг и инспекцию проекта и объектов, имеющих экологическую значимость. В отчетном периоде Консультант ГРП провел два посещения объектов. Местный специалист по охране окружающей среды, Сергей Карандаев оказывает услуги по вопросам соблюдение природоохранных мер и поддержку ГРП в данном вопросе. Первый мониторинг был проведен 04 июля 2018 года, а второй - 5 июля 2018 года. Специалист по охране окружающей среды посетил перегрузочные станции «Юнусабад» и «Сергили».

36. Посещение технических сооружений и объектов Государственного унитарного предприятия по перегрузке и утилизации отходов, было проведено Консультантом ГРП, местным специалистом по охране окружающей среды, Сергеем Карандаевым. Первым объектом была перегрузочная станция «Юнусабад», один из трех перегрузочных станций Ташкента. Инспекцией руководил Рафаэль Бекмуллин, директор ГУП. Собранные отходы из северной части Ташкента доставляются на объект мусоросборочными транспортными средствами ГУП «Махсустранс», а также другими частными предприятиями по сбору отходов, взвешиваются, уплотняются и заполняются в цилиндрические контейнеры. Данные контейнеры перевозятся на полигон «Ахангаран» специальными грузовиками. По словам Бекмуллина, объект функционирует удовлетворительно.

37. Эксплуататором перегрузочных станций Ташкента и полигона «Ахангаран» является «Государственное предприятия по перегрузке и утилизации отходов» (WDU); компания является дочерней компанией ГУП «Махсустранс» (штат сотрудников около 130 человек). Организационная структура предприятия показана на рисунке ниже:

Рисунок 4 Организационная структура Государственного Унитарного Предприятия по перегрузке и утилизации отходов

38. Перегрузочная станция «Юнусабад» расположена в северной части части города    Ташкент. (как показано на рисунки ниже). Полигон «Ахангаран» расположен на 50 км от данной станции.

Рисунок 5: Расположение перегрузочных станций в Ташкенте.

39. Предположительно 600 тонн твердых бытовых отходов ввозятся в каждую перегрузочную станцию каждый день. На входе установлены 2 платформенных весов.

(В данный момент функционирует только одна из двух платформенных весов). Для обработки данных с платформенных весов используется специальное программное обеспечение. Программное обеспечение автоматически регистрирует номер грузовика (каждое транспортное средство имеет различный номер) и использует зарегистрированную информацию из базы данных (например, тип транспортного средства, мощность и т. д.) для расчета веса нетто. В настоящий момент грузовики взвешиваются только при входе в перегрузочную станцию (так как 1 платформенные весы не работают). Программное обеспечение может печатать отчеты в любой форме.

40. В настоящее время ГУП по перегрузке и утилизации отходов эксплуатирует 22 цилиндрических контейнера для перегрузки отходов (в настоящее время под контролем находятся еще 11 цилиндрических контейнеров, в общей сложности 33). Объем этих цилиндрических емкостей составляет около 27 м³, вес нетто составляет около 3,5 тонн. Перевозчики отходов (с системой подъема) имеют максимальный вес около 20-25 тонн вкл. контейнеры. Принимая во внимание вес самого грузовика, для перевозки твердых отходов остается не более 27 м3.

41. На самой перегрузочной станции одновременно могут быть разгружены 6 мусоровозов; существует два способа разгрузки. Шнек используется для измельчения отходов (на данный момент не работает). 2 гидравлических пресса, расположенные под

разгрузочной станцией, прижимают измельченные отходы в цилиндрических контейнерах (с использованием насоса на уровне 30 бар).

42. Гидроагрегат (Гидравлический блок) является наиболее уязвимой частью, которую необходимо обслуживать на регулярной основе (это также является причиной того, что первоначально немецкие насосы были заменены на российские - масло для эксплуатации было слишком дорогим). Данные установленные и используемые насосы также не в хорошем состоянии. Они протекают, и необходимые прокладки не обслуживаются соответствующим образом. Другой проблемой для Р.Бекмуллина заключается в том, что 1-й этаж (гидравлический блок) и 2-й этаж (разгрузочная часть) не закрыты подвесным потолком.

43. Металлические отходы собираются вручную во время процедуры сбора в домашних хозяйствах; ежемесячно собирается около 78 т (эта процедура соответствует государственному плану).

44. Перегрузочная станция имеет собственную заправочную станцию. По словам Бекмуллина, тип этой транспортной станции благоприятный (как правило, вся перегрузочная станция и ее составляющие + грузовики приобретаются у одной компании). С экологической точки зрения, станцию следует закрыть или модернизировать для того, чтобы предотвратить просачивания дизельного топлива вниз в бетон и землю.

45. По словам Р. Бекмуллина, в текущем проекте ТБО с участием АБР предусматривается закрыть одну перегрузочную станцию «Хамза» на юге из-за международного аэропорта. Альтернативное место из текущей точки зрения (увеличение объема отходов) и по словам международных экспертов контракта C_1, абсолютно необходимо пока не будет найдено другое решение - например, мусоросжигательный завод (энергия из отходов). Перегрузочная станция «Юнусабад» будет обновлена в соответствии с международно-признанными требованиями в области охраны труда и техники безопасности и с лучшей международной практикой.

| Разгрузочная часть | Цилиндрические контейнеры, система «горизонтального способа загрузки/выгрузки» Рисунок 6: Фото – Перегрузочная станция «Юнусабад» |
| --- | --- |

Перегрузочная станция в Сергелийском районе

46. Имеются 22 мусоросборочных транспортных средств, четыре из которых являются грузовыми автомобилями. Транспортные средства: 20㎥, 15㎥, 10㎥, 7㎥ и 7-10㎥ собирают отходы юридических лиц.

47.  В результате проверки перегрузочной станции было обнаружено, что фильтрат образуется во время компрессирования и транспортировки из-за высокого содержания влаги в отходах. После того, как фильтрат выгружен, компрессионный цилиндр транспортируется на полигон.

Передний план перегрузочной станции.  Компрессионный цилиндр дренирует фильтрат.

Рисунок 7: Перегрузочные станции в Сергелийском районе.

48. Ниже приводятся свод значительных наблюдений, выявленных в ходе мониторинга:

- Все контейнеры, предназначенные для органических отходов, должны иметь крышки или покрытия, которые предотвращают доступ животных (собак, кошек), грызунов и птиц. В качестве альтернативы, контейнеры могут быть помещены внутрь сооружений ограждающих доступ животных, которые обеспечивают, как и легкий доступ пользователям, так и способствуют изоляции после использования. Следует также рассмотреть вопрос о мойке контейнеров между использованиями либо на перегрузочной станции, либо на полигоне. Установка дренажной системы для фильтрата является необходимым требованием и предусмотренной техникой, так как сборочный вал, маслоотделители и регулярное опорожнение и обслуживание должны быть установлены во время реконструкции.

- Перегрузочные станции должны быть обозначены знаком (или знаками), размещенным у входа, который содержит следующую информацию:

- название объекта

- владелец / эксплуататор с номером телефона и адресом

- телефонные номера экстренных служб (пожарная, милиция и медпомощь)

- часы работы

- запрещенные материалы

- таблица ставок оплаты (если применимо)

- Персонал перегрузочной станции должен быть знаком с процедурами предупреждения и контроля пожара. Знак «ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ - НЕ КУРИТЬ» должен быть размещен при входе или на пункте взвешивания. Огнетушители должны быть доступны во всех зданиях и транспортных средствах.

- Образование пыли может привести к неприглядным условиям и вызвать раздражение сотрудников и пользователей перегрузочной станции. Пыль может возникать от дорог, а также от некоторых отходов, таких как пепел и штукатурка. Следует уделить внимание мощению, поливу или уплотнению грунтовых дорог, а также подметанию дорог с твердым покрытием.

## 3.2.1 Миссия АБР

49. Миссия АБР проходила с 21 по 31 августа 2018 года. Миссия2 посетила Узбекистан в период 21-31 августа 2018 года для того, чтобы провести: (i) обзорную миссию по займу L3067-UZB, и (ii) разведывательную миссию по предлагаемому Проекту развития твердых бытовых отходов в Узбекистане. Миссия провела обсуждение с (i) Государственным Комитетом по инвестициям, (ii) Государственным Комитетом по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкологии), (iii) Министерством финансов, (iv) Хокимиятом города Ташкент, (v) ГУП «Махсустранс» и с (vi) Французским агентством развития.

50. Основными задачами миссии по займу L3067-UZB были: (i) проанализировать статус реализации проекта, (ii) обсудить ход разработки стратегии УТБО и (iii) присудить контракт для консультанта по проектированию и надзору. Задача миссии по предлагаемому Проекту развития твердых бытовых отходов в Узбекистане состояла в проведении консультации с Правительством и согласовании (i) охвата предлагаемого проекта, (ii) возможного плана финансирования, и (iii) предлагаемого графика проектных процедур.

51. 22 августа 2018 года в офисе АБР было проведено совещание с руководителем группы Консультантов ГРП и руководителем проекта Консультанта по наращиванию потенциала для получения информации о текущем этапе работы по проекту и их мнений относительно дальнейшего развития проекта.

52. Миссия отметила, что нынешняя задержка связана с привлечением консультанта по проектированию и надзору разработки санитарного полигона. В этой связи, хотя АБР и Группа Реализации Проекта (ГРП) совместно достигли прогресс в процессе закупок, и АБР уже рассмотрел соответствующую документацию, значительные задержки возникают при присуждении контракта Тендерной Комиссией. В связи с этим миссия обратилась с просьбой о вмешательстве Правительства, чтобы вернуть проект в режим планового осуществления и избежать того, чтобы проект рассматривался как проблемный.

В состав миссии входили Руойу Ху, специалист по развитию городов / руководитель миссии, М. Худайбердиева, старший специалист по социальному развитию (гендер); Д. Мухаммадалиев, сотрудник по социальному сектору; и Ф. Инсавалиева, аналитик проекта.

В ответ как Госкоминвестиции, так и Госкомэкология обязались незамедлительно решить эту проблему и облегчить процесс утверждение контракта консультанта по проектированию и надзору к 10 сентября 2018 года.

53. Еще одна миссия АБР прибыла в конце сентября. Собрание состоялось 29 сентября 2018 года. Предметом обсуждения было дальнейшее разъяснение в отношении ПЗиПП и обращения с людьми (сборщиками отходов) и фермером, которые запросили компенсацию из-за того, что они предполагали потерять свой доход. Этот вопрос активно обсуждался и уточнялся из-за ситуации, связанной с новыми указами Президента. Ситуация быстро изменилась в положительную сторону для затронутого проектом гражданина.

## 2 Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствии)

55. Еще не применимо.

## 3 Тенденции

56. Еще не применимо.

## 4 Неожиданные экологические последствия или риски

57. Еще не применимо

# 4.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

## 4.1 Обзор мониторинга проведенного во время отчетного периода

58. Мониторинг и отчетность проекта будут проводиться до начала строительства, во время строительства и во время эксплуатации. ГРП должен контролировать исполнение и реализацию ПУОС. Мониторинг отчетов об исполнении и внедрении ПУОС должен быть подготовлен до начала строительства (на стадии детального проектирования и закупок), во время строительства и эксплуатации объекта следующим образом: i) Ежемесячные отчеты о ходе работы; и ii) Ежеквартальные отчеты о мониторинге, которые должны быть представлены АБР. Отчет(ы) о мониторинге должен также документировать соответствующий экологический аспект и его соответствующую меру по смягчению, а также полученные и разрешенные жалобы, если таковые имеются.

59. До начала каких-либо строительных работ подрядчики будут представлять отчет о ПУОС и соблюдении в ГРП, чтобы все идентифицированные воздействия были подробно рассмотрены в экологической оценке. ГРП рассмотрит отчеты, представленные строительной компании, как только начнутся строительные работы.

60. ГРП организует вводное обучение для обсуждения представленного ПООСКО, включая требования к мониторингу окружающей среды и сообщения о непредвиденных неблагоприятных последствиях или нецелесообразных смягчающих мерах, наблюдаемых на этапе строительства. ГРП будет составлять ежемесячный отчет, в котором суммируются требования к мониторингу, подробные сведения о любом несоблюдении, предпринятые меры по исправлению положения и дополнительные меры по смягчению воздействия на окружающую среду, если это необходимо.

61. На основе ежемесячных отчетов и измерений ГРП будет составлять ежеквартальный отчет о мониторинге ПУОС, который будет включать: (i) строительные работы за последние 3 месяца; (ii) отчетность о реализации ПУОС; (iii) результаты отбора проб; (iv) выводы о статусе соблюдения; (v) краткое изложение фактов несоответствий и мер по исправлению ситуации; и (vi) рекомендации по улучшению, пересмотру смягчающих мер и/или ПУОС, если таковые имеются. Специалист по защитным мерам ГРП рассмотрит проект отчета о реализации ПУОС, который после утверждения директором проекта будет представлен АБР. В зависимости от результатов, будущие изменения в ПУОС могут осуществляться с согласия АБР. В целом они будут проводиться, если потребуется, при рассмотрении отчетов о прогрессе в области ПУОС, представленных со стороны ГРП в АБР для рассмотрения и дальнейших действий.

62.  Целью ПЭО было максимизировать использование имеющихся данных (без базовых инструментальных измерений) при понимании текущего состояния участка проекта. Следует отметить, что вторичная информация, предоставляемая соответствующими государственными учреждениями, и вторичная литература была максимизирована, чтобы установить базовый уровень для участка. ПЭО описал базовые условия окружающей среды, включая физические, экологические и социально-экономические ресурсы на участке проекта, оценил экологическое воздействие намеченных мероприятий по проекту и предусмотрел меры по исправлению / смягчению последствий. Исходные параметры будут установлены до начала строительства с целью мониторинга ситуаций окружающей среды, затронутых во время строительства. Исходными измерениями станут условия, при которых будут измеряться любые изменения, связанные с воздействием проекта. Все данные должны быть собраны таким образом, чтобы их источник мог быть обнаружен любым, кто забирает документ.

63. Инструментальный мониторинг качества окружающей среды в течение отчетного периода не проводился, поскольку строительные работы еще не начались. В соответствии с Планом управления окружающей средой и Планом мониторинга окружающей среды, Подрядчик будет отвечать за проведение мониторинга следующих параметров, указанных ниже в таблице 4, с определенной частотностью и ответственными организациями.

Таблица 4. План мониторинга окружающей среды во время строительства

| Экологические компоненты | Параметры | Частота | Ответственная сторона | Станция / Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество воздуха | Двуокись азота (NO2), ЛОС Частицы - PM10 и PM2. Двуокись азота (NO2), оксиды серы(SOx), Шум/ нежелательный запах | Ежеквартально Полугодовой Ежеквартальный/ ежемесячный | Подрядчик / ГРП по контроля за соблюдением и отчетности РА / Госкомэкология | О выявленных точечных источниках на территории санитарного полигона и старой свалки На участке проекта, включая участки на старой свалке Внутри и снаружи санитарного полигона (1-2 км на северо-запад и запад-северо-запад)) |
| Загрязнение грунтовых вод / Фильтрата | pH Проводимость DO БПК5 РТВ Соленность Общая Твердность Щелочность Карбонаты Масло и смазка Микроконцентрация металлов Форма Коли | Ежеквартально | Подрядчик / ГРП по контроля за соблюдением и отчетности РА / Госкомэкология | Скважины мониторинга грунтовых вод (когда они установлены - см. Обсуждение) Сбор фильтрата и насосные валы |
| Остаточные отходы | Объем / качество Характеристика отходов / Тип Эффективность хранилищ | Годовой Ежеквартальный | Подрядчик / ГРП по контроля за соблюдением и отчетности РА / Госкомэкология | В рамках |
| Твердые бытовые отходы / строительные отходы - во время строительства | Характеристика отходов / Тип Место хранения | Ежеквартально | Подрядчик / ГРП по контроля за соблюдением и отчетности РА / Госкомэкология | Во время строительства |
| Генерация шума |  | Ежемесячно | Подрядчик / ГРП по контроля за соблюдением и отчетности РА / Госкомэкология |  |
| План мониторинга не утверждает, что он полностью выполнен и может быть расширен в любое время в зависимости от потребности и необходимости. |

## 4.2. Тенденции

64. Еще не применимо.

## 4.3. Результаты мониторинга

65. Еще не применимо.

## 4.4. Использование материальных ресурсов

66. Еще не применимо.

## 4.5. Управление отходами

67. Еще не применимо.

## 4.6. Техника безопасности труда

68. Еще не применимо.

## 4.7. Обучение

69. На строительной площадке и вблизи чувствительных рецепторов

# 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПООСКО

## 5.1. Обзор ПООСКО

70. ПООСКО для проекта «Управление твердыми бытовыми отходами» будет подготовлен специалистом по охране окружающей среды строительной компании сразу же после начала строительных работ. ПООСКО будет одобрен Заказчиком и ГРП, после чего строительная компания может начать строительные работы. Такие планы могут быть далее подразделены на план управления окружающей среды специально по отдельному строительному объекту и по отдельной проблеме (теме). Количество таких планов будет зависеть от типа проекта, сложности и чувствительности принимающей среды.

# 6. ХОРОШАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ

## 6.1 Хорошая практика

71. Еще не применимо

## 6.2. Возможности для улучшения

72. Еще не применимо.

# 7. ВЫВОД И РЕКОМЕНДАЦИИ

## 7.1. Выводы

72. Пока не начнутся строительные работы, экологический мониторинг не будет проводиться.

73. ПООСКО для проекта будет подготовлен Специалистом по охране окружающей среды строительной компании до начала строительных работ.

74. Подготовка ежеквартальных отчетов о мониторинге мер по охране окружающей среды будет продолжаться, но все пункты/абзацы, которые не изменились или не получили развития в отчетном периоде, не будут повторяться, как в полугодовом отчете.

75. Полугодовые отчеты по мониторингу окружающей среды будут размещены на веб-сайте ГУП «Mахсустранс» как прежде, но после изучения и одобрения АБР.

76. Следующий полугодовой отчет о мониторинге мер по охране окружающей среды будет представлен АБР и Заказчику в январе 2019 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 План по управлению окружающей средой

| Источники воздействия | Воздействия | Тип / Уровень воздействия | Меры по смягчению / усилению | Институтциональная ответственность | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пред-строительная фаза |
| Приобретение земли | Потеря сельскохозяйственных земель | Важный / Долгосрочный период | Надлежащая оценка и своевременная компенсация, как определено в ППЗиП. (в настоящее время, возможно, не требуется из-за сдачи земли фермером бесплатно) Следите за тем, чтобы орошение пострадавшего участка в стороне от выделенной области оставалось беспрепятственным. Выберите оптимальное расположение объектов, маршрутов доступа и строительных площадок, чтобы свести к минимуму временное или постоянное использование земли Обеспечить четкое разграничение и ограждение полигона | ГРП для выполнения и мониторинга | Включен в стоимость проекта |
| Экологическая и социальная оценка и управление | Организационный потенциал и обязательства | Временный / Краткосрочный период | Создать и поддерживать систему управления окружающей средой, социальным и медицинским обслуживанием и безопасностью. | ГРП, Консультант ГРП | Собственные ресурсы, вознаграждение консультантов |
| Техника безопасности труда | Предоставление средств индивидуальной защиты (СИЗ) | Временный / Краткосрочный период | Проводить и поддерживать обновленную оценку рисков труда на рабочих местах, подготовленную ответственным консультантом Обеспечить СИЗ для персонала предприятия и включить в тендерную документацию требование для всех подрядчиков, включая ГУП Махсустранс, предоставить адекватные СИЗ в соответствии с оценкой техники безопасности рабочих мест и местными правилами. | ГРП, Консультант ГРП | Собственные ресурсы, вознаграждение консультантов |
| Фаза строительства (строительство полигона и его вспомогательных объектов) |
| Расчистка земель | Появление неуправляемой пыли | Временный, но долгосрочный период | Открывать только одну область для разработки поэтапно, как и планировалось. Минимизировать перемещение транспортных средств внутри строительной площадки Накрыть открытые участки брезентом или аналогичными материалами / применение материалов для стабилизации склона Создать буферные зоны и ограждения | Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетность для ГРП / Госкомэкологии | Включить эту задачу в ТЗ Подрядчика |
|  | Появление шума | Временный и краткосрочный период | Сообщать пострадавшим сообществам, заранее об ожидаемых неприятностях. По возможности уменьшите маршрутизацию маршрута проекта через зоны сообщества. Установите глушители и глушители для машин и оборудования Избегайте работы во время периодов отдыха / ночного времени Регулярно поддерживать оборудование Установите ограждения вокруг рабочей зоны в качестве барьера Установите минимальные ограничения скорости на участке проекта | Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетность для ГРП / Госкомэкологии | Включить эту задачу в контракт Подрядчика |
|  | Возможная эрозия почвы | Временный и краткосрочный период | Содержит раскопки и другие аналогичные виды деятельности в рамках границ проекта Сразу же стабилизировать участки после завершения работ по заполнению и заполнению Внедрить растительный покров в районах, которые будут оставаться постоянно открытыми Покройте галькой или гравийными зонами, которые должны оставаться открытыми в течение длительного периода времени Значения Peak Ground Acceleration (PGA) для сайта должны определяться и включаться в проект. | Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП / Госкомэкологии | Включить эту задачу в ТЗ Подрядчика |
|  | Отходы | Временный и краткосрочный период | Обеспечить, чтобы все опасные отходы из хранилища временного хранения, расположенного на полигоне, были отправлены в соответствующее окончательное хранилище | Подрядчик/ ГРП | Время управления, согласно контракту |
|  | Флора | Временный и краткосрочный период | Повторное введение местного растительного покрова в районах Полигона, где это было бы наиболее уместно. Рекомендуется неглубокая корневая растительность | Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП / Госкомэкологии | Включить такую меру в ТЗ Подрядчика |
|  | Трафик | Временный и краткосрочный период | Регулировать въезд и вывоз транспортных средств и оборудования на строительной площадке Правильно регулировать доставку материалов на сайт проекта Настроить минимальную скорость на участке проекта Не позволяйте автомобилям находиться на территории проекта в течение длительного времени Регулярный мониторинг для обеспечения оптимального потока движения и очистки любого мусора. Регулярное техническое обслуживание оборудования. | Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП | Включить такую меру в ТЗ Подрядчика |
|  | Здоровье и безопасность работников | Временный и краткосрочный период | Индукционные и ориентировочные встречи будут проводиться всеми работниками. Переговоры с ящиками также рекомендуются. Нанимаются только квалифицированных работников Строго навязывать и контролировать использование СИЗ работниками. Проводятся регулярные проверки. Предоставлять руководства по ОТОСБ и требовать размещения знаков безопасности и плакатов Ограничить перемещение персонала в опасных зонах Необходимо предоставить страховой полис для компенсации работникам. Проведение информационно-просветительских программ по вопросам безопасности и гигиены труда, которые будут выполняться назначенным сотрудником по ОТОСБ. | Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности | Включить такие затраты / меру в контракт Подрядчика |
| Воздействие сообщества | Общественное здоровье, безопасность и безопасность | Временный и краткосрочный период | Разработать и внедрить процедуры защиты общественного здоровья и безопасности (например, план управления движением, фехтование, программа обучения водителей, доступ к пешеходам и план вторжения, проектирование дорог, устойчивость к уклону, очистка от разливов, хорошо заметные вывески, повышение осведомленности) | Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП | Включить такие затраты / меру в контракт Подрядчика |
|  | Утрата доходов неформальных сборщиков отходов |  | Определить альтернативные варианты средств к существованию для сборщиков отходов в соответствии с принципами рационализации средств к существованию, подготовленными, как указано выше, и в консультации с пострадавшими людьми. | ГРП, Консультант ГРП | Вознаграждение консультанта |
| Закрытие существующей свалки |  | Временный и долгосрочный период | Провести подробную оценку участка, охватывающего все 59 гектаров Разработка «безопасного плана закрытия» Адекватное и быстрое покрытие и уплотнение для предотвращения воздействия отходов Индукционные и ориентировочные встречи с особым акцентом на использование СИЗ будут проводиться всеми работниками. Требовать размещения знаков безопасности и плакатов Проведение мониторинга окружающей среды после закрытия. Обслуживание установленных объектов. Необходимо принять меры предосторожности для обеспечения того, чтобы неконтролируемые пожары не запускались в результате деятельности по закрытию. | Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП / Госкомэкологии | Включить такие затраты / меру в контракт Подрядчика |
| Фаза эксплуатации |
| Работа полигона | Воздушные выбросы / Качество воздуха | Постоянный и долгосрочный период | Ожидается, что выброс газа (то есть генерирование нежелательных запахов) с полигона будет умеренным. Предоставить всем сотрудникам соответствующие СИЗ Мониторинг качества воздуха на основе указанного в программе мониторинга Регулировать перемещение транспортных средств внутри полигона для минимизации выбросов | Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП / Госкомэкологии | Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt |
|  | Здоровье и безопасность | Значительный, постоянный и долгосрочный период | Строго навязывать и контролировать использование СИЗ персоналом, особенно теми, кто занимается обработкой отходов Предоставлять и требовать знаки безопасности и руководства Ограничить перемещение персонала в опасных зонах Необходимо предоставить руководство по ОТОСБ и страховой полис для работников. Проведение информационно-просветительских программ по вопросам безопасности и гигиены труда Сделать доступными аптечки первой помощи на полигоне Сделать доступным транспортное средство, которое может принести пострадавших в больницы Строго контролировать вход и выход аутсайдеров внутри полигона Следует принять меры предосторожности для обеспечения того, чтобы неконтролируемые пожары не запускались как следствие оперативной деятельности. | Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП | Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt |
|  | Шум | Незначительный, постоянный и долгосрочный период | Установите глушители и глушители для машин и оборудования Избегайте работы во время периодов отдыха Регулярно поддерживать оборудование Установите минимальные ограничения скорости на участке проекта | Консультант ГРП / Госкомэкологии для мониторинга | Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt |
|  | Качество грунтовых вод | Значительный, постоянный и долгосрочный период | Использование облицовки из ПЭВП и установка системы сбора и очистки фильтрата в соответствии с разработанными и запланированными Контролировать качество фильтрата, если таковое имеется Убедитесь, что фильтрат не просачивается в землю, последовательно проводя проверку качества лайнера перед удалением. Обеспечить сбор и обработку всего фильтрата Надлежащим образом покрыть свалку после заполнения ячейки Внедрение растительного покрова в районах, где оно будет применяться для стимулирования эвапотранспирации и повторной части осадков. | Консультант ГРП / Госкомэкологии для мониторинга | Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt |
|  | Вермины и другие вредители | Значительный, временный и краткосрочный период | Убедитесь, что все контейнеры правильно закрыты, чтобы избежать проявления Покрытие должно выполняться каждый день в течение дня | Консультант ГРП / Госкомэкология для мониторинга | Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет |
| Оперативность полигона | Трафик | Значительный, временный и долгосрочный период | Регулировать вход и выход транспортных средств и оборудования на свалке Все самосвалы должны иметь декларацию отходов / юридические документы, чтобы избежать длительной задержки в воротах. Настройте минимальную скорость на участке проекта проекта. Не позволяйте автомобилям находиться на территории проекта в течение длительного времени Надлежащее обслуживание внутренней дорожной сети. Использовать систему управления трафиком при входе / выходе сайта проекта. Следует разработать план циркуляции трафика, чтобы не препятствовать движению транспорта. | Консультант ГРП / Госкомэкология для мониторинга | Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет |
| Эксплуатация вспомогательных средств (например, Установка для обработки фильтрата) | Воздушные выбросы | Значителный, временный и долгосрочный период | Предполагается, что неприятный запаха будет постоянной характеристикой. Поэтому необходимо, чтобы была внедрена наиболее подходящая система вентиляции. Эта система также должна поддерживать соответствующий коэффициент воздухообмена, чтобы минимизировать стагнацию на заводе. предоставить всем сотрудникам соответствующие СИЗ контролировать качество воздуха (внутри и снаружи) на основе указанного в программе мониторинга Регулярный мониторинг любых утечек (потеря давления) и / или для разливов | Консультант ГРП / Госкомэкология для мониторинга | Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет |
|  | Здоровья и безопасность | Временный и долгосрочный период | Обучение персонала, имеющего отношение к операциям и обслуживанию. Обеспечить необходимый СИЗ и строго навязывать и контролировать его использование сотрудниками Обеспечить требуемые знаки безопасности и плакаты и ограничить перемещение персонала в опасных зонах Проведение информационно-просветительских программ по вопросам безопасности и гигиены труда Сделать доступными аптечки первой помощи Строго контролировать вход и выход аутсайдеров внутри объекта | Консультант ГРП / Госкомэкология для мониторинга | Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет |
| Эксплуатация вспомогательных средств (например, установка для обработки фильтрата) | Качество грунтовых вод | Временный и долгосрочный период | Убедитесь, что все контейнеры и туннели правильно закрыты Не допускайте утечки в контейнерах и туннелях Когда это применимо, все этажи должны быть надлежащим образом закрыты Убедитесь, что выщелачивание и другие разливы правильно собраны и не удалены в чувствительных областях Мониторинг использования воды | Консультант ГРП / Госкомэкология для мониторинга | Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет |
|  | Шум | Незначительные и краткосрочные | Примечание. Источники высокого уровня шума от работы установки отсутствуют. Когда возникает избыточный шум, это будет краткосрочно. | Консультант ГРП / Госкомэкология для мониторинга | Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет |
|  | Вермины и другие вредители | Незначительные и краткосрочные | Присутствие вредителей и паразитов будет очень минимальным, поскольку объект и его оборудование полностью закрыты. Обеспечить, чтобы сотрудники не подвергались воздействию вредных материалов; Всем работникам и персоналу должны быть предоставлены соответствующие СИЗ Использование СИЗ должно строго выполняться и контролироваться. | Консультант ГРП / Госкомэкология для мониторинга | Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет |

# Text boxes

Директор Государственного Унитарного Предприятия по перегрузке и утилизации отходов

Начальник производственно-технического отдела

Инженер-энергетик

Диспетчер на основе сменной работы

Главный механик

Экономист

Начальник склада

Перегрузочная станция “Яшнабад”

Перегрузочная станция “Яккасарай”

Перегрузочная станция “Юнусабад”

Санитарный полигон «Ахангаран»

Юридический консультант

Офис-менежер

Главный бухгалтер ГУП по перегрузке и утилизации отходов

Главный бухгалтер ГУП по перегрузке и утилизации отходов

Заместитель директора ГУП по перегрузке и утилизации отходов

Бухгалтерия

Department

Инженер по общей безопасности и безопасности труда

Отдел Кадров

Начальник гаража

Операторы спецтехники и водители