**Проект управления твердыми бытовыми отходами**

**Заем АБР №: 3067-UZB**

**КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ, РЕАЛИЗАЦИИ И НАДЗОРУ**

**Контракт №: SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons\_1-2016-01**

****  

**Отчёт по мониторингу социальной защиты**

**Квартальный отчет - Январь – Март 2019**

**КЛИЕНТ – РЕАЛИЗУЩИЕ АГЕНСТВО**

**Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Махсустранс» (Ташкент, Узбекистан)**

**ВЕДУЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ**

**H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG-JBG (Германия)**

**в сотрудничестве с**

**ООО «ENG - INVEST Consulting” (Узбекистан)**

**Март 2019**

|  |
| --- |
| Отчёт по мониторингу социальной защиты  Квартальный отчет: Январь - Март 2019 |

Номер проекта: 45366

Номер займа АБР: 3067-UZB

Май 2019

**Республика Узбекистан: Проект управления твердыми бытовыми отходами (ПУТБО)**

(Финансируется Азиатским Банком Развития)

*Подготовлено: СП «H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG – JBG- (Германия) и ENG-INVEST Consulting Ltd. (Узбекистан)» для Государственного унитарного предприятия «Maxsustrans», Хокимията г. Ташкента и Азиатского Банка Развития. Этот отчёт по мониторингу социальной защиты является документом Заемщика.*

**Сокращения**

**АБР** - Азиатский Банк Развития

**ЗХ** - Затронутое домохозяйство

**ЗЛ** - Затронутое лицо

**ПКМ** - План корректирующих мер

**ИА** - Исполнительное агентство

**ЦРЖ** - Центр по рассмотрению жалоб

**ПУз** - Правительство Узбекистана

**МРЖ** - Механизм рассмотрения жалоб

**га** - Гектар

**РА** - Реализующее агентство

**ВП** - Вынужденное переселение

**НСО** - Неофициальный сборщик отходов

**ПОЗиП** - План отвода земли и переселения

**МФ** - Министерство Финансов

**ТБО** - Твёрдые бытовые отходы

**ЭиО** - Эксплуатация и обслуживание

**ГРП** - Группа реализации проекта

**ТППП** - Техническая помощь в подготовке проекта

**СПО** - Санитарный полигон отходов

**УТБО** - Управление твёрдыми бытовыми отходами

**ПРИМЕЧАНИЕ**

В этом отчете «$» относится к доллару США (долл. США), а UZS относится к узбекскому суму.

**ВАЛЮТНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ**

(по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на 22 марта 2019)

Валютная единица - UZS

1,00 UZS = 0.1199 $

1.00 $ = 8 378,04 UZS

Этот отчёт по мониторингу социальной защиты является документом Заемщика. Представленные здесь мнения не обязательно соответствуют мнениям Совета Директоров, руководства или персонала АБР и могут носить предварительный характер.

При подготовке программы или стратегии для любой страны, финансировании любого проекта или путем указания какого-либо обозначения или ссылки на конкретную территорию или географическую местность в этом документе Азиатский Банк Развития не намерен принимать какие-либо решения относительно юридического или иного состояния, а любой территории или местности.

Согласно Политике защитных мер АБР (2009 г.) и разделу «Операционное руководство» о Политике Защиты (РЭ Ф1) Заемщики/Заказчику обязаны создавать и поддерживать процедуры мониторинга состояния реализации управления общественных защитных мер и обеспечивать ход работ в направлении желаемых результатов.

**Словарь терминов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Компенсация** | Оплата наличными или видом имущества, которое будет отчуждено или затронуто проектом по стоимости восстановления. |
| **Затронутые лица** | Затронутые лица (ЗД) - это те, кто испытывает полное или частичное, постоянное или временное физическое перемещение (переселение, потерю жилой земли, или потерю крова), а также экономическое перемещение (потерю земли, активов, доступа к активам, источников дохода или средств к существованию) в результате (i) вынужденного отчуждения земельного участка, или (ii) вынужденных ограничений на землепользование или на доступ в созданные по закону парки и охраняемые территории. ЗД могут быть трех типов: (i) люди с формально законными правами на землю, которые они потеряли в полном объеме или частично; (ii) лица, которые потеряли занимаемую ими землю в полном объеме или частично, не имеющие каких-либо формальных юридических прав на такие земельные участки, но предъявляющие права относительно таких земель, которые признаны или признаются в соответствии с национальным законодательством, и (iii) лица, которые потеряли занимаемую ими землю в полном объеме или частично, не имеющих ни формальных юридических прав, ни признанных или признаваемых требований прав на такие земельные участки.. |
| **Право на получение компенсации** | Ряд мер, включающих денежную или материальную компенсацию, стоимость переселения, содействие в восстановлении доходов, содействие в перевозке, возмещение доходов и перемещение, связанных с восстановлением деловой активности затронутых домохозяйств, в зависимости от типа и характера убытков, восстановление их социально-экономической базы. Все права на получение компенсации будут предоставлены затронутым домохозяйствам в соответствии с матрицей права на получение компенсации. |
| **Хокимият** | Орган местного управления, который выполняет роль посредника между местным населением и правительством на областном и местном уровне. Он имеет высшую административную и юридическую власть в отношении местного населения, проживающего в пределах его полномочий. |
| **Отвод земли** | Процесс, в ходе которого государственный орган вынуждает конкретное лицо к переселению в связи с полным или частичным отчуждением земли, принадлежащей этому лицу, в пользу такого органа, для использования земли в государственных целях, при условии справедливой компенсации. |
| **Махалля** | Организация на уровне местного сообщества, официально признанная государством, которая служит посредником между государством и местным населением и отвечает за содействие в решении ряда социальных вопросов и обеспечении внутренней социальной и культурной сплоченности своих членов. Руководители махалли избираются их местным населением. |
| **Целесообразные консультации** | Процесс, который (i) начинается на ранней стадии подготовки проекта и осуществляется на постоянной основе в течение всего проектного цикла; (ii) обеспечивает своевременное раскрытие соответствующей и адекватной информации которая является понятной и легкодоступной для лиц, затронутых проектом; (iii) проводится в атмосфере свободной от запугивания или принуждения; (iv) учитывает гендерные аспекты и их интересы, и приспособлены к потребностям малообеспеченных и уязвимых групп; и (v) позволяет включить все соответствующие взгляды затронутых лиц и других заинтересованных сторон в процесс принятия решений, таких как проектирование, меры по смягчению последствий, обмен преимуществами и возможностями развития, вопросы реализации. |
| **Неправомочные домохозяйства** | Домохозяйства, которые не зарегистрировали свою деловую деятельность, сельскохозяйственные угодья, жилье и приусадебные участки, и те, которые не имеют признаваемых законом прав или предъявлений прав на занимаемые ими земли. Они также включают лиц, использующих государственные или частные земли без разрешения, лицензии или документа о передаче права собственности, т.е. лица, не имеющие юридического документа на аренду земли и/или сооружений, занимаемых или используемых ими. Политика АБР ясно гласит, что такие лица имеют право на получение компенсации за свои неземельные активы. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Стоимость возмещения ущерба** | Стоимость возмещения - это принцип, который должен соблюдаться при компенсации потерянного имущества. Расчет стоимости возмещения должен включать: (i) справедливую рыночную стоимость; (ii) стоимость сделки; (iii) начисленные проценты; (iv) расходы на переезд и восстановление; и (v) другие применимые выплаты, если таковые имеются. В тех случаях, когда рыночные условия отсутствуют или на стадии становления, будут проведены консультации с ЗЛ и принимающим населением для получения адекватной информации о недавних сделках с землей, стоимости земли по ее типам, праве собственности на землю, землепользовании, выращиваемых культурах и сборе урожая, наличия земли в проектной местности или области, а также другой соответствующей информации. Также будут собраны исходные данные о жилье, типах жилья и строительных материалах. Квалифицированные и опытные специалисты будут проводить оценку отчуждаемого имущества. При применении этого метода оценки, износ конструкций и активов не должен приниматься во внимание. | |
| **Серьезное**  **воздействие** | Когда 200 человек и более испытают серьезное воздействия, определяемое как: (i) физическое переселения из их жилья, или (ii) потерю 10% или более своего производственного имущества (приносящего доход). | |
| **Уязвимые**  **домохозяйства** | Домашние хозяйства с низким доходом, возглавляемые женщинами с менее чем двумя взрослыми лицами, получающими доход, возглавляемые пожилыми людьми с безработными членами семьи и инвалиды. | |
| **Арендатор земли** | Юридическое лицо (зарегистрированное хозяйство) ведет сельскохозяйственную продукцию с использованием земельных участков, предоставленных ему в пользование на основе долгосрочной аренды. Срок аренды ограничен до пятидесяти лет, но составляет не менее десяти лет. Арендатор не может продавать – покупать, закладывать, сдавать под аренду, дарить или обменивать землю. |

**Содержание**

[**Сокращения** 3](#_Toc5102266)

[**Словарь терминов** 4](#_Toc5102267)

[**Основные положения** 8](#_Toc5102268)

[1. Введение 9](#_Toc5102269)

[**3.** **Мероприятия по социальным защитным мерам** 14](#_Toc5102270)

[**3.1 Краткая методология** 15](#_Toc5102271)

[**3.2 Соблюдение положений о гарантиях в соглашениях по проекту** 15](#_Toc5102272)

[3.3 Деятельность проекта за текущий отчетный период (июль - декабрь 2018 г.) 22](#_Toc5102273)

[**4.** **Гендерная оценка и оценка бедности** 24](#_Toc5102274)

[**5.** **Рассмотрение жалоб** 25](#_Toc5102275)

[**6.** **Осведомленность общественности и консультации** 27](#_Toc5102276)

[**7.** **Заключение** 28](#_Toc5102277)

[ПРИЛОЖЕНИЕ I - РЕШЕНИЕ ХОКИМА АХАНГАРАНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ НУЖД 30](#_Toc5102278)

[Приложение III Общественные консультации, Сентябрь 2018 **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc5102279)

[Фотографии общественных консультаций / встреч **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc5102280)

**Основные положения**

1. Правительство Республики Узбекистан (Правительство Узбекистана) подало заявку на получение займа от Азиатского банка развития (АБР) для развития и совершенствования системы управления твердыми бытовыми отходами в столице (г. Ташкент). Регистрационный номер займа: L3067-UZB «Проект по управлению твердыми бытовыми отходами» (Проект - ПУТБО). Заёмное соглашение было подписано между Республикой Узбекистан и Азиатским банком развития (АБР) 27 февраля 2014 года и Проектное Соглашение было подписано 12 марта 2014 года между АБР, Хокимиятом города Ташкент и ГУП «Mахсустранс»
2. Проект был подготовлен для воздействия на улучшение городской среды и качества жизни для жителей города Ташкента. Проект будет оказывать поддержку развитию санитарного полигона, отвечающего международным стандартам, реконструкции перегрузочных станций, а также модернизации парка транспортных средств по сбору и перевозке отходов. Проект также окажет поддержку развитию потенциала и формулировке стратегии управления твердыми бытовыми отходами. На данном этапе реализации проекта выполняется детальное проектирование. Строительные работы по проекту еще не начались.
3. Мониторинг социальной защиты проводится для оценки текущих проблем на земельном участке и для уведомления о любых других социальных проблемах, возникших в ходе реализации проекта. Мониторинг социальной защиты проводится в соответствии с требованиями АБР. Настоящий отчет представляет собой квартальный отчет по мониторингу и оценке социальной защиты в рамках проекта управления твердыми бытовыми отходами. Он покрывает период с января по март 2019 года. В нем представлена социальная экспертиза с января 2019 года по март 2019 года в соответствии с требованиями АБР. В отчете представлен обзор действий, предпринятых различными заинтересованными сторонами проекта для соответствия требованиям социальной защиты АБР, и далее указаны мероприятия, которые будут предприняты в ходе проекта.
4. **Отвод земли и переселение.** ПОЗиП был разработан 2012 году на этапе подготовки ТЭО проекта. Строительные работы в рамках проекта еще не начаты. По завершению детального проектирования, ПОЗиП будет обновлен для оценки воздействия проекта на земельные участки, людей и сооружения. В настоящее время, детальное проектирование разрабатывается Консультантом по проектированию и надзору за санитарным полигоном ТБО С\_2
5. **Гендерная оценка**: План действий по гендерным вопросам подготовлен и представлен АБР в рамках полугодового отчета.
6. **Механизм рассмотрения жалоб**: МРЖ по проекту разработан в рамках ПОЗиП 2012. Процесс рассмотрения жалоб предоставляется в АБР через квартальные и полугодовые отчеты. Консультант ГРП по социальным защитным мерам периодически проверяет и регистрирует эффективность и результативность МРЖ, освещая способность проекта по предотвращению и разрешению жалоб. За данный период мониторинга (январь - март 2019 года) жалоб не поступало.
7. **Общественная осведомленность и консультации**: Консультант проводит содержательные консультации с заинтересованными сторонами проекта и лицами, вовлеченными в реализацию проекта. На данном этапе мониторинга общественных консультаций нет. Консультант намерен провести консультации после обновления ПОЗиП (май 2019 г.).

# Введение

1. Настоящий отчет представляет собой квартальный отчет о мониторинге мер социальной защиты в рамках проекта УТБО. В отчете описывается осуществление и оценка деятельности в области мер социальной защиты за январь-март 2019 года. Отчет о мониторинге социальной защиты охватывает, в частности, прогресс и текущий статус реализации показателей социальных защитных мер.
2. Для проведения мониторинга защитных мер в рамках проекта через тендер были отобраны Консультанты ГРП (HP Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG - JBG- (Германия) и GKW Consult GmbH (Германия) и ENG-INVEST Consulting Ltd. (Узбекистан), и соглашение с ними было заключено в декабре 2016 года.
3. Международный подрядчик по строительным работам еще не нанят. Проект находится на стадии детального проектирования, начатого в декабре 2018 года. Исполнителем детального проектирования нового санитарного полигона ТБО и закрытия старой свалки является Консультант по проектированию и надзору за строительством нового санитарного полигона ТБО – «China Urban Construction Design & Research Institute Co., Ltd». Срок подготовки детального проектирования - декабрь 2018 года - май 2019 года. Срок строительства составит 18 месяцев.
4. Мониторинг социальных защитных мер осуществляется в течение всего периода разработки детального проектирования и строительных работ.
5. Этот мониторинг социальной защиты предоставляет информацию об: i) оценке хода осуществления процесса отвода земли и переселения путем установления статуса соблюдения социальных гарантий; ii) оценки реализации мер социальной защиты для всех лиц, затронутых проектом, с учетом имеющихся и потенциальных социальных рисков, связанных с осуществлением проекта, iii) выявление несоответствий/ непредвиденных воздействий и осуществление необходимых мер по предотвращению / устранению (в случае неблагоприятных последствий) и iv) контроль и оценка осуществления защитных мер.
6. Мониторинг социальной защиты проводится ежеквартально. Основной целью данного отчета по мониторингу социальной защиты является обеспечение прогресса в вопросе отвода земли и уведомлении о любых других социальных проблемах, возникающих в ходе реализации проекта. Отчет подготовлен в соответствии с требованиями социальных защитных мер Правительства Республики Узбекистана и АБР, а также для выполнения соглашений по займу, как описано в заемном соглашении №:3067-UZB, подписанном между Правительством и АБР.
7. Политика защитных мер АБР также требует, чтобы реализация проекта зависела от условий, связанных с ПОЗиП. Важнейшими условиями являются: (i) отвод земли, включая снос любой структуры и жилья, разрешается только после полной выплаты всех компенсаций, и (ii) начало строительных работ обусловлено удовлетворительной реализацией окончательного ПОЗиП, подлежащего проверке, и проверяется независимой стороной по мониторингу и сообщается в отчете о соответствии ПОЗиП.
8. На данном этапе реализации проекта, строительные работы еще не начаты. По завершению детального проектирования в рамках проекта будет подготовлен обновленный ПОЗиП. Период подготовки детального проектирования – декабрь 2018 года – июнь 2019 года. На основании Постановления Кабинета Министров № 146 от 25.05.2011 любой отвод земли и снос сооружений могут быть осуществлены только после того, как стоимость компенсации согласована арендатором земли и владельцем строений. В законе и положениях Правительства Республики Узбекистан об отводе земли также требуется, чтобы строительные работы были начаты только после выплаты полной компенсации за отвод земли.
9. **Описание проекта и текущие мероприятия**

**2.1 Описание проекта**

1. Правительство Узбекистана (ПУз) всерьёз осознает необходимость разработки и реализации национальной стратегии управления твердыми бытовыми отходами (УТБО). Поэтому, ПУз обратилось к АБР с просьбой о помощи в решении проблем, связанных с УТБО. Предлагаемый проект будет способствовать устойчивому городскому развитию в Узбекистане путем:
2. Модернизация УТБО для обеспечения непрерывных и надежных коммунальных услуг;
3. Содействия финансовой устойчивости муниципальных услуг посредством рационализации тарифов и разумного финансового управления;
4. Поддержка политических и институциональных реформ для улучшения санитарии и управления окружающей среды;
5. Смягчение последствий изменения климата путем значительного сокращения выбросов парниковых газов и соблюдения международных стандартов по минимизации отходов и переработки вторичного сырья; и всеми мерами
6. Улучшения благоустройства городов.

10. Объем существующего свалки исчерпан, а первоначальный план города заключался в том, чтобы продлить свои работы по сбросу отходов на прилегающую территорию площадью в дополнительные 30 гектаров. Будучи полностью осведомленным о неизбежных экологических последствиях посредством опыта в данной сфере, город обратился к местному правительству с просьбой об оказании помощи в этом вопросе. На основании этих мероприятий, Кабинет Министров утвердил летом 2012 года место размещения нового места сброса отходов на 30 гектарах сельскохозяйственной местности для мероприятий по управлению отходов с целью утилизации отходов

1. В соответствии с разработанным ТЭО проекта, земельный участок площадью 30 га, расположенный непосредственно к югу от существующей свалки (25 га для полигона и 5 га для объектов), рассматривался как земельный участок для потенциально нового полигона ТБО. Данный земельный участок планировалось выделить для временного расширения свалки, а также для модернизации данного объекта до санитарного полигона ТБО в соответствии с международными стандартами защиты окружающей среды.
2. Проект предполагает потенциальный отвод земли в 30 га. Соответствующий план отвода земли и переселения (ПОЗиП) подготовлен в 2012 году для потенциального выделения земельного участка был. В ПОЗиП включены все возможные воздействия, меры по смягчению и требования по реализации проекта. В соответствии с положениями АБР о Политике по Защитным мерам, ПОЗиП будет обновлен после того, как будет подготовлено детальное проектирование (май 2019 г.).

**2.2 Цели и результаты проекта**

13. Общая цель заключается в создании усовершенствованной системы управления твердыми бытовыми отходами в Ташкенте для модернизации городской инфраструктуры и услуг. В рамках проекта будет создан санитарный полигон, отвечающий международным стандартам, реконструированы перегрузочные станции и модернизирован автопарка мусоровозов и контейнеровозов. Это будет наращивать потенциал в области управления отходами и содействовать разработке национальной стратегии по управлению твердыми отходами.

14. С учетом нынешней практики УТБО было принято решение о преобразовании и распределении участка, прилегающего существующей свалке к инженерно-санитарному полигону. Предлагаемая концепция санитарного полигона хранения твердо-бытовых отходов (СПХО) будет основана на «Лучшей экологической практике» (BEP), в результате чего современная конструкция будет соответствовать международно-приемлемым стандартам. Этот «автономный» объект кардинально улучшит систему УТБО (т.е. обработку и окончательную утилизацию ТБО) с возможностью интеграции для долгосрочного решения, охватывающая всю Ташкентскую Область. Включение в конструкцию многобарьерной системы, системы фильтрации и сбора газа приведет к значительному сокращению ожидаемых воздействий. Проект по совершенствованию управления отходами (далее именуемый «Проект») должен способствовать решению следующих вопросов:


|  |
| --- |
| * Отделение потока твердых бытовых отходов; * Надлежащий сбор и выброс отходов в предназначенных местах * Создание современных систем управления ТБО * Улучшение старых методов работы «грузить и сваливать» в городах и регионах |

1. Проект был подготовлен для воздействия на улучшение городской среды и качества жизни для жителей города Ташкента. В итоге будут улучшены услуги по управлению ТБО в Ташкенте, путем следующих трех основных результатов. (i) Результат 1 - Реконструированная и расширенная система управления твёрдыми бытовыми отходами (УТБО) в Ташкенте. (ii) Результат 2 - Укрепление производственного потенциала; (iii) Результат 3 - Национальная стратегия УТБО.
2. В Проекте задействованы два Исполнительных агентства (ИА): *Хокимият города Ташкента* для общего надзора и мониторинга за Результатами №1 и №2; и *Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии по охране природы* (ГКЭОП)1 для выполнения Результата №3 - национальной стратегии по управлению ТБО. Результаты 1 и 2 будут осуществляться ГУП «МАХСУСТРАНС». При ГУП «МАХСУСТРАНС» было создано ГРП для поддержки реализации проекта. Эта поддержка включает в себя управление проектом, управление финансами, закупки, администрирование контрактов, реализацию природоохранных мер, строительство и технический надзор, а также мониторинг и оценку.
3. Правительство Республики Узбекистана через свое Реализующее агентство, ГУП «Махсустранс», намерено использовать часть средств займа для покрытия расходов по контракту на предоставление консалтинговых услуг, связанных с управлением, реализацией и надзором за проектом, для поддержки ГРП.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1В соответствии с Постановлением Президента №5024 от 21.04.2017 Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы был переименован в Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды.

**2.3 Описание местоположения проекта**

18. Ахангаранский полигон расположен примерно в 35 км к югу от центра города Ташкента в Ахангаранском районе Ташкентской области. Объект используется с 1967 года и принимает отходы в настоящее время, собранные из города Ташкент, и частично из Чирчика. Предлагаемый участок для современного санитарного полигона расположен на восточной стороне существующего Ахангаранского полигона. Общая площадь нового полигона составит около 25 га сельскохозяйственной земли. Схема расположения Ахангаранского полигона приведена ниже на **рисунке 1**.

***Рисунок 1 - Схема расположения Ахангаранского полигона отходов***

19. Доступ на строительный объект: Отвод земли для расширения существующего полигона отходов не потребует строительства какой-либо дополнительной подъездной дороги к объекту. Это показано на рисунке ниже (Рисунок 2). Доступ на объект будет проходить через уже функционирующую дорогу. Существующий доступ и другие объездные дороги должны учитываться при строительных работах. Санитарно-защитная зона для санитарного полигона отходов (СПО) будет находиться в пределах отведенных земельных участков.

|  |
| --- |
|  |

\* Желтая линия - это граница существующего полигона отходов;

синяя линия - граница предполагаемого нового полигона

***Рис. 1 Предлагаемое расширение Ахангаранского полигона отходов***

|  |
| --- |
|  |
| Новый рисунок (1) |

***Рис. 2 Карта отведенного земельного участка и оросительного канала***

**2.4 Управление проектом и группа подрядчиков**

1. **Агентства, занимающиеся реализацией инвестиционной программы:** В реализации инвестиционной программы участвуют следующие агентства:

* Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды (ГКЭОП)и Хокимият города Ташкента являются Исполнительными агентствами (ИА). Хокимият отвечает за управление, координацию и выполнение всех мероприятий, финансируемых по займу, и несет общую ответственность за соблюдение условий займа. ГКЭОП несет ответственность за реализацию третьей части проекта – подготовка Национальной стратегии по твердым бытовым отходам в г. Ташкенте.
* Государственное Унитарное Предприятие «Махсустранс» является Реализующим агентством (РА), отвечающее за администрирование, реализацию (проектирование, строительство и эксплуатация) и все повседневные мероприятия по займу. В рамках «Махсустранс» была создана Группа реализации проекта (ГРП) для выполнения функций, связанных с проектом.

1. **Группа проекта:** «Махсустранс» нанял международного Консультанта по управлению и надзору за проектом (Консультант ГРП) - H.P. Gauff Ingenieure. Данная компания имеет многолетний опыт работы в области управления отходами. В соответствии с условиями тендера, компания наняла местного специалиста по социальным защитным мерам (Мария Малиновская) и местного специалиста по окружающей среде (Сергей Карандаев), которые осуществляют услуги по социальным и экологическим защитным мерам.
2. Отбор Консультанта начался в декабре 2017 года. Контракт был заключен 16 ноября 2018 года. Основными причинами задержки являются следующие: 1) Изменения в законодательстве Республики Узбекистан о процедурах закупок, в том числе в отношении средств МФК; 2) Процесс институциональных реформ среди государственных органов и исполнительных агентств, инициированный правительством в 2017 году; 3) Состав тендерной комиссии Хокимията г. Ташкента, ответственного за проведение масштабных тендеров, изменялся 3 раза в связи с поправками, внесенными в положения тендерных комиссий. Это все затягивало процесс оценки, утверждения результатов оценки и присуждения контракта.
3. Компания по надзору за строительством несет ответственность за подготовку ежеквартальных отчетов о ходе работ, которые охватывают реализацию мер социальной защиты, которые могут возникнуть в ходе реализации. Все меры по смягчению во время строительства будут осуществляться подрядчиком, и они будут контролироваться консультантом по надзору.
4. Консультант по проектированию и надзору за санитарным полигоном ТБО «China Urban Construction Design & Research Institute Co., Ltd.» был нанят 14 декабря 2018 года. Данная консалтинговая компания выполнит работы по проектированию закрытия старой свалки и строительству нового санитарного полигона ТБО. В ходе строительных работ они будут контролировать все строительные работы, связанные с полигоном ТБО.
5. **Мероприятия по социальным защитным мерам**

**3.1 Краткая методология**

1. В этом разделе представлена информация об общих и специальных методах, которые используются для подготовки отчета по мониторингу социальной защиты, включая ход выполнения ПОЗиП и Плана корректирующих мер (при необходимости).
2. Методология, применяемая к настоящему отчету, включает в себя рассмотрение и анализ записей и документов, а также контакты с представителями местных и региональных властей.
3. Индикаторы мониторинга социальной защиты следующие:
   * + Статус по земельным вопросам для строительной площадки нового полигона ТБО;
     + Ход работ по выплате компенсации;
     + Жалобы по типу и состоянию разрешения;
     + Осуществление программы социальной осведомленности (социальные и гендерные вопросы);
     + Любые другие социальные проблемы в ходе реализации проекта;
     + Состояние соблюдения социальных вопросов и вопросов переселения с Политикой защитных мер АБР.

**3.2 Соблюдение положений о гарантиях в соглашениях по проекту**

**3.2.1 Соблюдение Руководства по управлению проекта**

1. Руководство по управлению проекта (РУП), описывает основные организационные и управленческие требования для своевременного осуществления проекта в рамках бюджета и в соответствии с политикой и процедурами правительства и Азиатского банка развития (АБР). РУП является обязательным и служит основным документом, описывающим детали реализации. Состояние выполнения требований по защитным мерам, изложенных в РУП, приведено в таблице ниже.

Таблица 4 Соответствие с Руководством по управлению проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подробные данные** | **Состояние соответствия** | **Примечания** |
| **Раздел VII – Защитные меры б) Социальные меры - вынужденное переселение.** | Завершено | Как упоминалось ранее (квартальных / полугодовых отчетах) |
| Местный хокимият и ГУП «Махсустранс» обеспечивают, чтобы ПОЗиП был реализован и контролировался для обеспечения того, чтобы люди, затронутые проектом, не пострадали от воздействий, связанных с отводом земли. | Соблюдается | РА обеспечивает, что затронутые лица не пострадают от воздействий, связанных с отводом земли.  ПОЗиП 2012 был подготовлен в соответствии с ТЭО проекта. |
| Местный хокимият и ГУП «Махсустранс» обеспечивают чтобы: (i) ГРП наняли специалиста по социальному развитию для реализации ПОЗиП и решения других социальных проблем проекта, если таковые имеются. | Завершено | В 2017 году ГРП нанял специалиста по социальному развитию для мониторинга реализации ПОЗиП и других социальных проблем проекта.  Консультант осуществляет подробный мониторинг процесса реализации ПОЗиП, и предоставляет результаты мониторинга в квартальных / полугодовых отчетах. |
| (ii) ПОЗиП будет обновляться после завершения детального проектирования. В отчете следует, по крайней мере, указывать любые изменения в отводе земли от детального проектирования, изменения затронутых людей или изменения бюджета для реализации ПОЗиП. Обновленный ПОЗиП должен быть представлен в АБР для согласования до реализации. | Все еще продолжается по необходимости | В рамках проекта не ведутся строительные работы. Разработка детального проектирования начата в декабре 2018 года и еще не завершена. Запланированный период подготовки детального проектирования - 6 месяцев (май 2019 г.).  Как только детальное проектирования будет завершено, ПОЗиП будет обновлен. |
| (iv) ПОЗиП будет раскрываться лицам, затронутым проектом. | Завершено | Отчет ПОЗиП был опубликован на сайтах АБР и ГУП «Махсустранс». Ссылка на сайт JMRC – <https://www.adb.org/projects/45366-004/main>.  Обновленный ПОЗиП будет раскрыт на веб-сайтах АБР и ГУП «Махсустранс» после того, как детальное проектирование будет готово. Отчет о мониторинге будет включать ссылку на раскрытый и обновленный ПОЗиП. |
| (vi) Присвоение контракта на строительные работы любому подрядчику будет осуществляться только после того, как затронутые лица (в том числе другие стороны, получающие компенсацию за разработку новых сельскохозяйственных земель) получат полную компенсацию, а отчет о полной компенсации будет предоставлен АБР. Авансовый платеж подрядчику может быть произведен АБР только после получения отчета о полной выплате компенсации. | Соблюдается | ПОЗиП будет завершен до начала строительных работ и тендеров на закупки.  Строительные работы начнутся только после того, как вся компенсация за отвод земли будет полностью выплачена и сообщена в АБР. |
| (vii) Отчет о мониторинге за осуществлением ПОЗиП будет представлен в АБР ежеквартально до тех пор, пока выплата компенсации затронутым сторонам не будет полностью оплачена. | Соблюдается | Консультант будет ежеквартально следить за осуществлением ПОЗиП. ПОЗиП будет обновлен после завершения детального проектирования. |
| (viii) Специалист по социальной защите и развитию ГРП разработает план реализации в тесной консультации с местным правительством по программе улучшения средств к существованию для устранения воздействия на сборщиков отходов и пунктов сбора отходов из-за закрытия существующего свалки. | Соблюдается | Консультант следит за воздействием на сборщиков отходов и МСП.  **Неофициальные сборщики отходов:** На существующем полигоне нет неофициальных сборщиков отходов. Есть постоянные, обусловленные контрактом 31 сборщиков отходов, которые занимаются сбором и сортировкой отходов.  В сентябре 2018 года, Консультант проводил общественные консультации с сборщиками отходов. Их основным источником дохода является заработная плата за работу на полигоне.  Они не потеряют доход в течение периода строительства.  Они будут перераспределены в другие пункты сбора и сортировки отходов со стороны компании-работодателя.6 Одним из примеров может быть увеличение штата на Яккасарайской сортировочной установке. Там была построена простая механическая сортировочная установка с частными инвестициями.  Никаких мер по смягчению / действий для сборщиков мусора не требуется.  **Точки сбора отходов (макулатура, пластик, полиэтилен и др.):** На данном этапе реализации проекта не происходит воздействия на пункты сбора отходов. |
| **Раздел VII – Защитные меры:**  **в) Социальные - коренные народы**  В предлагаемой зоне проекта и затронутом районе ни одна группа людей не поддерживает отдельную культурную и социальную идентичность, отличную от основного общества Узбекистана, которая классифицирована как этническая группа / этническое меньшинство или коренное население как описано в Политике защитных мер АБР 2009 года. Проект был отнесен к категории «С» в отношении коренных народов. | Не применимо. | Не применимо |
| **Раздел IX - Мониторинг эффективности, оценка отчетность и связь. B. Мониторинг. Мониторинг защитных мер – Переселение:** Отчет о завершении отвода земли будет представлен в АБР до присуждения контрактов на строительные работы, которые связаны с вопросами отвода земли и переселения. Мониторинг хода реализации и выполнения требований в отношении гарантий будет проводиться до начала строительных работ. | Соблюдается. | Консультант осуществляет мониторинг мер по смягчению / корректирующих действий, указанных в ПОЗиП проекта.  ПОЗиП будет обновлен после завершения детального проектирования.  Все требования по защитным мерам будут выполнены до начала строительных работ. |
| **Раздел IX - Мониторинг эффективности, оценка, отчетность и связь B. Мониторинг. Публикация отчетов о мониторинге.**  Все отчеты, подготовленные в рамках проекта, должны быть опубликованы на веб-сайте АБР и на сайте ГРП или Махсустранс. | Завершается. | Ежеквартальные отчеты по мониторингу социальной защиты будут опубликованы на сайтах АБР и ГРП или Махсустранс.  Ссылка на сайт JMRC будет представлена в отчетах и публичных материалах. |

* 1. **.2 Соблюдения правил по социальной защите по заемному соглашению**

1. Состояние соблюдения правил по социальной защите по заемному соглашению представлен ниже:

Таблица 5 Соблюдение правил социальной защиты

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Состояние** | **Примечания** |
| **Переселение:** Заемщик обеспечивает, чтобы вся земля и все полосы отвода, необходимые для проекта, были предоставлены подрядчику работ в соответствии с графиком, согласованным в соответствующем рабочем контракте, а также все действия по отводу земли и переселению осуществляются в соответствии с (а) всеми применимыми законами и регулированиями Заемщика в отношении отвода земли и вынужденного переселения (б) защитными мерами вынужденного переселения; и (c) всеми мерами и требованиями, изложенными в ПОЗиП; и корректирующими превентивными действиями, изложенных в отчетах о мониторинге социальных гарантий.  Без ограничения применения защитных мер вынужденного переселения или ПОЗиП, Заемщик должен обеспечить, чтобы никакое физическое или экономическое переселение не принималось в связи с Проектом до тех пор, пока компенсация и другие права не были предоставлены лицам, затронутым проектом, в соответствии с ПОЗиП; и в соответствии с ПОЗиП была создана комплексная программа восстановления доходов и средств к существованию. | Соблюдается | РА гарантирует, что вся земля и все права, необходимые для проекта, будут доступны  Проект соответствует Политике защитных мер АБР 2009 года, Земельному кодексу Республики Узбекистан, Постановлению Кабинета Министров РУз № 97 (от 29 мая 2006 года), Постановлению Кабинета Министров РУз № 146 (от 25 мая 2011 года) и другим соответствующим законам и руководствам Республики Узбекистан.  Строительные работы еще не начаты. Проект находится на стадии разработки детального проектирования.  В 2012 году ПОЗиП был подготовлен на основе ТЭО, разработанного в рамках проекта. ПОЗиП будет обновлен после завершения детального проектирования.  За 6 месяцев мониторинга (Полугодовой отчет 2018) консультант получил информацию о доступности земельного участка (30 га), необходимого для строительства нового полигона. Ведется регистрация документов на земельный участок, выделенный для ГУП «Махсустранс» для реализации проекта. Процесс получения кадастра еще не завершен.  Земельный участок выделен районным хокимиятом Ахангаранского района из резервного земельного фонда хокимията. |
| **Коренные народы:** Заемщик должен обеспечить, чтобы подготовка, проектирование, строительство, реализация и эксплуатация Проекта и всех объектов проекта соответствовали (а) всем применимым законам и регулированию Заемщика, касающихся коренных народов; (б) Защитным мерам для коренных народов; и (в) все меры и требования, изложенные в Плане коренных народов, и любые корректирующие или предупредительные меры, изложенные в Отчете о мониторинге защитных мер. | Не применимо | N/A.  *Нет групп людей, поддерживающих отдельную культурную и социальную идентичность от основного узбекского общества, которое бы классифицировало их как этническую группу, этническое меньшинство или коренное население, как описано в Политике АБР по Положениям о Защитных мерах, 2009.* |
| **Механизм рассмотрения жалоб:**  В течение 12 месяцев после Даты вступления в силу Заемщик подготавливает механизм рассмотрения жалоб, приемлемый для АБР, и создает специальный комитет для получения и рассмотрения жалоб / обращений или принятия решений по сообщениям заинтересованных сторон о злоупотреблении средствами и других нарушениях, включая жалобы, связанные с переселением. Специальный комитет (i) публикует информацию о существовании этого механизма рассмотрения жалоб (ii) рассматривает и решает жалобу заинтересованных сторон Проекта в отношении любого Проекта или любого из поставщиков услуг или любого лица, ответственного за реализацию любого аспекта проекта; и (iii) про активно и конструктивно реагирует на них. | Завершено | Механизм рассмотрения жалоб был разработан в рамках подготовки ПОЗиП в 2012 году.  РА обеспечивает мониторинг жалоб и обращений, полученных в рамках проекта.  За период мониторинга с января по март 2019 года жалоб и обращений не было. |
| **Мониторинг и отчетность по защитным мерам:**  Заемщик должен делать следующее (a) представлять ежеквартальные отчеты о мониторинге защитных мер в АБР и незамедлительно раскрывать соответствующую информацию из этих отчетов затронутому лицу; (б) если какие-либо непредвиденные социальные риски и последствия возникают при строительстве, осуществлении или эксплуатации Проекта, которые не были рассмотрены в ПОЗиП, незамедлительно информировать АБР о возникновении таких рисков или воздействий с подробным описанием события и предлагаемым корректирующим планом действий; (в) сообщать о любом фактическом или потенциальном нарушении соблюдения мер и требований, изложенных в ПОЗиП, сразу же после осознания нарушения. | Соблюдается | Отчеты о мониторинге социальной защиты будут готовиться ежеквартально.  О любом фактическом или потенциальном нарушении соблюдения мер и требований социальной защиты будет сообщено в ГРП и АБР.  Квартальные / полугодовые отчеты по мониторингу социальной защиты будут представлены в АБР и раскрыты. |

## Деятельность проекта за текущий отчетный период (июль - декабрь 2018 г.)

1. ПОЗиП был подготовлен в 2012 году на основе ТЭО и раскрыт в 2013 году. В настоящее время проект находится на стадии разработки детального проектирования. ПОЗиП будет обновлен после завершения детального проектирования (май 2019 г.). Период разработки детального проектирования - декабрь 2018 года - май 2019 года. Строительные работы не будут начаты до того, как все меры по смягчению последствий и компенсационные выплаты будут полностью завершены.
2. В таблице ниже приведена подробная информация о соответствии текущих защитных мер реализации проекта ожидаемым воздействиям, указанным в ПОЗиП 2012:

Таблица 6 Соответствие Матрице Прав, ПОЗиП 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип** | **Спецификации** | **Затронутые** | **Статус на июль - декабрь 2018** | |
| **A. Воздействие на земельный участок** | | | | |
| Сельскохозяйственный земельный участок | Все потери земли не зависят от серьезности воздействия. | Фермер арендовавший земельной участок | Земельный участок (30 га), необходимый для строительства нового полигона ТБО, выделенный для ГУП «Махсустранс» Решением районного хокимията Ахангаранского района от 25 августа 2018 года.  Фермер-арендодатель, который, согласно оценкам, затронутый в ПОЗиП 2012, прекратил свою сельскохозяйственную деятельность на земельном участке и вернул его в земельный фонд района.  Фермеру, арендовавшему земельный участок, было выделено 188,5 га для выращивания сельскохозяйственных культур. В 2015 году в соответствии с постановлением Кабинета Министров РУз № 362 от 15 декабря 2015 года «Меры по оптимизации размера земельных участков, отводимых под арендное хозяйство» размер арендованного хозяйства был уменьшен. Средний размер земельного участка, выделенного под арендное хозяйство в Ташкентской области, составляет 29,6 га на одно хозяйство.  В результате оптимизации фермер, арендовавший земельный участок, упомянутый в ПОЗиП 2012, вернул свой земельный участок размером 30 га в фонд резервированных земельных участков хокимията. Заявка на возврат арендованного земельного участка приведена в Приложении II.  There is no project impact on leasehold farmer mentioned in LARP 2012. | |
|  | Дополнительное обеспечение в случае серьезных воздействий (потеря производственных активов более 10%) |
| Для мелиорации новых сельскохозяйственных земель | Земля классифицируется как сельскохозяйственная земля | Специальный счет Управления земельных ресурсов и государственного кадастра Ташкентской области. | ИА совместно с хокомиятом Ахангаранского района обеспечит разработку мероприятий по мелиорации новых сельскохозяйственных земель в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров № 146 от 25 мая 2011 года. | |
| **B. Воздействие на посевы** | | | | |
| Сельскохозяйственная земля, фруктовый сад | Потеря урожая | Все пострадавшие домохозяйства | Земельный участок, отведенный для реализации проекта, использовался для выращивания сельскохозяйственных культур до августа 2018 года. Фермер, арендовавший земельный участок, прекратил выращивать урожай и вернул земельный участок в резервный земельный фонд хокимията. Нет влияния проекта на урожай.  Нет влияния проекта на урожай. | |
| **C Влияние на доход и средства к существованию** | | | | |
| Занятость в пострадавших сельскохозяйственных земель | Потеря работы с пострадавших сельскохозяйственных земель | Сельскохозяйственные рабочие теряют свой контракт | 1. Нет влияния проекта на работников сельского хозяйства. | |
| Неформальных сбор отходов | Потеря дохода от свалки | Неформальные сборщики отходов | Не существует неформальных / неофициальных сборщиков мусора на существующей свалке. Было 31 сборщик мусора на постоянной основе, который занимается сбором и сортировкой отходов.  В сентябре 2018 года Консультант провел публичные консультации со сборщиками отходов. Основным источником дохода из них является заработная плата за работы на свалке.  В течение периода строительства и закрытия существующая свалка не затронет этих сборщиков мусора. Они не потеряют доход / средства к существованию. Они будут перераспределены в другие пункты сбора и сортировки отходов компанией-работодателем. Одним из примеров может быть увеличение штата на Яккасарайском сортировочном заводе. Там была построена простая механическая сортировочная установка с частными инвестициями. | |
| **D. Влияние на общественные сооружения и активы** | | | | |
| Общественные сооружения и активы | Утрата или повреждение общественной инфраструктуры и коммунальных услуг | Собственные активы | Махсустранс гарантирует, что любые потери или ущерб общественной инфраструктуре и коммунальным услугам (то есть ирригационные и дренажные сети, пешеходные мосты, дороги, школы, медицинские центры и т. Д.) Будут восстановлены / заменены до предпроектного уровня.  Стоимость замещения будет рассчитываться на основе рыночной стоимости строительных материалов, затрат на рабочую силу и любых других затрат, возникших в результате приобретения земли. Эта стоимость будет включена в обновленный ПОЗиП, как только будет подготовлен детальное проектирование. | |
| **E. Любые непредвиденные воздействия** | | | | |
| Любые непредвиденные воздействия | | | | Махсустранс гарантирует, что любые непредвиденные воздействия, выявленные в ходе реализации Проекта, будут полностью компенсированы по коэффициенту замещения. |

1. В соответствии с указанным решением хокимията, ГУП «Махсустранс» должно получить соответствующие документы в местном архитектурно-строительном органе до начала любых проектных работ по строительству или восстановлению на новой земле; обеспечить сохранение условий работы существующих ирригационных, мелиорационных и инженерных инфраструктур, расположенных в соседних фермерских и сельскохозяйственных районах; после использования этой земли сделайте рекультивацию и передайте местному земельному органу; Помните, что выделенный участок должен быть использован в течение трех лет после выдачи этого указа.
2. В настоящее время реализация проекта находится на стадии оформления документов на земельный участок, переданных «Махсустранс» для строительных работ. Вопросы оформления документов осуществляют специалисты кадастрового отдела хокимията района / области.
3. **Гендерная оценка и оценка бедности**
4. **Гендерная оценка и оценка бедности**. План действий по гендерным вопросам подготовлен и представлен в АБР через полугодовой отчет. Отчет гендерной оценки и оценки бедности за 2018 год опубликован на веб-сайте АБР.4
5. **Этнические меньшинства и коренные народы**: в проектной зоне нет меньшинств. Поэтому, как описано в Политике защитных мер АБР 2009 года, для этого показателя не требуется никаких специальных действий.


\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4 <https://www.adb.org/documents/uzbekistan-gender-assessment-update?from=DigestNotification&e=-PiOWAZFo0e8vflTU2rwSQ&at=9>

1. **Рассмотрение жалоб**

36. Механизм рассмотрения жалоб по проекту (МРЖ) создан РА для обеспечения прозрачного механизма выражения и решения экологических проблем, связанных с проектом. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан ГУП «Махсустранс» учредило (организовало) «Народную приемную» в каждом районном филиале города Ташкента, в том числе в здании ГУП «Махсустранс» для запросов, связанных с ГРП. Советник обеспечивает своевременное и удовлетворительное рассмотрение жалоб и обращений во избежание любых возможных задержек в проекте. На рисунке ниже приведены подробные сведения о механизме рассмотрения жалоб.

**Рисунок 3 Механизм рассмотрения жалоб**



\* ГРП – ответственным лицом по МРЖ является руководитель ГРП, Г-н Рустам Шукуров, тел: +99871 2477923

РА ГУП «Махсустранс» - ответственный за МРЖ - Шухрат Иногамов, тел: +99871 2473599, email: [maxsustrans@inbox.ru](mailto:maxsustrans@inbox.ru)

PCMU Консультант PCMU - специалист по социальным вопросам и вопросам переселения, Мария Малиновская, тел: +99871 1508887, email: [malinovskaya@almarconsulting.org](mailto:malinovskaya@almarconsulting.org)

1. ГРП учредил Комитет по рассмотрению жалоб (КРЖ). КРЖ предоставляет любые точки доступа для подачи жалоб и обращений по любому экологическому (или социальному) аспекту, связанному с проектом. Жалобы могут быть поданы в письменной или устной форме подрядчику или непосредственно контактному лицу ГРП / РA. Они надлежащим образом документированы (т.е. с указанием даты их получения, подробностей жалобы и заявителя / заявителей) и проверены назначенным консультантом по гарантиям PCMU на предмет ее достоверности и достоверности. У комитета есть 15-20 дней для рассмотрения и принятия решения. Согласно данной МРЖ, неудовлетворенные жалобы могут быть в состоянии обжаловать окончательное решение. Этот механизм также не препятствует тому, чтобы любая AP обращалась к регулирующим органам, чтобы помочь и решить жалобы на любой стадии процесса. В случаях, когда жалобы воспринимаются AP как срочные и срочные; Подрядчик, сотрудник EHS и инспектор PIU на месте предоставят наиболее доступное и практичное решение для быстрого разрешения жалоб. Такие жалобы и соответствующие решения, представленные в ГРП для надлежащей документации. Контактное лицо ГРП отвечает за регистрацию жалобы, шаг, предпринятый для решения жалобы, протокол собраний и подготовку отчета по каждой жалобе. В ГРП хранятся записи обо всех полученных жалобах, включая контактную информацию AP, дату получения жалобы, характер жалобы, согласованные меры по исправлению / устранению и дату, когда это было выполнено, а также окончательный результат в журнале жалоб, хранящемся в офисе ГРП.
2. Процесс рассмотрения жалоб будет сообщаться в АБР через полугодовые отчеты. Консультант по гарантиям ГРП будет периодически проверять и записывать эффективность и результативность МРЖ, подчеркивая способность проекта предотвращать и разрешать жалобы.

39. В декабре 2018 года Консультант связался с представителями областного и районного хокимията проектной зоны для получения информации о жалобах. Жалоб / обращений не поступало во время подготовки текущего отчета (январь-март 2019 года). Консультант продолжит мониторинг жалоб в рамках проекта на дальнейшей стадии реализации проекта, чтобы обеспечить надлежащее и своевременное рассмотрение любых жалоб в рамках проекта.

1. **Осведомленность общественности и консультации**
2. Консультант будет проводить индивидуальные / общественные консультации с заинтересованными сторонами проекта и лицами, вовлеченными в реализацию проекта. В течении последних 6 месяцев Консультант проводил общественные консультации со сборщиками отходов на свалке и индивидуальные консультации с фермером, арендовавшим земельный участок (сентябрь 2018 года), которые были оценены как затронутые лица в соответствии с заявлением ПОЗиП 2012. Общественные консультации будут проведены в мае 2019, как только будет обновлен ПОЗиП.

1. **Заключение**
2. Консультант осуществляет ежеквартальный мониторинг показателей социальной защиты реализации проекта. На данном этапе реализации проекта все условия соблюдаются с необходимыми элементами и показателями проекта. Строительные работы еще не начаты. Проект находится на стадии подготовки детального проектирования строительства нового полигона и закрытия существующего. Срок подготовки детального проектирования - декабрь 2018 года - май 2019 года. Как только детальное проектирование будет завершено, ПОЗиП будет обновлен. Все социальные вопросы и необходимые меры по смягчению будут завершены до начала строительных работ.
3. В таблице ниже представлен график реализации проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Шаг** | **Мероприятие** | **Обязанности** | **Расписание** |
| **A)** | **Детальное проектирование** | ИА / РА, ГРП, Махсустранс, Хокимият г. Ташкента, Строительная инспекционная компания | **6 месяцев**  **Декабрь 2018- Май 2019** |
| 1 | Топографическая съемка и разработка генерального макета | ИА / РА, ГРП, Махсустранс, Хокимият г. Ташкента, Строительная инспекционная компания | Декабрь 2018- Февраль 2019 |
| 2 | Детальное инженерное проектирование закрытия свалки | ИА / РА, ГРП, Махсустранс, Хокимият г. Ташкента, Строительная инспекционная компания | Февраль –Апрель 2019 |
| 3 | Окончательные проектная документация | ИА / РА, ГРП, Махсустранс, Хокимият г. Ташкента, Строительная инспекционная компания | Май 2019 |
| **B)** | **Строительные работы** | ИА / РА, ГРП, Махсустранс, Хокимият г. Ташкента, Строительная инспекционная компания | **20 месяцев**  Июнь 2019- Ноябрь 2020 |
| **C)** | **ПОЗиП** |  |  |
| 1. | Обновление ПОЗиП | ГРП | Май 2019 |
| 2. | Реализация ПОЗиП | ГРП | После обновления LARP утвержден АБР  До начала строительных работ |
| 3. | Общественные консультации и обмен информацией по мероприятиям ПОЗиП | ГРП | До начала строительных работ |
| 4. | Компенсация оплаты затронутому домохозяйству / затронутым лицам | Махсустранс, Хокимият г. Ташкента | до присуждения контракта для любых строительных работ, требующих отвод земли |
| 5. | Внешний анализ реализации ПОЗиП путем предоставления отчета о соответствии | Внешний консультант по переселению | Должен начинаться одновременно с завершением реализации ПОЗиП |
| 7. | Строительные работы | РА, ГРП, Махсустранс, Хокимият г. Ташкента | После выплаты всех компенсаций |
| **D)** | **Мониторинг** |  |  |
| 1. | Внутренний мониторинг: отчетность в АБР | ГРП | Ежеквартальный мониторинг во время проекта |
| 2. | Внешний мониторинг: отчетность в АБР | Внешний консультант по переселению | Ежеквартальный мониторинг во время проекта |

1. **Рекомендация для следующего отчета о мониторинге и оценке социальной защиты:**
2. Оценить ход оформления прав на земельный участок, отведенный под строительство нового полигона;
3. Мониторинг и оценка жалоб, полученных по проекту;
4. Мониторинг любых социальных вопросов или последствий, вызванных реализацией проекта;
5. Разработка необходимых действий и мер по смягчению любых воздействий, если это необходимо;
6. Регулярная координация с РА / ИА.

# ПРИЛОЖЕНИЕ I - РЕШЕНИЕ ХОКИМА АХАНГАРАНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ НУЖД



|  |
| --- |
|  |



**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН**

**ХОКИМ**

**АХАНГАРАНСКОГО РАЙОНА**

**ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

«25» Августа, 2018 № 1536 Ахангарансий район

**О распределении земельного участка для улучшения системы управления твердыми бытовыми отходами для ГУП «Махсустранс» хокимията города Ташкента, из земельных участков, находящихся во владении регионального общественного фонда на территории махалли «Янги Хайот» Ахангаранского района Ташкентской области**

На основании пункта 4 Приложения 2 Постановления Президента Республики Узбекистан №3874 от 19 июля 2018 года «О дополнительных мерах по ускорению реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов на 2018-2019 годы», рассмотрев представленные документы по землеустройству, связанные с выделением земельного участка для организации производства электроэнергии из газа, полученного из твердых бытовых отходов для ГУП «Махсустранс» хокимията города Ташкента, из земельных участков, находящихся во владении регионального общественного фонда, на территории махалли «Янги Хайот» Ахангаранского района на основании статьи 6 Закона Республики Узбекистан «О местном государственном управлении»,

**РЕШАЮ:**

1. Утвердить Акт коммиссии по распределению земли для несельскохозяйственных нужд в районе хокимията по состоянию на 16 августа 2018 года для выделении земельного участка площадью 30,0 га, включая 26,8 га орошаемых земель, 1, 1 га лугов и пастбищ, оросительные канавы 1,9 га и дренажные канавы и 0,2 га дорог для ГУП «Махсустранс» хокимията города Ташкента из земельных участков, находящиеся во владении регионального общественного фонда на территории махалли «Янги Хайот» Ахангаранского района для организации производства электроэнергии из газа, полученного из твердых бытовых отходов

2. Выделить земельный участок площадью 30,0 га, включая 26,8 га орошаемых земель, 1,1 га лугов и пастбищ, 1,9 га оросительных и дренажных канав и 0,2 га дорог, расположенных на контуры 337k, 338, 340, 342, 343, 344 и 345 сельскохозяйственной карты для нужд ГУП «Махсустранс» хокимията города Ташкента, из земельных участков находящийся во владении регионального общественного фонда на территории махалли «Янги Хайот» Ахангаранского района для организации производства электроэнергии из газа, полученного из твердых бытовых отходов.

3. Для ГУП «Махсустранс» хокимията города Ташкента:

А) Обратите внимание, что для проектирования строительного проекта по организации производства электроэнергии из газа, полученного из твердых бытовых отходов, в первую очередь, необходимо заказать задания (части ART-1-2) для регистрации документов архитектурного планирования в Главном управлении Архитектура и гражданского строительство Ташкентской области,

B) Утвердить, что потери сельскохозяйственного производства (денежная компенсация за убытки) земельного участка, выделенного для ГУП «Махсустранс» хокимията города Ташкента из земельных участков, находящихся во владении регионального общественного фонда на территории махалли «Янги Хайот» в Ахангаранском районе, для постоянного использования в целях организации производства электроэнергии из газа, полученного из твердых бытовых отходов, будут оплачиваться ГУП «Махсустранс».

C) ) Напоминаем, ГУП «Махсустранс» хокимията города Ташкента о том, что при условии передачи использованных земельных участков в распоряжение районных государственных резервов, где было организовано производство электроэнергии из газа полученного из твердых бытовых отходов, с предварительным восстановлением и поддержания в рабочем состоянии функционирования ирригационных и мелиорационных сетей, инженерных коммуникаций в постепенно распределенных земельных участках и приграничных территорий в период строительства, используемый фермами и сельскохозяйственными предприятиями.

4. На основании данного решения руководителю районного отдела земельных ресурсов и государственного кадастра (Б. Сотиболдиев) поручено внести соответствующие изменения в земельный фонд района.

5. Сделать официальное предупреждение ГУП «Махсустранс» о том, что на основании статьи 10 Закона Республики Узбекистан «О местном государственном управлении», если выделенный земельный участок не разработан в течение трех лет, это решение теряет период действия.

6. Представить обсуждение данного решения в повестку дня очередного заседания Совета народных депутатов Ахангаранского района.

7. Спросить хокима Ташкентской области утвердить это решение.

8. Контроль за исполнением данного решения возлагается на первого заместителя хокима района М. Мирюнусова.

Хоким района У. Турсунов

**Решение хокимията Ахангаранского района о присоединении земельного участка площадью 30 га к резервному фонду хокимията (по заявлению фермера, арендовашего данный участок)**





**Решение**

**По сдаче в районный государственный резерв часть земли, принадлежащей сельскохозяйственному предприятию «Шахбоз Нури Зиё», функционирующего в махалле «Янги Хайот»**

В соответствии со статьей 36 (часть 4), пункт 1 Земельного кодекса Республики Узбекистан, и рассмотрев запрос владельца хозяйственного предприятия «Шахбоз Нури Зиё» Х.Хакимова к Хокиму района,

**Я РЕШАЮ:**

Для удовлетворения запроса, адресованного хокиму района, о возвращении в районный государственный резерв в общей сложности 83,61 га земли, принадлежащей сельскохозяйственному предприятию «Шахбоз Нури Зиё», функционирующего в махалле «Янги Хайот», включая: 45,06 га орошаемых земель, 0,8 га озер, 24,4 га садов, 3,9 га пастбищ, 0,5 га лесов, 6,52 га ариков и отвалов, 1,37 га дорог и часть 1.06 га земли, т. е. 30,0 га, из которых 26,8 орошаемых, лугов и пастбищ, 1,9 га оросительных и дренажных канав и 0,2 га дорог.

Возвратить часть земельного участка, принадлежащего сельскохозяйственному предприятию «Шахбоз Нури Зиё», а именно 337 тыс., 338, 340, 341, 342, 343, 344 и 345 контуров, которые составляют 30,0 гектаров земли, из которых 26,8 орошаемых, лугов и пастбищ, 1,9 га оросительных и дренажных канав и 0,2 га дорог, в районный государственный резерв.

Принять во внимание тот факт, что из-за возврата 30,0 гектаров земли сельскохозяйственного предприятия «Шахбоз Нури Зиё» в Государственный резерв, насчитывается в общей сложности 83,61 га земли, принадлежащей предприятию, в том числе 18,26 га орошаемых земель, 0,8 га озер , 24,4 га садов, 3,9 га пастбищ, 0,5 га лесов, 6,52 га ариков, 1,37 га дорог и 1,06 га других земель.

Выйти в распоряжение сельскохозяйственного предприятия «Шахбоз Нури Зиё», возвращая землю в государственный заповедник района до сбора урожая сельскохозяйственных культур в посевах сельскохозяйственных культур, засеянных по контракту на продажу пшеницы государству для сбора урожая в 2018 году.

Поручить начальнику Департамента земельных ресурсов и государственного кадастра (Б.Сотоболдиев), восстановление долгосрочной аренды земельного участка сельскохозяйственного предприятия «Шахбоз Нури Зиё» и внести изменения в земельный налог.

Поручить руководителям Государственной налоговой инспекции, предприятиям по подготовке, обслуживанию, снабжению и коммерческим банкам принять срочные меры по возмещению задолженности сельскохозяйственного предприятия «Шахбоз Нури Зиё» в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за исполнением данного решения возлагается на первого заместителя хокима района М. Мирюнусова.

Хоким района У. Турсунов

**Хокиму Ахангаранского района**

**У.М.Турсунову**

**От начальника сельскохозяйственного предприятия «Шахбоз Нури Зиё»**

**Х. Хакимов**

**Заявление**

Настоящим я хотел бы попросить вас принять арендный земельный участок площадью 30 га, используемый для выращивания сельскохозяйственных культур, в резервный земельный фонд окимията

**Директор сельскохозяйственного предприятия «Шахбоз Нури Зиё» Х.Хакимов**