**Проект управления твердыми бытовыми отходами**

**Заем АБР №: 3067-UZB**

**КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ, РЕАЛИЗАЦИИ И НАДЗОРУ**

**Контракт №: SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons\_1-2016-01**

****  

**Отчёт по мониторингу социальной защиты**

**Квартальный отчет: Январь – Март 2018**

**КЛИЕНТ – РЕАЛИЗУЩИЕ АГЕНСТВО**

**Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Махсустранс» (Ташкент, Узбекистан)**

**ВЕДУЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ**

**H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG-JBG (Германия)**

**в сотрудничестве с**

**ООО «ENG - INVEST Consulting” (Узбекистан)**

Апрель 2018

|  |
| --- |
| Отчёт по мониторингу социальной защиты  Квартальный отчет: январь - март 2018 |

Номер проекта: 45366

Номер займа АБР: 3067-UZB

Апрель 2018

**Республика Узбекистан: Проект управления твердыми бытовыми отходами (ПУТБО)**

**Консультационные услуги по оказанию помощи в реализации Проекта, управлении и эксплуатации коммунальных услуг**

*Подготовлено: СП «H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG – JBG- (Германия) и ENG-INVEST Consulting Ltd. (Узбекистан)» для Государственного унитарного предприятия «Maxsustrans», Хокимията г. Ташкента и Азиатского Банка Развития. Этот отчёт по мониторингу социальной защиты является документом Заемщика.*

**Сокращения**

**АБР** - Азиатский Банк Развития

**ЗХ** - затронутое домохозяйство

**ЗЛ** - затронутое лицо

**ПКМ** План корректирующих мер

**ИА** - исполнительное агентство

**ЦРЖ** - центр по рассмотрению жалоб

**ПУз** - Правительство Узбекистана

**МРЖ** - механизм рассмотрения жалоб

**га** - гектар

**РА** - реализующее агентство

**ВП** - вынужденное переселение

**НСО** - неофициальный сборщик отходов

**ПОЗиП** план отвода земли и переселения

**МФ** - Министерство Финансов

**ТБО** - твёрдые бытовые отходы

**ЭиО** - Эксплуатация и обслуживание

**ГРП** - Группа реализации проекта

**ТППП** техническая помощь в подготовке проекта

**СПО** - санитарный полигон отходов

**УТБО** - управление твёрдыми бытовыми отходами

**ВАЛЮТНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ**

(по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на 31 марта 2018)

Валютная единица - сум (UZS) 1,00 UZS = 0.12323 $

1.00 $ = 8 114,86 UZS

**ПРИМЕЧАНИЕ**

В этом отчете «$» относится к доллару США (долл. США), а UZS относится к узбекскому суму.

Этот отчёт по мониторингу социальной защиты является документом Заемщика. Представленные здесь мнения не обязательно соответствуют мнениям Совета Директоров, руководства или персонала АБР и могут носить предварительный характер.

При подготовке программы или стратегии для любой страны, финансировании любого проекта или путем указания какого-либо обозначения или ссылки на конкретную территорию или географическую местность в этом документе Азиатский Банк Развития не намерен принимать какие-либо решения относительно юридического или иного состояния, а любой территории или местности.

Согласно Политике защитных мер АБР (2009 г.) и разделу «Операционное руководство» о Политике Защиты (РЭ Ф1) Заемщики/Заказчику обязаны создавать и поддерживать процедуры мониторинга состояния реализации управления общественных защитных мер и обеспечивать ход работ в направлении желаемых результатов.

**Словарь терминов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Компенсация** | Оплата наличными или видом имущества, которое будет отчуждено или затронуто проектом по стоимости восстановления. |
| **Затронутые лица** | Затронутые лица (ЗД) - это те, кто испытывает полное или частичное, постоянное или временное физическое перемещение (переселение, потерю жилой земли, или потерю крова), а также экономическое перемещение (потерю земли, активов, доступа к активам, источников дохода или средств к существованию) в результате (i) вынужденного отчуждения земельного участка, или (ii) вынужденных ограничений на землепользование или на доступ в созданные по закону парки и охраняемые территории. ЗД могут быть трех типов: (i) люди с формально законными правами на землю, которые они потеряли в полном объеме или частично; (ii) лица, которые потеряли занимаемую ими землю в полном объеме или частично, не имеющие каких-либо формальных юридических прав на такие земельные участки, но предъявляющие права относительно таких земель, которые признаны или признаются в соответствии с национальным законодательством, и (iii) лица, которые потеряли занимаемую ими землю в полном объеме или частично, не имеющих ни формальных юридических прав, ни признанных или признаваемых требований прав на такие земельные участки.. |
| **Право на получение компенсации** | Ряд мер, включающих денежную или материальную компенсацию, стоимость переселения, содействие в восстановлении доходов, содействие в перевозке, возмещение доходов и перемещение, связанных с восстановлением деловой активности затронутых домохозяйств, в зависимости от типа и характера убытков, восстановление их социально-экономической базы. Все права на получение компенсации будут предоставлены затронутым домохозяйствам в соответствии с матрицей права на получение компенсации. |
| **Хокимият** | Орган местного управления, который выполняет роль посредника между местным населением и правительством на областном и местном уровне. Он имеет высшую административную и юридическую власть в отношении местного населения, проживающего в пределах его полномочий. |
| **Отвод земли** | Процесс, в ходе которого государственный орган вынуждает конкретное лицо к переселению в связи с полным или частичным отчуждением земли, принадлежащей этому лицу, в пользу такого органа, для использования земли в государственных целях, при условии справедливой компенсации. |
| **Махалля** | Организация на уровне местного сообщества, официально признанная государством, которая служит посредником между государством и местным населением и отвечает за содействие в решении ряда социальных вопросов и обеспечении внутренней социальной и культурной сплоченности своих членов. Руководители махалли избираются их местным населением. |
| **Целесообразные консультации** | Процесс, который (i) начинается на ранней стадии подготовки проекта и осуществляется на постоянной основе в течение всего проектного цикла; (ii) обеспечивает своевременное раскрытие соответствующей и адекватной информации которая является понятной и легкодоступной для лиц, затронутых проектом; (iii) проводится в атмосфере свободной от запугивания или принуждения; (iv) учитывает гендерные аспекты и их интересы, и приспособлены к потребностям малообеспеченных и уязвимых групп; и (v) позволяет включить все соответствующие взгляды затронутых лиц и других заинтересованных сторон в процесс принятия решений, таких как проектирование, меры по смягчению последствий, обмен преимуществами и возможностями развития, вопросы реализации. |
| **Неправомочные домохозяйства** | Домохозяйства, которые не зарегистрировали свою деловую деятельность, сельскохозяйственные угодья, жилье и приусадебные участки, и те, которые не имеют признаваемых законом прав или предъявлений прав на занимаемые ими земли. Они также включают лиц, использующих государственные или частные земли без разрешения, лицензии или документа о передаче права собственности, т.е. лица, не имеющие юридического документа на аренду земли и/или сооружений, занимаемых или используемых ими. Политика АБР ясно гласит, что такие лица имеют право на получение компенсации за свои неземельные активы. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Стоимость возмещения ущерба** | Стоимость возмещения - это принцип, который должен соблюдаться при компенсации потерянного имущества. Расчет стоимости возмещения должен включать: (i) справедливую рыночную стоимость; (ii) стоимость сделки; (iii) начисленные проценты; (iv) расходы на переезд и восстановление; и (v) другие применимые выплаты, если таковые имеются. В тех случаях, когда рыночные условия отсутствуют или на стадии становления, будут проведены консультации с ЗЛ и принимающим населением для получения адекватной информации о недавних сделках с землей, стоимости земли по ее типам, праве собственности на землю, землепользовании, выращиваемых культурах и сборе урожая, наличия земли в проектной местности или области, а также другой соответствующей информации. Также будут собраны исходные данные о жилье, типах жилья и строительных материалах. Квалифицированные и опытные специалисты будут проводить оценку отчуждаемого имущества. При применении этого метода оценки, износ конструкций и активов не должен приниматься во внимание. | |
| **Серьезное**  **воздействие** | Когда 200 человек и более испытают серьезное воздействия, определяемое как: (i) физическое переселения из их жилья, или (ii) потерю 10% или более своего производственного имущества (приносящего доход). | |
| **Уязвимые**  **домохозяйства** | Домашние хозяйства с низким доходом, возглавляемые женщинами с менее чем двумя взрослыми лицами, получающими доход, возглавляемые пожилыми людьми с безработными членами семьи и инвалиды. | |
| **Арендатор земли** | Юридическое лицо (зарегистрированное хозяйство) ведет сельскохозяйственную продукцию с использованием земельных участков, предоставленных ему в пользование на основе долгосрочной аренды. Срок аренды ограничен до пятидесяти лет, но составляет не менее десяти лет. Арендатор не может продавать – покупать, закладывать, сдавать под аренду, дарить или обменивать землю. |

**Содержание**

[Сокращения 2](#_Toc513022424)

[Словарь терминов 2](#_Toc513022425)

[Основные положения 2](#_Toc513022426)

[1. Введение 2](#_Toc513022427)

[2. Краткая методология 2](#_Toc513022428)

[3. Соблюдение положений о гарантиях в соглашениях по проекту 2](#_Toc513022429)

[4. Оценка хода работ в реализации Плана отвода земли и переселения 2](#_Toc513022430)

[4.1 Ход работ по реализации ПОЗиП, январь-март 2018 2](#_Toc513022431)

[5. Гендерная оценка и оценка бедности 2](#_Toc513022432)

[6. Рассмотрение жалоб 2](#_Toc513022433)

[6.1 Оценка эффективности МРЖ 2](#_Toc513022434)

[6.2 Мониторинг жалоб за период с января по март 2018 года 2](#_Toc513022435)

[7. Осведомленность общественности 2](#_Toc513022436)

[8. Заключение 2](#_Toc513022437)

[Приложение 1 Запрос в региональные и районные органы власти 2](#_Toc513022438)

**Основные положения**

1. Этот отчёт является Квартальным Отчётом по мониторингу социальной защиты и оценке Проекта «Управления твёрдыми бытовыми отходами». Он охватывает период с января по март 2018.
2. **Статус реализации проекта**[[1]](#footnote-1)

На этом этапе реализации проекта возникли следующие проблемы:

* Совместно с ГРП и при их непосредственной поддержкой была запрошена подробная информация от Ташкентского областного хокимията и хокимията Ахангаранского района по статусу решения вопроса отвода земли и предоставления компенсации лицу, затронутому проектом.
* В настоящее время проблема принятия решения о передаче земли со стороны фермера хокимияту Ахангаранского района Ташкентской области находится на заключительном этапе решения. Данные местных органов власти по этому вопросу в настоящее время недоступны.
* По результатам обращения к этим организациям Консультант был проинформирован о том, что запросы все еще находятся на рассмотрении.
* На официальный запрос, который был представлен в середине января 2018 года, до сегодняшнего дня ответ не поступил.

1. **Прогресс проекта**: Процедуры обращения в местные органы власти для получения информации о текущем статусе решения по вопросу отвода земли и предоставлении компенсации подробно описаны в этом отчете. Кроме того, этот отчет включает корректирующие действия для следующего этапа реализации ПОЗиП. Осуществление ПОЗиП будет завершено до начала конкурсов на строительство и закупки. Компенсация будет полностью оплачена до начало строительных работ и будет обеспечено полное соблюдение требований прав на получение компенсации ПОЗиП.

Таблица 1 Статус реализации ПОЗиП, Январь – Март 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Индикаторы** | **Статус** | **Примечания** |
| **Отвод земли** | На рассмотрении | В январе 2018 года консультант в непосредственном сотрудничестве с ГРП представил запрос региональному хокимияту Ташкентской области и региональному хокимияту Ахангаранского района Ташкентской области на получение подробной информации о статусе отвода земли и компенсации затронутым лицам.[[2]](#footnote-2)  В марте 2018 года официальные данные хокимията о статусе отвода земли и компенсации по-прежнему отсутствуют. Процесс отвода земли находится на завершающей стадии. Местные и региональные власти готовят необходимые документы, подтверждающие законченное распределение земли. |
| **Компенсация “земля за землю”** | На рассмотрении |
| **Компенсация потерь (потери прибыли)** | На рассмотрении |
| **Компенсация за потерянный доход (работники фермерского хозяйства)** | На рассмотрении |
| **Восстановление доходов** | На рассмотрении |

1. **Гендерная оценка и оценка уровня бедности**: В настоящее время нет необходимых мероприятий по гендерным и социальным показателям.
2. **Рассмотрение жалоб**: Никаких действий по мониторингу жалоб нет. Основная жалоба по проекту была рассмотрена по вопросам отводу земли и компенсации. В настоящее время у владельца затронутого фермерского хозяйства нет жалоб на отвод земли. Вопрос отвода земли на стадии рассмотрения и передачи местным и региональным органам власти (хокимият Ахангаранского района и хокимият Ташкентской области).
3. **Общественная осведомленность и консультации**: Нет никаких действий по общественным консультациям. Достигнуто соглашение между затронутым фермером и местными властями по вопросам отвода земли. Местные власти еще не предоставили запрашиваемые документы, подтверждающие завершенный процесс отвода земли и компенсации. Консультант будет проводить консультации после получения запрашиваемых документов по завершенному процессу отвода земли.
4. **Выводы и рекомендации**: Реализация ПОЗиП и разработанных смягчающих мер в этом проекте были начаты, но некоторые старые трудности до сих пор еще не решены. Реализация ПОЗиП и разработанные смягчающие меры рассматриваются региональными и местными органами власти. Консультант обратился в региональные и местные органы власти с просьбой предоставить информацию о прогрессе в области отвода земли и компенсации. В настоящее время региональная и местная администрация не предоставляет достаточной информации. Ключевой вопрос, связанный с окончательной доработкой ПОЗиП до начала строительных работ, в настоящее время является непредсказуемым. Строительные работы могут быть начаты только после полной оплаты компенсации за отвод земли.

# Введение

1. Настоящий отчет представляет собой ежеквартальный отчет о мониторинге мер социальной защиты в рамках проекта по УТБО. В отчете описывается осуществление и оценка деятельности в области мер социальной защиты за январь-март 2018 года. Отчет о мониторинге социальных защит охватывает, в частности, прогресс и текущий статус реализации ПОЗиП.
2. **Цель текущего отчета**: Отчет подготовлен для обеспечения реализации проекта в соответствии с социальными гарантиями согласно Политике защитных мер АБР 2009 года, в частности для обеспечения реализации ПОЗиП в соответствии с требованиями АБР. Сфера охвата этого отчета о мониторинге - это оценка прогресса в осуществлении ПОЗиП, включая компенсацию, процедуру возмещения ущерба, оценку программы восстановления доходов затронутых домохозяйств, коренных народов и уязвимых людей (если таковые имеются).
3. Этот мониторинг социальной защиты предоставляет информацию об: i) оценке хода осуществления процесса отвода земли и переселения путем установления статуса соблюдения социальных гарантий; ii) оценки реализации мер социальной защиты для всех лиц, затронутых проектом, с учетом имеющихся и потенциальных социальных рисков, связанных с осуществлением проекта, iii) выявление несоответствий/ непредвиденных воздействий и осуществление необходимых мер по предотвращению / устранению (в случае неблагоприятных последствий) и iv) контроль и оценка осуществления защитных мер.
4. **Статус реализации проекта.** Политика защитных мер АБР также требует, чтобы реализация проекта зависела от условий, связанных с ПОЗиП. Важнейшими условиями являются: (i) отвод земли, включая снос любой структуры и жилья, разрешается только после полной выплаты всех компенсаций, и (ii) начало строительных работ обусловлено удовлетворительной реализацией окончательного ПОЗиП, подлежащего проверке, и проверяется независимой стороной по мониторингу и сообщается в отчете о соответствии ПОЗиП.
5. На основании Постановления Кабинета Министров № 146 от 25.05.2011 любой отвод земли и снос сооружений могут быть осуществлены только после того, как стоимость компенсации согласована арендатором земли и владельцем строений. В законе и положениях Правительства Республики Узбекистан об отводе земли также требуется, чтобы строительные работы были начаты только после выплаты полной компенсации за отвод земли.
6. На данном этапе реализации проекта в период с 16 по 18 января 2018 года консультант при непосредственной поддержке ГРП запросил данные от местных органов власти (Ташкентского областного хокимията и хокимията Ахангаранского района), как указано в разделе «Основные положения» в начале отчета.
7. **Краткая методология**
8. В этом разделе представлена информация об общих и специальных методах, которые используются для подготовки отчета по мониторингу социальной защиты, включая ход выполнения ПОЗиП и Плана корректирующих мер (при необходимости).
9. Методология, применяемая к настоящему отчету, включает в себя рассмотрение и анализ записей и документов, а также контакты с представителями местных и региональных властей. Консультант не посещал проектный участок в течение этого периода мониторинга. На данном этапе реализации проекта не проводились общественные консультации.
10. Индикаторы мониторинга социальной защиты следующие:
    * + Мониторинг реализации плана отвода земли и переселения;
      + Ход работ по выплате компенсации;
      + Жалобы по типу и состоянию разрешения;
      + Общественные консультации (при необходимости);
      + Состояние уязвимых групп и коренных ЗЛ после воздействия проекта (если имеется);
      + Состояние программы восстановления доходов;
      + Удовлетворение и восприятие ЗЛ касательно суммы компенсации;
      + Осуществление программы социальной осведомленности (социальные и гендерные вопросы);
      + Состояние соблюдения социальных вопросов и вопросов переселения с Политикой защитных мер АБР.
11. **Соблюдение положений о гарантиях в соглашениях по проекту**
    1. **Соблюдение Руководства по управлению проекта**
12. Руководство по управлению проекта (РУП ноябрь 2016 г.), описывает основные организационные и управленческие требования для своевременного осуществления проекта в рамках бюджета и в соответствии с политикой и процедурами правительства и Азиатского банка развития (АБР). РУП является обязательным и служит основным документом, описывающим детали реализации. Состояние выполнения требований по защитным мерам, изложенных в РУП, приведено в таблице ниже.

Таблица 2 Соответствие с Руководством по управлению проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подробные данные** | **Состояние соответствия** | **Примечания** |
| **Раздел VII – Защитные меры б) Социальные меры - вынужденное переселение.** | Соблюдается | Как упоминалось ранее (квартальный отчет - 1 / полугодовой отчет от января 2018 года) |
| Местный хокимият и ГУП «Махсустранс» обеспечивают, чтобы ПОЗиП был реализован и контролировался для обеспечения того, чтобы люди, затронутые проектом, не пострадали от воздействий, связанных с отводом земли. | На рассмотрении | Информация о физическом прогрессе в отводе земли и выплате компенсации рассматривается региональными и местными органами власти. В январе 2018 года консультант запросил подробную информацию о ходе работы. В марте 2018 года информация об окончательном статусе осуществления ПОЗиП местными и региональными властями не предоставлена. |
| Местный хокимият и ГУП «Махсустранс» обеспечивают чтобы: (i) ГРП наняли специалиста по социальному развитию для реализации ПОЗиП и решения других социальных проблем проекта, если таковые имеются. | Соблюдается | Консультант осуществляет подробный мониторинг процесса реализации ПОЗиП, как упоминалось ранее (квартальный отчет 1/ полугодовой отчет от января 2018 года) |
| (ii) ПОЗиП будет обновляться после завершения детального проектирования. Обновленный отчет ПОЗиП будет проводиться с надлежащей консультацией с затронутыми людьми. В отчете следует, по крайней мере, указывать любые изменения в отводе земли от детального проектирования, изменения затронутых людей или изменения бюджета для реализации ПОЗиП. Обновленный ПОЗиП должен быть представлен в АБР для согласования до реализации. | Все еще продолжается по необходимости | ПОЗиП был предварительно обновлен в 2015 году. Он не был одобрен и не опубликован. |
| (iii) ПОЗиП будет раскрываться лицам, затронутым проектом. | Завершено | Отчет ПОЗиП был опубликован на сайтах АБР и ГУП «Махсустранс». Ссылка на сайт JMRC – <https://www.adb.org/projects/45366-004/main>. |
| (iv) Присвоение контракта на строительные работы любому подрядчику будет осуществляться только после того, как затронутые лица (в том числе другие стороны, получающие компенсацию за разработку новых сельскохозяйственных земель) получат полную компенсацию, а отчет о полной компенсации будет предоставлен АБР. Авансовый платеж подрядчику может быть произведен АБР только после получения отчета о полной выплате компенсации. | На рассмотрении. | Строительные работы не начнутся до внедрения ПОЗиП. Присуждение контракта на строительные работы будет производиться после полной оплаты компенсации и реализации других мер по смягчению последствий.  Вопрос об отводе земли и выплате компенсации находится на рассмотрении региональных и местных органов власти. |
| (v) Отчет о контроле за осуществлением ПОЗиП будет представлен в АБР ежеквартально до тех пор, пока выплата компенсации затронутым сторонам не будет полностью оплачена. | Соблюдается | Консультант будет следить за осуществлением ПОЗиП. Будет подготовлен соответствующий раздел отчета (осуществление ПОЗиП) для оценки прогресса в выплате компенсации затронутым лицам и предоставления других смягчающих мер, описанных в ПОЗиП. |
| (vi) Специалист по социальной защите и развитию ГРП разработает план реализации в тесной консультации с местным правительством по программе улучшения средств к существованию для устранения воздействия на сборщиков отходов и пунктов сбора отходов из-за закрытия существующего свалки. | Соблюдается | **Неофициальные сборщики отходов:** В ходе опроса, проведеного для неофициальных сборщиков отходов при подготовке ПОЗиП, было получено, что у всех неформальных сборщиков отходов был свой основной источник дохода. Сбор отходов был альтернативным дополнительным источником дохода. Доля этого дополнительного дохода составляет 10-12% от их общего дохода.  Если в ходе будущих действий по реализации проекта будет выявлено негативное влияние на эти затронутые группы, Консультант разработает рекомендации для Махсустранс (ИА) о разработке программы действий для устранения этого воздействия от закрытия существующего объекта.  Консультант проверит источники и типы доходов неофициальных сборщиков отходов и определит необходимость подготовки программы повышения уровня жизни (при необходимости). |
| **Раздел VII – Защитные меры:**  **c) Социальные - коренные народы**  В предлагаемой зоне проекта и затронутом районе ни одна группа людей не поддерживает отдельную культурную и социальную идентичность, отличную от основного общества Узбекистана, которая классифицирована как этническая группа / этническое меньшинство или коренное население как описано в Политике защитных мер АБР 2009 года. Проект был отнесен к категории «В» в отношении коренных народов. | Не применимо. | Не применимо |
| **Раздел VIII - Гендерные и социальные аспекты a) Участие женщин:** женщины, которые, в основном, отвечают за обращение с бытовыми отходами, получат выгоду от более чистых пунктов сбора и более упорядоченных услуг по сбору отходов. Проект будет включать конкретные действия по укреплению роли и потенциала женщин в качестве минимизаторов отходов и посредников по переработке отходов, поощряющих других членов семьи к оказанию помощи в устойчивой природоохранной практике, а также для обеспечения справедливости в работе и равных возможностей для тех кто работает с операторами системы УТБО. Проект будет  (i) Улучшать информированность женщин о проблемах УТБО посредством общедоступных кампаний по информированию общественности в координации с Комитетом женщин и управлением (представителями махалли) на местном уровне. | Будет реализован | На данном этапе реализации проекта гендерное участие отсутствует.    В настоящее время не требуется никаких действий по гендерным вопросам.  В ходе мониторинга социальной защиты Консультант будет проводить общественные консультации для затронутых проектом лиц, соответствующих заинтересованных сторон и других заинтересованных людей (жителей общин, включая женщин), чтобы информировать их о проекте, ходе осуществления ПОЗиП, требованиях Политики защитных мер АБР, местном управлении и механизме рассмотрения жалоб с подробными данными об ответственных лицах.  Периодически общественные консультации или семинары будут проводиться для женщин-жителей сообществ (домашних хозяйств в городе Ташкенте), чтобы оповещать их о системе УТБО. Эта деятельность будет осуществляться в тесном сотрудничестве с специалистом по окружающей среде во время реализации проекта, а также с местным управлением и другими заинтересованными сторонами. Результаты консультаций будут представлены в ежеквартальных отчетах по мониторингу социальной защиты.  Соответствующая программа / информационный бюллетень будутт опубликованы на веб-сайте Махсустранс (ИА) и представлены в местное управление. |
| (ii) Расширить возможности женщин устанавливать и поддерживать приемлемые методы обращения с отходами и хранения отходов и оптимизировать сегрегацию вторичной переработки, повышая осведомленность и разрабатывая руководящие принципы и руководства по управлению отходами домашних хозяйств. | Будет реализован | На данном этапе реализации проекта гендерное участие отсутствует |
| (iii) Улучшить общие условия для женщин-операторов пунктов сбора по всему городу за счет обеспечения равной оплаты, равного доступа к вторсырью и предоставления защитного снаряжения, такого как перчатки и маски. | Будет реализован | На данном этапе реализации проекта гендерное участие отсутствует |
| (iv) Обеспечить целевую образовательную программу для представителей местных общин в управлении надлежащими практиками УТБО на уровне сообщества. | Будет реализован | На данном этапе реализации проекта гендерное участие отсутствует.  В настоящее время не требуется никаких действий по гендерным вопросам.  Консультант примет участие в разработке образовательной программы для представителей местного сообщества и проведет общественные консультации для повышения осведомленности жителей местных общин на основе надлежащей практики УТБО. |
| (v) Предоставление школьных образовательных программ для обучения учащихся начального и среднего звена по УТБО и практике переработки. | Будет реализован | Эта часть будет осуществляться в тесном сотрудничестве со специалистом по охране окружающей среды, другими специалистами проектной группы и в сотрудничестве с заинтересованными сторонами проекта.  Информационный бюллетень будет опубликован на веб-сайте Махсустранс и представлен местным органам власти. |
| (v) Отказ от антисанитарных методов сбора отходов на существующем полигоне свалки и перевести этих незаконных сборщики отходов на альтернативные источники средств к существованию и дохода. | Будет реализован | При необходимости, консультант разработает рекомендации для Махсустранс (ИА) по разработке программы действий для устранения этого воздействия от закрытия существующего объекта. |
| **Раздел VIII - Гендерные и социальные аспекты б) Подрядчики строительных работ:**  Махсустранс также будет включать конкретное положение в тендерных документах, чтобы гарантировать, что подрядчики по строительным работам (i) соответствуют основным трудовым нормам, применимым законам и нормам в Узбекистане и включают применимые нормы безопасности на рабочем месте (ii) не дифференцируют оплату между мужчинами и женщинами (iii) не используют детский труд в строительных работах (iv) исключают принудительный или обязательный труд (v) не допускают дискриминацию в сфере занятости (vi) насколько это возможно максимально используют местное бедное население и малообеспеченное население для целей проектного строительства при условии надлежащего удовлетворения требований к работе и эффективности и (vii) распространяют информацию о рисках, связанных с заболеваниями передаваемыми половым путем, включая вирус иммунодефицита человека / синдром приобретенного иммунодефицита сотрудникам подрядчиков по проекту и членов местных сообществ вблизи территории реализации проекта**.** | Будет реализован | В течение периода строительства Консультант посетит строительную площадку для мониторинга следующих показателей социальной защиты:   * Трудовые нормы и гарантии; * состояние здоровья, риски заболеваний, передающихся половым путем, включая вирус иммунодефицита человека / синдром приобретенного иммунодефицита; * Социально-бытовые условия; * Правила безопасности и гарантии и т. д.   Результаты мониторинга будут включены в ежеквартальные отчеты по мониторингу социальной защиты. |
| **Раздел VIII. Гендерные и социальные аспекты. в) Консультация по гендерным вопросам:** Специалист по социальному развитию ГРП будет помогать ГУП «Махсустранс» осуществлять гендерную деятельность в тесной консультации с Комитетом женщин и махаллями и сообщать о достигнутом прогрессе и достижениях или любых проблемах на повседневной основе АБР в качестве части квартального отчета по проекту. | Будет реализован | Общественные консультации или семинары будут проводиться для женщин-жителей общин (домашних хозяйств города Ташкента), чтобы оповещать их в системе УТБО. Эта деятельность будет проводиться в тесном сотрудничестве с специалистом по охране окружающей среды, другими специалистами проектной группы и при содействии заинтересованных сторон проекта.  Результаты консультаций будут представлены в ежеквартальных отчетах по мониторингу социальной защиты. |
| **Раздел IX - Мониторинг эффективности, оценка, отчетность и связь. B. Мониторинг эффективности проекта.**  Мониторинг и оценка будут основываться на социально-экономических данных и данных в разбивке по гендерному признаку по социальным показателям и показателям воздействия на бедность. Эти показатели будут контролироваться и оцениваться ежеквартально для определения результативности и эффективности проекта. В ежеквартальных отчетах будут обновляться исходные данные и результаты данных, собранных во время обработки проекта. | Соблюдается. | Консультант ежеквартально проводит мониторинг мер социальной защиты. Бенефициары также будут участвовать в процессе мониторинга и оценки проекта. |
| **Раздел IX - Мониторинг эффективности, оценка отчетность и связь. B. Мониторинг. Мониторинг защитных мер – Переселение:** Отчет о завершении отвода земли будет представлен в АБР до присуждения контрактов на строительные работы, которые связаны с вопросами отвода земли и переселения. Мониторинг хода реализации и выполнения требований в отношении гарантий будет проводиться до начала строительных работ. | Соблюдается. | Все меры по смягчению / корректирующие действия по вопросам переселения и перемещения будут урегулированы на взаимосогласованных условиях. |
| **Раздел IX - Мониторинг эффективности, оценка, отчетность и связь B. Мониторинг по гендерным вопросам и социальным аспектам:** При необходимости будут подготовлены планы действий, касающиеся социальной оценки и оценки бедности. | Завершается. | Консультант будет давать указания РА и ГРП в разработке и создании эффективных систем и процессов мониторинга и отчетности по социальным и гендерным вопросам. Базовые исследования будут проводиться в начале реализации проекта и все показатели будут отслеживаться и представляться в отчете. Они будут включены в ежеквартальные отчеты по мониторингу социальной защиты. |
| **Раздел IX - Мониторинг эффективности, оценка, отчетность и связь B. Мониторинг. Публикация отчетов о мониторинге.**  Все отчеты, подготовленные в рамках проекта, должны быть опубликованы на веб-сайте АБР и на сайте ГРП или Махсустранс. | Завершается. | Ежеквартальные отчеты по мониторингу социальной защиты будут опубликованы на сайтах АБР и ГРП или Махсустранс. Ссылка на сайт будет представлена в отчетах и публичных материалах. |

* 1. **Соблюдения правил по социальной защите по заемному соглашению**

1. Состояние соблюдения правил по социальной защите по заемному соглашению представлен ниже:

Таблица 3 Соблюдение правил социальной защиты

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Состояние** | **Примечания** |
| **Переселение:** Заемщик обеспечивает, чтобы вся земля и все полосы отвода, необходимые для проекта, были предоставлены подрядчику работ в соответствии с графиком, согласованным в соответствующем рабочем контракте, а также все действия по отводу земли и переселению осуществляются в соответствии с (а) всеми применимыми законами и регулированиями Заемщика в отношении отвода земли и вынужденного переселения (б) защитными мерами вынужденного переселения; и (c) всеми мерами и требованиями, изложенными в ПОЗиП; и корректирующими превентивными действиями, изложенных в отчетах о мониторинге социальных гарантий.  Без ограничения применения защитных мер вынужденного переселения или ПОЗиП, Заемщик должен обеспечить, чтобы никакое физическое или экономическое переселение не принималось в связи с Проектом до тех пор, пока компенсация и другие права не были предоставлены лицам, затронутым проектом, в соответствии с ПОЗиП; и в соответствии с ПОЗиП была создана комплексная программа восстановления доходов и средств к существованию. | Соблюдается | Проект соответствует Политике защитных мер АБР 2009 года, Земельному кодексу Республики Узбекистан, Постановлению Кабинета Министров РУз № 97 (от 29 мая 2006 года), Постановлению Кабинета Министров РУз № 146 (от 25 мая 2011 года) и другим соответствующим законам и руководствам Республики Узбекистан.  Выплаты компенсаций и другие мероприятия по переселению и восстановлению на стадии рассмотрения местных органов власти.  В январе 2018 года Консультант обратился в региональные и местные органы власти для получения информации по отводу земли и выплат. В марте 2018 года официальный ответ от местных органов власти не предоставлен. Вопрос находится на стадии рассмотрения. |
| **Коренные народы:** Заемщик должен обеспечить, чтобы подготовка, проектирование, строительство, реализация и эксплуатация Проекта и всех объектов проекта соответствовали (а) всем применимым законам и регулированию Заемщика, касающихся коренных народов; (б) Защитным мерам для коренных народов; и (в) все меры и требования, изложенные в Плане коренных народов, и любые корректирующие или предупредительные меры, изложенные в Отчете о мониторинге защитных мер. | Не применимо | В предлагаемом проектном районе и затронутом районе ни одна группа людей не поддерживает отдельную культурную и социальную идентичность, отличную от основного общества Узбекистана, которое классифицировало бы их как этническую группу, этническое меньшинство или коренное население, как описано в Политике защитных мер АБР 2009 года. |
| **Механизм рассмотрения жалоб:**  В течение 12 месяцев после Даты вступления в силу Заемщик подготавливает механизм рассмотрения жалоб, приемлемый для АБР, и создает специальный комитет для получения и рассмотрения жалоб / обращений или принятия решений по сообщениям заинтересованных сторон о злоупотреблении средствами и других нарушениях, включая жалобы, связанные с переселением. Специальный комитет (i) публикует информацию о существовании этого механизма рассмотрения жалоб (ii) рассматривает и решает жалобу заинтересованных сторон Проекта в отношении любого Проекта или любого из поставщиков услуг или любого лица, ответственного за реализацию любого аспекта проекта; и (iii) проактивно и конструктивно реагирует на них. | Соблюдается | Механизм рассмотрения жалоб был разработан в рамках подготовки ПОЗиП в 2012 году.  Эффективность функционирования разработанного МРЖ и анализ жалоб, полученных и решаемых по проекту, оцениваются в ежеквартальных отчетах по мониторингу социальной защиты. |
| **Мониторинг и отчетность по защитным мерам:**  Заемщик должен делать следующее (a) представлять ежеквартальные отчеты о мониторинге защитных мер в АБР и незамедлительно раскрывать соответствующую информацию из этих отчетов затронутому лицу; (б) если какие-либо непредвиденные социальные риски и последствия возникают при строительстве, осуществлении или эксплуатации Проекта, которые не были рассмотрены в ПОЗиП, незамедлительно информировать АБР о возникновении таких рисков или воздействий с подробным описанием события и предлагаемым корректирующим планом действий; (в) сообщать о любом фактическом или потенциальном нарушении соблюдения мер и требований, изложенных в ПОЗиП, сразу же после осознания нарушения. | Соблюдается | Отчеты по мониторингу социальной защиты будут готовиться ежеквартально. Сообщается о любом фактическом или потенциальном нарушении соблюдения мер социальной защиты и требований.  Ежеквартальные отчеты о мониторинге социальной защиты будут представлены в АБР и раскрыты. |
| **Гендерные вопросы:** Заемщик должен обеспечить своевременную оценку гендерного воздействия на протяжении всего периода Проекта и выделение адекватных ресурсов для этой цели. В частности, Заемщик должен обеспечить тщательный мониторинг гендерного воздействия; о достигнутом прогрессе будет сообщено АБР. | Соблюдается | Отчеты по мониторингу социальной защиты будут готовиться ежеквартально. Гендерные вопросы воздействия будут контролироваться и оцениваться ежеквартальными отчетами. Сообщается о любом фактическом или потенциальном нарушении соблюдения социальных защитных мер и требований по гендерным вопросам. |

1. **Оценка хода работ в реализации Плана отвода земли и переселения** 
   1. **Ход работ по реализации ПОЗиП, январь-март 2018**
2. Основная цель этого раздела состоит в том, чтобы определить были ли достигнуты установленные цели ПОЗиП, а если нет, то какие действия следует предпринять. В приведенной ниже таблице отражена текущая ситуация с отводом земли и вопросами, связанными с этим процессом.
3. ПОЗиП был подготовлен на этапе подготовки проекта, который включает в себя процесс проектирования санитарного полигона и переговоры с ПУз. ПОЗиП был подготовлен в декабре 2012 года и представлен в 2013 году. ПОЗиП был предварительно обновлен в феврале 2015 года и основывался на опросе, проведенном на объекте для подтверждения или выявления дополнительных ЗХ и ЗЛ, систематических консультаций с ЗХ и ЗЛ; распределенной матрицы компенсационных выплат и механизмов рассмотрения жалоб. Однако предварительный обновленный ПОЗиП не был одобрен и не представлен. Следовательно, соблюдение ПОЗиП осуществляется на основе принципов ПОЗиП 2012.
4. В приведенной ниже таблице представлено состояние соблюдения ПОЗиП в январе-марте 2018 года

.

Таблица 4 Состояние соответствия реализации ПОЗиП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Состояние** | **Примечания** |
| **Вынужденное переселение** | Не применимо | В рамках проекта не требуется физическое перемещение домохозяйства. |
| **Отвод земли**  Будет отведено **30 га** сельскохозяйственных земель. 34 га будут иметь негативное воздействие из-за отвода земли под оросительным каналом. Собственником земельного участка является фермерское хозяйство «Шахбоз Нури Зиё». | Не завершено | **Прогресс по отводу земли в реализации ПОЗиП**  **Предоставление запросов[[3]](#footnote-3).** В период с 16 по 18 января 2018 года консультант при непосредственной поддержке ГРП запросил данные от местных органов власти (Ташкентского областного хокимията и хокимията Ахангаранского района) о текущем статусе вопроса отвода земли и компенсации лицу, затронутому проектом.  25 января 2018 года Консультант также предоставил запросы на документы, подтверждающие статус выплаты компенсации, региональному хокимияту Ахангаранского района, Ташкентской области и областного хокимията Ташкентской области. В частности,   1. Решения хокима об отводе земли и компенсации; 2. Документы, подтверждающие согласие фермерского хозяйства с предоставленной компенсацией; 3. Кадастровые документы, подтверждающие передачу прав собственности на земельный участок в ГУП «Махструстанс»; 4. Другие соответствующие документы, отражающие статус решения вопроса о земле и компенсации в рамках проекта.   **Статус на 31 марта 2018 года:** Нет ответа от этих органов власти. Согласно результатам обращения к этим организациям, Консультант был проинформирован о том, что запросы все еще находятся на рассмотрении. Установленный период для рассмотрения обращений составляет 15 дней. В связи с тем, что вопрос об отводе земли и предоставлении компенсации представляет собой сложную и многогранную проблему, требующую участия других заинтересованных организаций, период рассмотрения обращения может составлять около 30 дней или более. |
| **Компенсация (включая серьезное воздействие)** | Не завершено | 1. Платежи компенсации за потерянные земли сельскохозяйственные культуры и прибыль от затронутого проектом фермерского хозяйства не выплачены. 2. Никаких выплат компенсации работникам затронутого фермерского хозяйства (Потери доходов/средств к существованию работников) не предоставлены. |
| **Связанные воздействия (неформальные сборщики отходов)** | Завершено. | На данном этапе реализации проекта не требуется никаких действий по этому показателю.  В ходе опроса, проведенного с неформальными сборщиками отходов при подготовке ПОЗиП, было получено, что у всех НСО есть свой основной источник дохода. Дополнительным источником дохода был сбор отходов. Доля этого дополнительного дохода составляет 10-12% от их общего дохода. |
| **Связанные воздействия (Пункты сбора отходов (макулатура, пластмасса, полиэтилен и другие))** | Не применимо | На этом этапе реализации проекта не происходит воздействия на пункты сбора отходов.  Если в ходе будущих действий проекта будет выявлено негативное влияние на эти пункты, Консультант разработает рекомендации для Махсустранс (ИА) по разработке программы действий для устранения последствий закрытия существующего объекта. |
| **Коренные народы:** | Не применимо. | В предлагаемом районе проекта и затронутом районе ни одна группа людей не поддерживает отдельную культурную и социальную идентичность, отличную от основного общества Узбекистана, которое классифицировало бы их как этническую группу, этническое меньшинство или коренное население, как описано в Политике защитных мер АБР 2009 года. |
| **Механизм рассмотрения жалоб** | Продолжается | Механизм рассмотрения жалоб, разработанный в рамках ПОЗиП 2012, действует в период реализации проекта. |

* 1. **Корректирующие действия для реализации ПОЗиП**

1. Консультант определил два основных показателя ПОЗиП, которые должны быть завершены до начала тендера на строительство и закупки. Отвод земли и компенсация должны быть полностью завершены до начала строительных работ и обеспечить полное соблюдение требований матрицы компенсационных выплат по ПОЗиП. Консультант разработал корректирующие действия для завершения реализации указанного показателя.

Таблица 5 Корректирующие действия для реализации ПОЗиП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель воздействия социальных мер и переселения** | **Корректирующие действия** | **Критерии успеха** | **Ответственность / ресурсы** | **Сроки** |
| Отвод земли  Законодательное использование необходимых земельных владений должно быть проведено до начала строительных и закупочных тендеров и контрактов и выдачи кредита для доставки новых систем.  Существующие пункты сбора и существующие полигоны находятся на государственной земле. | Этот вопрос обсуждается в региональных и местных органах власти. Консультант продолжит мониторинг реализации ПОЗиП.  Отвод земли для разработки санитарного полигона будет завершен до начала строительных работ по проекту.  Консультант отслеживает ситуацию и условия размещения затронутого фермерского хозяйства.  Консультант рекомендует ИА и местным органам власти:  (i) предоставить затронутому фермерском хозяйству разработанные смягчающие меры и компенсацию потерь;  (ii) подготовить и согласовать с фермером вопрос о выделении земельного участка в соответствии с принципом компенсации «земля за землю». | Надлежащая оценка и своевременная компенсация как определено в ПОЗиП. | Управление Aхангаранского района (хокимията), управление Ташкентской области (хокимията), ГУП «Махсустранс», ГРП и соответствующие отделы Министерства здравоохранения Министерства экологии и охраны природы Министерства водных и сельскохозяйственных ресурсов эпидемиологических отделений | До начала тендера на строительство и закупки |
| Компенсация (включая суровое воздействие) | Обеспечить компенсацию потерь определенных в ПОЗиП. В частности  (i) компенсация «земля за землю»;  (ii) компенсация за потерянный урожаи и прибыль;  (iii) компенсация 4 работникам затронутого фермерского хозяйства (Потери доходов / средств к существованию работников).  Принимая во внимание, что ПОЗиП был подготовлен в 2012 году, расчет потерь и суммы компенсации должен быть переоценен по текущей восстановительной стоимости потерь.  Консультант рекомендует ИА и местным органы власти:  (i) подготовить и обновить оценки затронутого земельного участка и потери фермера при отводе земли в соответствии с рыночной стоимостью восстановления потерь. Оценка затронутого земельного участка и потери фермера должна проводиться независимой оценочной компанией. | Надлежащая оценка и своевременная компенсация как определено в ПОЗиП. | Управление Aхангаранского района (хокимията), управление Ташкентской области (хокимията), ГУП «Махсустранс» | До начала тендера на строительство и закупки |

1. **Гендерная оценка и оценка бедности**
2. **Гендерная оценка и оценка бедности**. В настоящее время нет необходимых мероприятий по гендерным вопросам и показателям бедности.
3. **Этнические меньшинства и коренные народы**: в проектной зоне нет меньшинств. Поэтому, как описано в Политике защитных мер АБР 2009 года, для этого показателя не требуется никаких специальных действий.
4. **Рассмотрение жалоб**
   1. **Оценка эффективности МРЖ**
5. **Цель и масштаб МРЖ:** МРЖ в рамках проекта был разработан в 2012 году. Основная цель функционирования МРЖ в рамках Проекта - обеспечить своевременное и удобное рассмотрения жалоб, полученных от граждан/бенефициаров/ЗЛ. МРЖ действующий.
6. **Все остальные пункты настоящей главы находятся под надзором и соответствующими действиями ответственного социального инженера / консультанта, как указано в предыдущих докладах.**
   1. **Мониторинг жалоб за период с января по март 2018 года**
7. Ключевыми жалобами в период реализации проекта является вопрос об отводе земли и компенсации затронутого фермерского хозяйства. На этом этапе реализации проекта достигнуто взаимное соглашение между затронутым фермером и местными властями. Теперь это соглашение должно быть преобразовано в юридически обязывающий договор. Процесс отвода земли продолжается. В настоящее время нет жалобы по этому вопросу.
8. Консультант продолжит мониторинг жалоб по проекту на дальнейшей стадии реализации проекта, чтобы обеспечить надлежащее и своевременное решение любых жалоб по проекту.
9. **Осведомленность общественности**
10. Консультант будет проводить индивидуальные / общественные консультации с фермером, затронутым проектом, для обеспечения удовлетворения предоставленным мерам по смягчению последствий и разработки любых дополнительных корректирующих мер (если требуется) для обеспечения пред-проектного или более высокого уровня ведения сельского хозяйства.
11. **Заключение**
12. Осуществление ПОЗиП и разработанные смягчающие меры рассматриваются региональными и местными органами власти. Консультант обратился в региональные и местные органы власти с просьбой предоставить информацию о прогрессе в области отвода земли и компенсации. В настоящее время региональные и местные органы власти не предоставили никакой информации. Общий прогресс в осуществлении мер ПОЗиП и социальных гарантий показывает удовлетворительный уровень.

Таблица 6 Общий ход работ и показатели для последующего мониторинга

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Оценка** | **Следующий этап мониторинга** |
| **Внедрение ПОЗиП** | Не завершено | Мониторинг |
| Отвод земли | Не завершено | Мониторинг |
| Выплата компенсации | Не завершено | Мониторинг |
| Связанное влияние | Не применимо на данном этапе | Не применимо до строительства |
| **Механизм рассмотрения жалоб** | Продолжается (работает эффективно) | Мониторинг |
| **Гендерная оценка и уровень бедности** | Не применимо на данном этапе | Мониторинг |
| **Мониторинг социальной защиты на этапе строительных работ** | Не применимо на данном этапе | Не применимо до строительства |

1. Ключевой вопрос, который должен быть решен на данном этапе реализации проекта, должен состоять в завершении реализации ПОЗиП до начала строительных работ.
2. Все другие необходимые мероприятия должны быть продолжены, как уже упоминалось ранее.


В таблице ниже представлены действия, которые предлагаются в этом отчете для решения этой проблемы:


Таблица 7 Предложенные действия для решения проблемы реализации ПОЗиП


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Рекомендованные действия** | | **Ответственные организации** | **Специалист по социальной защите и развитию** |
| 1. Отвод земли и компенсация домохозяйству, затронутого проектом | Районное управление, областное управление, ГУП Махсустранс, ГРП | Мониторинг состояния при реализации ПОЗиП. |
| 1. Провести обновленную оценку фермерского хозяйства, затронутого проектом, для оценки потерь в текущих рыночных затратах на возмещение. Оценка должна проводиться независимой оценочной компанией. | Районное управление, областное управление, ГУП Махсустранс, ГРП | Мониторинг и оценка состояния обновленной оценки потерь затронутого фермера |

1. Рекомендации для следующего доклада по мониторингу социальной защиты и оценке:
2. Оценить ход работы в процессе отводе земли и компенсации;
3. Мониторинг и оценка жалоб, полученных по проекту;
4. Мониторинг социальных, гендерных проблем и проблем уровня бедности; Разработка необходимых мер и мер для смягчения любых последствий;
5. Регулярная координация с ИА / РА.

Приложение 1 Запрос в региональные и районные органы власти

****

****



1. Воздействие проекта: (а) отвод 30 га сельскохозяйственных земель. 34 га будет иметь негативное воздействие из-за отвода земли под оросительным каналом. (b) одно домохозяйство, затронутое проектом, (фермерское хозяйство) и 4 постоянных сельскохозяйственных рабочих, а также 1 неправительственная организация - Ассоциация водопользователей «Янги Хаёт» (разрушение сельскохозяйственной инфраструктуры, такой как ирригационный канал), (c) связанное воздействие на 100 неформальных сборщиком отходов ( в настоящее время нет никакого влияния на эти группы). [↑](#footnote-ref-1)
2. Официальный период рассмотрения обращений составляет 15 дней, сложность этого вопроса увеличила время рассмотрения запроса до 30 дней. [↑](#footnote-ref-2)
3. Запросы приводятся в Приложении [↑](#footnote-ref-3)