Проект управления твердыми бытовыми отходами

Заем АБР №: 3067-UZB

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ, РЕАЛИЗАЦИИ И НАДЗОРУ

Контракт №: SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_1-2016-01

Отчёт по мониторингу социальных защитных мер

Полугодовой отчет за период: Январь – Июнь 2018

КЛИЕНТ –  РЕАЛИЗУЩИЕ АГЕНСТВО

Государственное унитарное предприятие «Махсустранс» (Узбекистан)

ВЕДУЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ

H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG-JBG (Германия)

в сотрудничестве с

ООО «Infratech Consulting SDN» (Узбекистан)

Ташкент - Июль 2018

Отчёт по мониторингу социальных защитных мер Полугодовой отчет: январь - июнь 2018

Номер проекта: 45366

Номер займа АБР: 3067-UZB

Июль 2018

Республика Узбекистан:

Проект управления твердыми бытовыми отходами (ПУТБО)

Подготовлено: СП «H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG – JBG- и ООО “Infratech Consulting SDN» для Государственного унитарного предприятия «Maxsustrans», Хокимията г. Ташкента и Азиатского Банка Развития. Этот отчёт является документом Заемщика.

# Сокращения

АБР	-	Азиатский Банк Развития

ЗХ	-	Затронутое домохозяйство

ЗЛ	-	Затронутое лицо

ПКМ		План корректирующих мер

ИА	-	Исполнительное агентство

ЦРЖ	-	Центр по рассмотрению жалоб

ПРУ	-	Правительство Республики Узбекистан

МРЖ	-	Механизм рассмотрения жалоб

га	-	Гектар

РА	-	Реализующее агентство

ВП	-	Вынужденное переселение

НСО	-	Неофициальный сборщик отходов

ПОЗиП		      План отвода земли и переселения

МФ	-	Министерство финансов

ТБО	-	Твёрдые бытовые отходы

ЭиО	-	Эксплуатация и обслуживание

ГРП	-	Группа реализации проекта

ТППП	 Техническая помощь в подготовке проекта

СПО	-	Санитарный полигон отходов

УТБО	-	Управление твёрдыми бытовыми отходами

ПРИМЕЧАНИЕ

В этом отчете «$» относится к доллару США (долл. США), а UZS относится к узбекскому суму.

ВАЛЮТНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

(по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на 19 июня 2018)

1,00 UZS = 0.127038 $

1.00 $ = 7 871,66 UZS

Этот отчёт по мониторингу социальных защитный мер является документом Заемщика.  Представленные здесь мнения не обязательно соответствуют мнениям Совета директоров, руководства или персонала АБР и могут носить предварительный характер.

Согласно Положения о Политике по защитным мерам АБР (2009г.) и разделу Операционного руководства о политике защитных мер («ОМ F1») заемщики/заказчики обязаны создать и поддерживать процедуры по мониторингу состояния реализации социальных защитных мер и обеспечивать прогресс  в направлении желаемых результатов.

# Словарь терминов

| Компенсация | Оплата наличными или видом имущества, которое будет отчуждено или затронуто проектом по стоимости восстановления. |
| --- | --- |
| Затронутые лица | Затронутые лица (ЗД) - это те, кто испытывает полное или частичное, постоянное или временное физическое перемещение (переселение, потерю жилой земли, или потерю крова), а также экономическое перемещение (потерю земли, активов, доступа к активам, источников дохода или средств к существованию) в результате (i) вынужденного отчуждения земельного участка, или (ii) вынужденных ограничений на землепользование или на доступ в созданные по закону парки и охраняемые территории. ЗД могут быть трех типов: (i) люди с формально законными правами на землю, которые они потеряли в полном объеме или частично; (ii) лица, которые потеряли занимаемую ими землю в полном объеме или частично, не имеющие каких-либо формальных юридических прав на такие земельные участки, но предъявляющие права относительно таких земель, которые признаны или признаются в соответствии с национальным законодательством, и (iii) лица, которые потеряли занимаемую ими землю в полном объеме или частично, не имеющих ни формальных юридических прав, ни признанных или признаваемых требований прав на такие земельные участки. |
| Право на получение компенсации | Ряд мер, включающих денежную или материальную компенсацию, стоимость переселения, содействие в восстановлении доходов, содействие в перевозке, возмещение доходов и перемещение, связанных с восстановлением деловой активности затронутых домохозяйств, в зависимости от типа и характера убытков, восстановление их социально-экономической базы. Все права на получение компенсации будут предоставлены затронутым домохозяйствам в соответствии с матрицей права на получение компенсации. |
| Хокимият | Орган местного управления, который выполняет роль посредника между местным населением и правительством на областном и местном уровне. Он имеет высшую административную и юридическую власть в отношении местного населения, проживающего в пределах его полномочий. |
| Отвод земли | Процесс, в ходе которого государственный орган вынуждает конкретное лицо к переселению в связи с полным или частичным отчуждением земли, принадлежащей этому лицу, в пользу такого органа, для использования земли в государственных целях, при условии справедливой компенсации. |
| Махалля | Организация на уровне местного сообщества, официально признанная государством, которая служит посредником между государством и местным населением и отвечает за содействие в решении ряда социальных вопросов и обеспечении внутренней социальной и культурной сплоченности своих членов. Руководители махалли избираются их местным населением. |
| Целесообразные консультации | Процесс, который (i) начинается на ранней стадии подготовки проекта и осуществляется на постоянной основе в течение всего проектного цикла; (ii) обеспечивает своевременное раскрытие соответствующей и адекватной информации которая является понятной и легкодоступной для лиц, затронутых проектом; (iii) проводится в атмосфере свободной от запугивания или принуждения; (iv) учитывает гендерные аспекты и их интересы, и приспособлены к потребностям малообеспеченных и уязвимых групп; и (v) позволяет включить все соответствующие взгляды затронутых лиц и других заинтересованных сторон в процесс принятия решений, таких как проектирование, меры по смягчению последствий, обмен преимуществами и возможностями развития, вопросы реализации. |
| Неправомочные домохозяйства | Домохозяйства, которые не зарегистрировали свою деловую деятельность, сельскохозяйственные угодья, жилье и приусадебные участки, и те, которые не имеют признаваемых законом прав или предъявлений прав на занимаемые ими земли. Они также включают лиц, использующих государственные или частные земли без разрешения, лицензии или документа о передаче права собственности, т.е. лица, не имеющие юридического документа на аренду земли и/или сооружений, занимаемых или используемых ими. Политика АБР ясно гласит, что такие лица имеют право на получение компенсации за свои неземельные активы. |

| Стоимость возмещения ущерба | Стоимость возмещения - это принцип, который должен соблюдаться при компенсации потерянного имущества. Расчет стоимости возмещения должен включать: (i) справедливую рыночную стоимость; (ii) стоимость сделки; (iii) начисленные проценты; (iv) расходы на переезд и восстановление; и (v) другие применимые выплаты, если таковые имеются. В тех случаях, когда рыночные условия отсутствуют или на стадии становления, будут проведены консультации с ЗЛ и принимающим населением для получения адекватной информации о недавних сделках с землей, стоимости земли по ее типам, праве собственности на землю, землепользовании, выращиваемых культурах и сборе урожая, наличия земли в проектной местности или области, а также другой соответствующей информации. Также будут собраны исходные данные о жилье, типах жилья и строительных материалах. Квалифицированные и опытные специалисты будут проводить оценку отчуждаемого имущества. При применении этого метода оценки, износ конструкций и активов не должен приниматься во внимание. |
| --- | --- |
| Серьезное воздействие | Когда 200 человек и более испытают серьезное воздействия, определяемое как: (i) физическое переселения из их жилья, или (ii) потерю 10% или более своего производственного имущества (приносящего доход). |
| Уязвимые домохозяйства | Домашние хозяйства с низким доходом, возглавляемые женщинами с менее чем двумя взрослыми лицами, получающими доход, возглавляемые пожилыми людьми с безработными членами семьи и инвалиды. |
| Арендатор земли | Юридическое лицо (зарегистрированное хозяйство) ведет сельскохозяйственную продукцию с использованием земельных участков, предоставленных ему в пользование на основе долгосрочной аренды. Срок аренды ограничен до пятидесяти лет, но составляет не менее десяти лет. Арендатор не может продавать – покупать, закладывать, сдавать под аренду, дарить или обменивать землю. |  |

Содержание

Сокращения	3

Словарь терминов	4

Основные положения	7

1.	Введение	9

2.	Краткая методология	9

3.	Соблюдение положений о гарантиях в соглашениях по проекту	11

3.1	Соблюдение Руководства по управлению проекта	11

3.2	Соблюдение условий Заемного соглашения по социальным защитным мерам	19

4.	Оценка прогресса в реализации Плана отвода земли и переселения	21

4.1	Прогресс за период с января по июнь 2018	21

4.2	Корректирующие действия для реализации ПОЗиП	23

5.	Гендерная оценка и оценка бедности	26

6.	Рассмотрение жалоб за период с января по июнь 2018	27

7.	Осведомленность общественности	27

8.	Заключение	28

Приложение 1 Запрос в областной и районный хокимияты	30

Приложение 2 Статус запросов в областном и районном хокимиятах	35

# Основные положения

- Этот отчёт является Полугодовым отчётом по мониторингу и оценке социальных защитных мер в рамках проекта «Управления твёрдыми бытовыми отходами». Он охватывает период с января по июнь 2018.

- Статус реализации проекта

За период с января по июнь 2018 реализации проекта возникли следующие проблемы:

- Январь 2018г. Консультант при непосредственной поддержке ГРП запросил подробные данные от хокимията Ташкентской области и Ахангаранского района о статусе отвода земли и предоставлении компенсации затронутому лицу. В период с 16 по 30 января 2018 г. произошла регистрация запроса, резолюция хокима, распределение ответственному отделу и назначение ответственных специалистов.

- Март 2018г. Запрос по-прежнему находится на рассмотрении хокимията Ташкентской области и Ахангаранского района. Проблема решения о передаче земли со стороны фермера в хокимият Ахангаранского района Ташкентской области находится на заключительном этапе решения и подготовки документов, подтверждающих соглашение, подписанное между двумя сторонами. Данные и состояние дела у местных властей по этому вопросу в настоящее время недоступны. Официальный письменный запрос, представленный в середине января 2018 года, до сих пор остается без ответа.

- Июнь 2018г. Консультант при непосредственной поддержке ГРП, направил запрос в хокимият Ташкентский областной для получения каких-либо обращений/жалоб по проекту, а также хокимият Ахангаранского района для получения подробных данных о статусе отвода земли и предоставлении компенсация затронутому лицу. Запросы зарегистрированы и находятся на рассмотрении у хокимиятов. До сих пор данные от заинтересованных органов еще не получены.

Консультант отмечает, что взаимодействие с хокимиятами неэффективно. В настоящее время не рассматривается и не предоставляется информация о представленных запросах в соответствии с законодательством Узбекистана (15-30 дней).

- Прогресс проекта: Процедуры обращения в местные органы власти для получения информации о текущем состоянии решения вопроса отвода земли и предоставлении компенсации подробно описаны в этом отчете. Кроме того, этот отчет включает корректирующие действия для следующего этапа реализации Плана отвода земли и переселения (ПОЗиП). Осуществление ПОЗиП будет завершено до начала тендеров на строительство и закупки. Компенсация будет полностью оплачена до начала строительных работ и будет обеспечено полное соблюдение требований прав и обязанностей согласно  ПОЗиП.

Таблица 1 Статус реализации ПОЗиП, январь – июнь 2018

| Индикаторы | Статус | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Отвод земли | На рассмотрении | В январе 2018 г.: запрос местным властям о статусе отвода земли и компенсации затронутым лицам. В марте 2018 г.: официальные данные Хокимията о статусе отвода земли и компенсации по-прежнему отсутствуют. В июне 2018 г.: Запрос местным властям о статусе отвода земли и компенсации затронутым лицам (хокимият Ахангаранского района) и обращения, полученных по проекту (хокимият Ташкентской области) Запросы на рассмотрении |
| Компенсация “земля за землю” | На рассмотрении |  |
| Компенсация потерь (прибыли) | На рассмотрении |  |
| Компенсация за потерянный доход (работники фермерского хозяйства) | На рассмотрении |  |
| Восстановление доходов | На рассмотрении |  |
| Жалобы и обращения по Проекту | На рассмотрении |  |

- Гендерная оценка и оценка уровня бедности: В настоящее время нет необходимых мероприятий по гендерным и социальным показателям.

- Рассмотрение жалоб: Консультант запросил информацию об обращениях / жалобах по проекту от хокимията Ташкентской области. Информация все еще недоступна. Основная жалоба по проекту была рассмотрена по вопросу отвода земли и компенсации. В настоящее время у владельца затронутого фермерского хозяйства нет жалоб на отвод земли. С января вопрос отвода земли на стадии рассмотрения и передачи местным и региональным органам власти (хокимият Ахангаранского района и хокимият Ташкентской области). На сегодняшний день никаких данных по этим вопросам получено не было.

- Общественная осведомленность и консультации: Нет никаких действий по общественным консультациям. Достигнуто соглашение между затронутым фермером и местными властями по вопросу отвода земли. Местные власти еще не предоставили запрашиваемые документы, подтверждающие завершенный процесс отвода земли и компенсации. Консультант будет проводить консультации после получения запрашиваемых документов по завершенному процессу отвода земли.

- Выводы и рекомендации: Реализация ПОЗиП и разработанные смягчающие меры в этом проекте были начаты, но некоторые давние трудности до сих пор еще не решены. Реализация ПОЗиП и разработанные смягчающие меры рассматриваются региональными и местными органами власти (хокимиятами). Консультант обратился в региональные и местные органы власти с просьбой предоставить информацию о прогрессе в области отвода земли и компенсации. В настоящее время хокимияты не предоставляет достаточной информации. Ключевой вопрос, связанный с окончательной доработкой ПОЗиП до начала строительных работ, в настоящее время является непредсказуемым. Строительные работы могут быть начаты только после полной оплаты компенсации за отвод земли.

- Введение

- Настоящий отчет представляет собой полугодовой отчет о мониторинге мер социальной защиты в рамках проекта по УТБО. В отчете описывается осуществление и оценка деятельности в области мер социальной защиты за январь-июнь 2018 года. Отчет о мониторинге социальной защиты охватывает, в частности, прогресс и текущий статус реализации ПОЗиП.

- Цель текущего отчета: Отчет подготовлен для обеспечения реализации проекта в соответствии с социальными гарантиями согласно Политике защитных мер АБР 2009 года, в частности для обеспечения реализации ПОЗиП в соответствии с требованиями АБР. Сфера охвата этого отчета о мониторинге - это оценка прогресса в осуществлении ПОЗиП, включая компенсацию, процедуру возмещения ущерба, оценку программы восстановления доходов затронутых домохозяйств, коренных народов и уязвимых людей (если таковые имеются).

- Этот мониторинг социальной защиты предоставляет информацию об: i) оценке хода осуществления процесса отвода земли и переселения путем установления статуса соблюдения социальных гарантий; ii) оценки реализации мер социальной защиты для всех лиц, затронутых проектом, с учетом имеющихся и потенциальных социальных рисков, связанных с осуществлением проекта, iii) выявление несоответствий/ непредвиденных воздействий и осуществление необходимых мер по предотвращению / устранению (в случае неблагоприятных последствий) и iv) контроль и оценка осуществления защитных мер.

- Статус реализации проекта. Политика защитных мер АБР также требует, чтобы реализация проекта зависела от условий, связанных с ПОЗиП. Важнейшими условиями являются: (i) отвод земли, включая снос любой структуры и жилья, разрешается только после полной выплаты всех компенсаций, и (ii) начало строительных работ обусловлено удовлетворительной реализацией окончательного ПОЗиП, подлежащего проверке, и проверяется независимой стороной по мониторингу и сообщается в отчете о соответствии ПОЗиП.

- На основании Постановления Кабинета Министров № 146 от 25.05.2011 любой отвод земли и снос сооружений могут быть осуществлены только после того, как стоимость компенсации согласована арендатором земли и владельцем строений. В законе и положениях Правительства Республики Узбекистан об отводе земли также требуется, чтобы строительные работы были начаты только после выплаты полной компенсации за отвод земли.

- На данном этапе реализации проекта, запрошенные данные от местных органов власти (Ташкентского областного хокимията и хокимията Ахангаранского района) о статусе охвата земли и компенсации недоступны (как указано в разделе «Основные положения» в начале отчета).

- Краткая методология

- В этом разделе представлена информация об общих и специальных методах, которые используются для подготовки отчета по мониторингу социальной защиты, включая ход выполнения ПОЗиП и Плана корректирующих мер (при необходимости).

- Методология, применяемая к настоящему отчету, включает в себя рассмотрение и анализ записей и документов, а также контакты с представителями местных и региональных властей. Консультант не посещал проектный участок в течение этого периода мониторинга. На данном этапе реализации проекта не проводились общественные консультации.

- Индикаторы мониторинга социальной защиты следующие:

    - Мониторинг реализации Плана отвода земли и переселения;

    - Прогресс по выплате компенсации;

    - Жалобы по типу и состоянию разрешения;

    - Общественные консультации (при необходимости);

    - Состояние уязвимых групп и коренных ЗЛ после воздействия проекта (если имеется);

    - Состояние программы восстановления доходов;

    - Удовлетворение и восприятие ЗЛ касательно суммы компенсации;

    - Осуществление программы социальной осведомленности (социальные и гендерные вопросы);

    - Состояние соблюдения социальных вопросов и вопросов переселения с Политикой защитных мер АБР.

- Соблюдение положений о гарантиях в соглашениях по проекту

  - Соблюдение Руководства по управлению проекта

- Руководство по управлению проектом (РУП), описывает основные организационные и управленческие требования для своевременного осуществления проекта в рамках бюджета и в соответствии с политикой и процедурами правительства и Азиатского банка развития (АБР). РУП является обязательным и служит основным документом, описывающим детали реализации. Состояние выполнения требований по защитным мерам, изложенных в РУП, приведено в таблице ниже.

Таблица 2 Соответствие с Руководством по управлению проектом

| Подробные данные | Состояние соответствия | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Раздел VII – Защитные меры б) Социальные меры - вынужденное переселение. | Соблюдается | Как упоминалось ранее (квартальный отчет - 1 / полугодовой отчет от января 2018 года) |
| Местный хокимият и ГУП «Махсустранс» обеспечивают, чтобы ПОЗиП был реализован и контролировался для обеспечения того, чтобы люди, затронутые проектом, не пострадали от воздействий, связанных с отводом земли. | На рассмотрении | Информация о физическом прогрессе в отводе земли и выплате компенсации рассматривается региональными и местными органами власти. В январе 2018 года консультант запросил подробную информацию о ходе работы. В июне 2018 года консультант направил запрос в Ташкентский областной Хокимият для получения каких-либо обращений / жалоб по проекту, а также Хокимияту Ахангаранского района для получения подробных данных о статусе отвода земли и предоставлении компенсации затронутому лицу. Информация об окончательном статусе осуществления ПОЗиП местными и региональными властями не предоставлена. |
| Местный Хокимият и ГУП «Махсустранс» обеспечивают чтобы: (i) ГРП наняли специалиста по социальному развитию для реализации ПОЗиП и решения других социальных проблем проекта, если таковые имеются. | Соблюдается | Консультант осуществляет подробный мониторинг процесса реализации ПОЗиП, как упоминалось ранее (квартальный отчет 1/ полугодовой отчет от января 2018 года) |
| (ii) ПОЗиП будет обновляться после завершения детального проектирования. Обновленный отчет ПОЗиП будет проводиться с надлежащей консультацией с затронутыми людьми. В отчете следует, по крайней мере, указывать любые изменения в отводе земли от детального проектирования, изменения затронутых людей или изменения бюджета для реализации ПОЗиП. Обновленный ПОЗиП должен быть представлен в АБР для согласования до реализации. | Все еще продолжается по необходимости | ПОЗиП был предварительно обновлен в 2015 году. Он не был одобрен и не опубликован. |
| (iii) ПОЗиП будет раскрываться лицам, затронутым проектом. | Завершено | Отчет ПОЗиП был опубликован на сайтах АБР и ГУП «Махсустранс». Ссылка на сайт JMRC – https://www.adb.org/projects/45366-004/main. |
| (iv) Присвоение контракта на строительные работы любому подрядчику будет осуществляться только после того, как затронутые лица (в том числе другие стороны, получающие компенсацию за разработку новых сельскохозяйственных земель) получат полную компенсацию, а отчет о полной компенсации будет предоставлен АБР. Авансовый платеж подрядчику может быть произведен АБР только после получения отчета о полной выплате компенсации. | На рассмотрении. | Строительные работы не начнутся до внедрения ПОЗиП. Присуждение контракта на строительные работы будет производиться после полной оплаты компенсации и реализации других мер по смягчению последствий. Вопрос об отводе земли и выплате компенсации находится на рассмотрении региональных и местных органов власти. |
| (v) Отчет о контроле за осуществлением ПОЗиП будет представлен в АБР ежеквартально до тех пор, пока выплата компенсации затронутым сторонам не будет полностью оплачена. | Соблюдается | Консультант будет следить за осуществлением ПОЗиП. Будет подготовлен соответствующий раздел отчета (осуществление ПОЗиП) для оценки прогресса в выплате компенсации затронутым лицам и предоставления других смягчающих мер, описанных в ПОЗиП. |
| (vi) Специалист по социальной защите и развитию ГРП разработает план реализации в тесной консультации с местным правительством по программе улучшения средств к существованию для устранения воздействия на сборщиков отходов и пунктов сбора отходов из-за закрытия существующего свалки. | Соблюдается | Неофициальные сборщики отходов: В ходе опроса, проведеного для неофициальных сборщиков отходов при подготовке ПОЗиП, было получено, что у всех неформальных сборщиков отходов был свой основной источник дохода. Сбор отходов был альтернативным дополнительным источником дохода. Доля этого дополнительного дохода составляет 10-12% от их общего дохода. Если в ходе будущих действий по реализации проекта будет выявлено негативное влияние на эти затронутые группы, Консультант разработает рекомендации для Махсустранс (ИА) о разработке программы действий для устранения этого воздействия от закрытия существующего объекта. Консультант проверит источники и типы доходов неофициальных сборщиков отходов и определит необходимость подготовки программы повышения уровня жизни (при необходимости). Пункты сбора отходов (макулатура, пластик, полиэтилен и др.): На данном этапе реализации проекта не происходит воздействия на пункты сбора отходов. |
| Раздел VII – Защитные меры: c) Социальные - коренные народы В предлагаемой зоне проекта и затронутом районе ни одна группа людей не поддерживает отдельную культурную и социальную идентичность, отличную от основного общества Узбекистана, которая классифицирована как этническая группа / этническое меньшинство или коренное население как описано в Политике защитных мер АБР 2009 года. Проект был отнесен к категории «С» в отношении коренных народов. | Не применимо. | Не применимо |
| Раздел VIII - Гендерные и социальные аспекты a) Участие женщин: женщины, которые, в основном, отвечают за обращение с бытовыми отходами, получат выгоду от более чистых пунктов сбора и более упорядоченных услуг по сбору отходов. Проект будет включать конкретные действия по укреплению роли и потенциала женщин в качестве минимизаторов отходов и посредников по переработке отходов, поощряющих других членов семьи к оказанию помощи в устойчивой природоохранной практике, а также для обеспечения справедливости в работе и равных возможностей для тех кто работает с операторами системы УТБО. Проект будет (i) Улучшать информированность женщин о проблемах УТБО посредством общедоступных кампаний по информированию общественности в координации с Комитетом женщин и управлением (представителями махалли) на местном уровне. | Будет реализован | На данном этапе реализации проекта гендерное участие отсутствует. В настоящее время не требуется никаких действий по гендерным вопросам. В ходе мониторинга социальной защиты Консультант будет проводить общественные консультации для затронутых проектом лиц, соответствующих заинтересованных сторон и других заинтересованных людей (жителей общин, включая женщин), чтобы информировать их о проекте, ходе осуществления ПОЗиП, требованиях Политики защитных мер АБР, местном управлении и механизме рассмотрения жалоб с подробными данными об ответственных лицах. Периодически общественные консультации или семинары будут проводиться для женщин-жителей сообществ (домашних хозяйств в городе Ташкенте), чтобы оповещать их о системе УТБО. Эта деятельность будет осуществляться в тесном сотрудничестве с специалистом по окружающей среде во время реализации проекта, а также с местным управлением и другими заинтересованными сторонами. Результаты консультаций будут представлены в ежеквартальных отчетах по мониторингу социальной защиты. Соответствующая программа / информационный бюллетень будут опубликованы на веб-сайте Махсустранс (ИА) и представлены в местное управление. |
| (ii) Расширить возможности женщин устанавливать и поддерживать приемлемые методы обращения с отходами и хранения отходов и оптимизировать сегрегацию вторичной переработки, повышая осведомленность и разрабатывая руководящие принципы и руководства по управлению отходами домашних хозяйств. | Будет реализован | На данном этапе реализации проекта гендерное участие отсутствует |
| (iii) Улучшить общие условия для женщин-операторов пунктов сбора по всему городу за счет обеспечения равной оплаты, равного доступа к вторсырью и предоставления защитного снаряжения, такого как перчатки и маски. | Будет реализован | На данном этапе реализации проекта гендерное участие отсутствует |
| (iv) Обеспечить целевую образовательную программу для представителей местных общин в управлении надлежащими практиками УТБО на уровне сообщества. | Будет реализован | На данном этапе реализации проекта гендерное участие отсутствует. В настоящее время не требуется никаких действий по гендерным вопросам. Консультант примет участие в разработке образовательной программы для представителей местного сообщества и проведет общественные консультации для повышения осведомленности жителей местных общин на основе надлежащей практики УТБО. |
| (v) Предоставление школьных образовательных программ для обучения учащихся начального и среднего звена по УТБО и практике переработки. | Будет реализован | Эта часть будет осуществляться в тесном сотрудничестве со специалистом по охране окружающей среды, другими специалистами проектной группы и в сотрудничестве с заинтересованными сторонами проекта. Информационный бюллетень будет опубликован на веб-сайте Махсустранс и представлен местным органам власти. |
| (v) Отказ от антисанитарных методов сбора отходов на существующем полигоне свалки и перевести этих незаконных сборщики отходов на альтернативные источники средств к существованию и дохода. | Будет реализован | При необходимости, консультант разработает рекомендации для Махсустранс (ИА) по разработке программы действий для устранения этого воздействия от закрытия существующего объекта. |
| Раздел VIII - Гендерные и социальные аспекты б) Подрядчики строительных работ: Махсустранс также будет включать конкретное положение в тендерных документах, чтобы гарантировать, что подрядчики по строительным работам (i) соответствуют основным трудовым нормам, применимым законам и нормам в Узбекистане и включают применимые нормы безопасности на рабочем месте (ii) не дифференцируют оплату между мужчинами и женщинами (iii) не используют детский труд в строительных работах (iv) исключают принудительный или обязательный труд (v) не допускают дискриминацию в сфере занятости (vi) насколько это возможно максимально используют местное бедное население и малообеспеченное население для целей проектного строительства при условии надлежащего удовлетворения требований к работе и эффективности и (vii) распространяют информацию о рисках, связанных с заболеваниями передаваемыми половым путем, включая вирус иммунодефицита человека / синдром приобретенного иммунодефицита сотрудникам подрядчиков по проекту и членов местных сообществ вблизи территории реализации проекта. | Будет реализован | В течение периода строительства Консультант посетит строительную площадку для мониторинга следующих показателей социальной защиты: - Трудовые нормы и гарантии; - Состояние здоровья, риски заболеваний, передающихся половым путем, включая вирус иммунодефицита человека / синдром приобретенного иммунодефицита; - Социально-бытовые условия; - Правила безопасности и гарантии и т. д. Результаты мониторинга будут включены в ежеквартальные отчеты по мониторингу социальной защиты. |
| Раздел VIII. Гендерные и социальные аспекты. в) Консультация по гендерным вопросам: Специалист по социальному развитию ГРП будет помогать ГУП «Махсустранс» осуществлять гендерную деятельность в тесной консультации с Комитетом женщин и махаллями и сообщать о достигнутом прогрессе и достижениях или любых проблемах на повседневной основе АБР в качестве части квартального отчета по проекту. | Будет реализован | Общественные консультации или семинары будут проводиться для женщин-жителей общин (домашних хозяйств города Ташкента), чтобы оповещать их в системе УТБО. Эта деятельность будет проводиться в тесном сотрудничестве с специалистом по охране окружающей среды, другими специалистами проектной группы и при содействии заинтересованных сторон проекта. Результаты консультаций будут представлены в ежеквартальных отчетах по мониторингу социальной защиты. |
| Раздел IX - Мониторинг эффективности, оценка, отчетность и связь. B. Мониторинг эффективности проекта. Мониторинг и оценка будут основываться на социально-экономических данных и данных в разбивке по гендерному признаку по социальным показателям и показателям воздействия на бедность. Эти показатели будут контролироваться и оцениваться ежеквартально для определения результативности и эффективности проекта. В ежеквартальных отчетах будут обновляться исходные данные и результаты данных, собранных во время обработки проекта. | Соблюдается. | Консультант ежеквартально проводит мониторинг мер социальной защиты. Бенефициары также будут участвовать в процессе мониторинга и оценки проекта. |
| Раздел IX - Мониторинг эффективности, оценка отчетность и связь. B. Мониторинг. Мониторинг защитных мер – Переселение: Отчет о завершении отвода земли будет представлен в АБР до присуждения контрактов на строительные работы, которые связаны с вопросами отвода земли и переселения. Мониторинг хода реализации и выполнения требований в отношении гарантий будет проводиться до начала строительных работ. | Соблюдается. | Все меры по смягчению / корректирующие действия по вопросам переселения и перемещения будут урегулированы на взаимосогласованных условиях. |
| Раздел IX - Мониторинг эффективности, оценка, отчетность и связь B. Мониторинг по гендерным вопросам и социальным аспектам: При необходимости будут подготовлены планы действий, касающиеся социальной оценки и оценки бедности. | Завершается. | Консультант будет давать указания РА и ГРП в разработке и создании эффективных систем и процессов мониторинга и отчетности по социальным и гендерным вопросам. Базовые исследования будут проводиться в начале реализации проекта и все показатели будут отслеживаться и представляться в отчете. Они будут включены в ежеквартальные отчеты по мониторингу социальной защиты. |
| Раздел IX - Мониторинг эффективности, оценка, отчетность и связь B. Мониторинг. Публикация отчетов о мониторинге. Все отчеты, подготовленные в рамках проекта, должны быть опубликованы на веб-сайте АБР и на сайте ГРП или Махсустранс. | Завершается. | Ежеквартальные отчеты по мониторингу социальной защиты будут опубликованы на сайтах АБР и ГРП или Махсустранс. Ссылка на сайт будет представлена в отчетах и публичных материалах. |

  - Соблюдение условий Заемного соглашения по социальным защитным мерам

- Статус соблюдения правил социальной защиты по заемному соглашению представлен ниже:

Таблица 3 Соблюдение условий по социальным защитным мерам

| Показатели | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Переселение: Заемщик обеспечивает, чтобы вся земля и все полосы отвода, необходимые для проекта, были предоставлены подрядчику работ в соответствии с графиком, согласованным в соответствующем рабочем контракте, а также все действия по отводу земли и переселению осуществляются в соответствии с (а) всеми применимыми законами и регулированиями Заемщика в отношении отвода земли и вынужденного переселения (б) защитными мерами вынужденного переселения; и (c) всеми мерами и требованиями, изложенными в ПОЗиП; и корректирующими превентивными действиями, изложенных в отчетах о мониторинге социальных гарантий. Без ограничения применения защитных мер вынужденного переселения или ПОЗиП, Заемщик должен обеспечить, чтобы никакое физическое или экономическое переселение не принималось в связи с Проектом до тех пор, пока компенсация и другие права не были предоставлены лицам, затронутым проектом, в соответствии с ПОЗиП; и в соответствии с ПОЗиП была создана комплексная программа восстановления доходов и средств к существованию. | Соблюдается | Проект соответствует Политике защитных мер АБР 2009 года, Земельному кодексу Республики Узбекистан, Постановлению Кабинета Министров РУз № 97 (от 29 мая 2006 года), Постановлению Кабинета Министров РУз № 146 (от 25 мая 2011 года) и другим соответствующим законам и руководствам Республики Узбекистан. Выплаты компенсаций и другие мероприятия по переселению и восстановлению на стадии рассмотрения местных органов власти. В январе 2018 года Консультант обратился в региональные и местные органы власти для получения информации по отводу земли и выплат. В июне 2018 года консультант направил запрос в Ташкентский областной Хокимият для получения любых обращений / жалоб по проекту, а также Хокимият Ахангаранского района для получения подробных данных о статусе отвода земли и предоставлении компенсации затронутому лицу. В настоящее время официальных сообщений от властей нет; запросы все еще находятся на рассмотрении. |
| Коренные народы: Заемщик должен обеспечить, чтобы подготовка, проектирование, строительство, реализация и эксплуатация Проекта и всех объектов проекта соответствовали (а) всем применимым законам и регулированию Заемщика, касающихся коренных народов; (б) Защитным мерам для коренных народов; и (в) все меры и требования, изложенные в Плане коренных народов, и любые корректирующие или предупредительные меры, изложенные в Отчете о мониторинге защитных мер. | Не применимо | В предлагаемом проектном районе и затронутом районе ни одна группа людей не поддерживает отдельную культурную и социальную идентичность, отличную от основного общества Узбекистана, которое классифицировало бы их как этническую группу, этническое меньшинство или коренное население, как описано в Политике защитных мер АБР 2009 года. |
| Механизм рассмотрения жалоб: В течение 12 месяцев после Даты вступления в силу Заемщик подготавливает механизм рассмотрения жалоб, приемлемый для АБР, и создает специальный комитет для получения и рассмотрения жалоб / обращений или принятия решений по сообщениям заинтересованных сторон о злоупотреблении средствами и других нарушениях, включая жалобы, связанные с переселением. Специальный комитет (i) публикует информацию о существовании этого механизма рассмотрения жалоб (ii) рассматривает и решает жалобу заинтересованных сторон Проекта в отношении любого Проекта или любого из поставщиков услуг или любого лица, ответственного за реализацию любого аспекта проекта; и (iii) проактивно и конструктивно реагирует на них. | Соблюдается | Механизм рассмотрения жалоб был разработан в рамках подготовки ПОЗиП в 2012 году. 13 июня 2018 года Консультант представил запрос об обращениях и жалобах, полученных по проекту Ташкентскому областному Хокимияту. Запрос все еще находится на рассмотрении. |
| Мониторинг и отчетность по защитным мерам: Заемщик должен делать следующее (a) представлять ежеквартальные отчеты о мониторинге защитных мер в АБР и незамедлительно раскрывать соответствующую информацию из этих отчетов затронутому лицу; (б) если какие-либо непредвиденные социальные риски и последствия возникают при строительстве, осуществлении или эксплуатации Проекта, которые не были рассмотрены в ПОЗиП, незамедлительно информировать АБР о возникновении таких рисков или воздействий с подробным описанием события и предлагаемым корректирующим планом действий; (в) сообщать о любом фактическом или потенциальном нарушении соблюдения мер и требований, изложенных в ПОЗиП, сразу же после осознания нарушения. | Соблюдается | Отчеты по мониторингу социальной защиты будут готовиться ежеквартально. Сообщается о любом фактическом или потенциальном нарушении соблюдения мер социальной защиты и требований. Ежеквартальные отчеты о мониторинге социальной защиты будут представлены в АБР и раскрыты. |
| Гендерные вопросы: Заемщик должен обеспечить своевременную оценку гендерного воздействия на протяжении всего периода Проекта и выделение адекватных ресурсов для этой цели. В частности, Заемщик должен обеспечить тщательный мониторинг гендерного воздействия; о достигнутом прогрессе будет сообщено АБР. | Соблюдается | Отчеты по мониторингу социальной защиты будут готовиться ежеквартально. Гендерные вопросы воздействия будут контролироваться и оцениваться ежеквартальными отчетами. Сообщается о любом фактическом или потенциальном нарушении соблюдения социальных защитных мер и требований по гендерным вопросам. |

- Оценка прогресса в реализации Плана отвода земли и переселения

  - Прогресс за период с января по июнь 2018

- Основная цель этого раздела состоит в том, чтобы определить были ли достигнуты установленные цели ПОЗиП, а если нет, то какие действия следует предпринять. В приведенной ниже таблице отражена текущая ситуация с отводом земли и вопросами, связанными с этим процессом.

- ПОЗиП был подготовлен на этапе подготовки проекта, который включает в себя процесс проектирования санитарного полигона и переговоры с ПУз. ПОЗиП был подготовлен в декабре 2012 года и представлен в 2013 году. ПОЗиП был предварительно обновлен в феврале 2015 года и основывался на опросе, проведенном на объекте для подтверждения или выявления дополнительных ЗХ и ЗЛ, систематических консультаций с ЗХ и ЗЛ; распределенной матрицы компенсационных выплат и механизмов рассмотрения жалоб. Однако предварительный обновленный ПОЗиП не был одобрен и не представлен.  Следовательно, соблюдение ПОЗиП осуществляется на основе принципов ПОЗиП 2012.

- В приведенной ниже таблице представлено состояние соблюдения ПОЗиП с января по июнь 2018 года.

Таблица 4 Состояние соответствия при реализации ПОЗиП

| Показатель | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Вынужденное переселение | Не применимо | В рамках проекта не требуется физическое перемещение домохозяйства. |
| Отвод земли Будет отведено 30 га сельскохозяйственных земель. 34 га будут иметь негативное воздействие из-за отвода земли под оросительным каналом. Собственником земельного участка является фермерское хозяйство «Шахбоз Нури Зиё». | Не завершено | Прогресс по отводу земли в реализации ПОЗиП Январь 2018 года-Предоставление запросов. В период с 16 по 18 января 2018 года консультант при непосредственной поддержке ГРП запросил данные от местных органов власти (Ташкентского областного хокимията и хокимията Ахангаранского района) о текущем статусе вопроса отвода земли и компенсации лицу, затронутому проектом. Март 2018 года: Нет ответа от этих органов власти. Согласно результатам обращения к этим организациям, Консультант был проинформирован о том, что запросы все еще находятся на рассмотрении. Июнь 2018: Консультант при непосредственной поддержке ГРП направил запрос в Ташкентский областной Хокимият для получения любых обращений\жалоб по проекту и Хокимият Ахангаранского района для получения подробных данных о текущем статусе вопроса отвода земли и компенсации лицу, затронутому проектом. Запросы зарегистрированы и рассматриваются в Хокимиятах. Никаких данных от заинтересованных органов не поступало Подробная информация о рассмотрении запросов приведена в Приложении. |
| Компенсация (вкл. серьезное воздействие) | Не завершено | Нет доступных данных о компенсации, предоставляемой затронутому проекту лицу. |
| Связанные воздействия (неформальные сборщики отходов) | Завершено. | На данном этапе реализации проекта не требуется никаких действий по этому показателю. В ходе опроса, проведенного с неформальными сборщиками отходов при подготовке ПОЗиП, было получено, что у всех НСО есть свой основной источник дохода. Дополнительным источником дохода был сбор отходов. Доля этого дополнительного дохода составляет 10-12% от их общего дохода. |
| Связанные воздействия - мусоросборочные пункты (макулатура, пластмасса, полиэтилен и другие) | Не применимо | На этом этапе реализации проекта не происходит воздействия на пункты сбора отходов. Если в ходе будущих действий проекта будет выявлено негативное влияние на эти пункты, Консультант разработает рекомендации для Махсустранс (ИА) по разработке программы действий для устранения последствий закрытия существующего объекта. |
| Коренные народы | Не применимо. | В предлагаемом районе проекта и затронутом районе ни одна группа людей не поддерживает отдельную культурную и социальную идентичность, отличную от основного общества Узбекистана, которое классифицировало бы их как этническую группу, этническое меньшинство или коренное население, как описано в Политике защитных мер АБР 2009 года. |
| Механизм рассмотрения жалоб | Продолжается | Механизм рассмотрения жалоб, разработанный в рамках ПОЗиП 2012, действует в период реализации проекта. Жалобы по январь-июнь 2018 года не поступали. 13 июня 2018 года, Консультант запросил информацию об обращениях / жалобах, полученных по проекту из Ташкентского областного Хокимията. Запрос все еще находится на рассмотрении. |

  - Корректирующие действия для реализации ПОЗиП

- Консультант определил два основных показателя ПОЗиП, которые должны быть завершены до начала тендера на строительство и закупки.  Отвод земли и компенсация должны быть полностью завершены до начала строительных работ и обеспечить полное соблюдение требований матрицы компенсационных выплат по ПОЗиП. Консультант разработал корректирующие действия для завершения реализации указанного показателя.

Таблица 5 Корректирующие действия для реализации ПОЗиП

| Показатель воздействия социальных мер и переселения | Корректирующие действия | Критерии успеха | Ответственность / ресурсы | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отвод земли Законодательное использование необходимых земельных владений должно быть проведено до начала строительных и закупочных тендеров и контрактов и выдачи кредита для доставки новых систем. Существующие пункты сбора и существующие полигоны находятся на государственной земле. | Этот вопрос обсуждается в региональных и местных органах власти. Консультант продолжит мониторинг реализации ПОЗиП. Отвод земли для разработки санитарного полигона будет завершен до начала строительных работ по проекту. Консультант отслеживает ситуацию и условия размещения затронутого фермерского хозяйства. Консультант рекомендует ИА и местным органам власти: (i) предоставить затронутому фермерском хозяйству разработанные смягчающие меры и компенсацию потерь; (i) Компенсация земля на землю | Надлежащая оценка и своевременная компенсация как определено в ПОЗиП. | Управление Aхангаранского района (хокимията), управление Ташкентской области (хокимията), ГУП «Махсустранс», ГРП и соответствующие отделы Министерства здравоохранения Министерства экологии и охраны природы Министерства водных и сельскохозяйственных ресурсов эпидемиологических отделений | До начала тендера на строительство и закупки |
| Компенсация (включая суровое воздействие) | Обеспечить компенсацию потерь определенных в ПОЗиП. В частности (i) компенсация «земля за землю»; (ii) компенсация за потерянный урожаи и прибыль; (iii) компенсация 4 работникам затронутого фермерского хозяйства (Потери доходов / средств к существованию работников). Принимая во внимание, что ПОЗиП был подготовлен в 2012 году, расчет потерь и суммы компенсации должен быть переоценен по текущей восстановительной стоимости потерь. Консультант рекомендует ИА и местным органы власти: (i) подготовить и обновить оценки затронутого земельного участка и потери фермера при отводе земли в соответствии с рыночной стоимостью восстановления потерь. Оценка затронутого земельного участка и потери фермера должна проводиться независимой оценочной компанией. | Надлежащая оценка и своевременная компенсация как определено в ПОЗиП. | Управление Aхангаранского района (хокимията), управление Ташкентской области (хокимията), ГУП «Махсустранс» | До начала тендера на строительство и закупки |

- Гендерная оценка и оценка бедности

- Гендерная оценка и оценка бедности. В настоящее время нет необходимых мероприятий по гендерным вопросам и показателям бедности.

- Этнические меньшинства и коренные народы: в проектной зоне нет меньшинств. Поэтому, как описано в Политике защитных мер АБР 2009 года, для этого показателя не требуется никаких специальных действий.

- Рассмотрение жалоб за период с января по июнь 2018

- Ключевыми жалобами в период реализации проекта является вопрос об отводе земли и компенсации затронутого фермерского хозяйства. На этом этапе реализации проекта достигнуто взаимное соглашение между затронутым фермером и местными властями. Теперь это соглашение должно быть преобразовано в юридически обязывающий договор. Процесс отвода земли продолжается. В период с января по июнь 2018 года, нет жалоб по этому вопросу.

- 13 июня 2018 года Консультант запросил информацию об обращениях / жалобах, полученных по проекту в Ташкентском областном Хокимияте. Хокимият подал запрос на Хокимият Ахангаранского района. Запрос все еще находится на рассмотрении.

- Консультант продолжит мониторинг жалоб по проекту на дальнейшей стадии реализации проекта, чтобы обеспечить надлежащее и своевременное решение любых жалоб по проекту.

- Осведомленность общественности

- Консультант будет проводить индивидуальные / общественные консультации с фермером, затронутым проектом, для обеспечения удовлетворения предоставленным мерам по смягчению последствий и разработки любых дополнительных корректирующих мер (если требуется) для обеспечения пред-проектного или более высокого уровня ведения сельского хозяйства.

- Заключение

- Осуществление ПОЗиП и разработанные смягчающие меры рассматриваются региональными и местными органами власти. Консультант обратился в региональные и местные органы власти с просьбой предоставить информацию о прогрессе в области отвода земли и компенсации. В настоящее время региональные и местные органы власти не предоставили никакой информации. Общий прогресс в осуществлении мер ПОЗиП и социальных гарантий показывает удовлетворительный уровень.

Таблица 6 Общий прогресс и показатели для последующего мониторинга

| Показатель | Оценка | Следующий этап мониторинга |
| --- | --- | --- |
| Внедрение ПОЗиП | Не завершено | Мониторинг |
| Отвод земли | Не завершено | Мониторинг |
| Выплата компенсации | Не завершено | Мониторинг |
| Связанное влияние | Не применимо на данном этапе | Не применимо до строительства |
| Механизм рассмотрения жалоб | Продолжается (работает эффективно) | Мониторинг |
| Гендерная оценка и уровень бедности | Не применимо на данном этапе | Мониторинг |
| Мониторинг социальной защиты на этапе строительных работ | Не применимо на данном этапе | Не применимо до строительства |

- Ключевой вопрос, который должен быть решен на данном этапе реализации проекта, должен состоять в завершении реализации ПОЗиП до начала строительных работ.

- Все другие необходимые мероприятия должны быть продолжены, как уже упоминалось ранее.

В таблице ниже представлены действия, которые предлагаются в этом отчете для решения этой проблемы:

Таблица 7 Предложенные действия для решения проблемы реализации ПОЗиП

| Рекомендованные действия. | Ответственные организации | Специалист по социальной защите и развитию |
| --- | --- | --- |
| - Отвод земли и компенсация домохозяйству, затронутого проектом | Районное управление, областное управление, ГУП Махсустранс, ГРП | Мониторинг состояния при реализации ПОЗиП. |
| - Провести обновленную оценку фермерского хозяйства, затронутого проектом, для оценки потерь в текущих рыночных затратах на возмещение. Оценка должна проводиться независимой оценочной компанией. | Районное управление, областное управление, ГУП Махсустранс, ГРП | Мониторинг и оценка состояния обновленной оценки потерь затронутого фермера |

- Рекомендации для следующего отчета по мониторингу социальной защиты и оценке:

- Оценить ход работы в процессе отводе земли и компенсации;

- Мониторинг и оценка жалоб, полученных по проекту;

- Мониторинг социальных, гендерных проблем и проблем уровня бедности; Разработка необходимых мер и мер для смягчения любых последствий;

- Регулярная координация с ИА / РА.

# Приложение 1 Запрос в областной и районный хокимияты

# Приложение 2 Статус запросов в областном и районном хокимиятах

В январе 2018 года

Ахангаранский район, Ташкентская область:

Предоставление запроса: Запрос подан в приемную Хокимията 16 января 2018 года.

Регистрация запроса: Период с 16 по 30 января 2018 года: регистрация запроса, разрешение Хокима, рассылка в ответственный отдел и назначение ответственных специалистов.

Ответственный отдел: Вопрос отвода земли и компенсации находиться в компетенции заместителя Хокима по экономическим вопросам, Мирюнусова. Регистрационный номер входящего письма № 23-77 / 16.

Процесс рассмотрения. Вопрос отвода земли согласован с затронутым фермером. В настоящее время ведется соответствующая подготовка к выпуску Постановления Хокима по отводу земли и компенсации. В соответствии с процедурой распределения земли затронутая земельный участок переходит в Хокимият, как часть земельного фонда. После завершения этих процедур будет рассмотрена регистрация земельного участка с правом собственности ГУП «МАХСУСТРАНС».

Статус: Запрос все еще рассматривается

Ташкентская Область:

Предоставление запроса: Запрос подан в приемную Хокимията 18 января 2018 года.

Регистрация запроса; Период с 18 по 31 января 2018 года: регистрация запроса, разрешение Хокима, рассылка в ответственный отдел и назначение ответственных специалистов.

Ответственный отдел: Вопрос отвода земли и компенсации находиться в компетенции первого заместителя Хокима Ташкентской области, О.Б. Рустамова. Ответственный отдел по распределению земли – Кадастровый отдел; Ответственный специалист – специалист по распределению земли Х.Ходжимуродов. Ответственным отделом по компенсации является консолидированный финансовый отдел Хокимията. Ответственным специалистом является Ф. Купаихинов.

Процесс рассмотрения: Вопрос отвода земли и компенсации земли находится в прямой компетенции районного Хокимията. В период с февраля по март 2018 года специалисты областного Хокимията подали официальные запросы и посетили участок, чтобы получить подробную информацию о статусе отвода земли и компенсации затронутому лицу.

Статус: В связи с вышеуказанным статусом рассмотрения вопроса на районном уровне (Хокимият Ахангаранского района), также запрос рассматривается в Ташкентском Областном Хокимияте.

По состояние на июнь 2018 года

Ахангаранский район, Ташкентская область:

Предоставление запроса: 11 июня 2018 года, запрос о статусе отвода земли и компенсации затронутому лицу подан в приемную Хокимията.

Регистрация запроса: 13 июня 2018 года оформлена регистрация запроса, разрешение Хокима, рассылка в ответственный отдел. Регистрационный номер - 861-6 от 13 июня 2018 года. Ответственным отделом является отдел по промышленности, капитальному строительству, коммуникациям и коммунальным услугам. Ответственный специалист - заместитель Хокима по промышленности, капитальному строительству, коммуникациям и коммунальным предприятиям, А. Ортиков.

Процесс рассмотрения. Вопрос отвода земли находиться на рассмотрении Кадастрового отдела. Вопрос компенсации в рассмотрении Финансового отдела Хокимията.

Статус: Запрос все еще рассматривается

Ташкентская область:

Предоставление запроса: 13 июня 2018 года, запрос по обращениям и жалобам, полученных по проекту, подан в приемную Хокимията.

Регистрация запроса; с 13 июня 2018 года выполняется регистрация запроса, разрешение Хокима, рассылка в ответственный отдел и назначение ответственных специалистов. Регистрационный номер - 861-6 от 13 июня 2018 года. Ответственным отделом является отдел по промышленности, капитальному строительству, коммуникациям и коммунальным услугам. Ответственный специалист - заместитель Хокима по промышленности, капитальному строительству, коммуникациям и коммунальным предприятиям, С. Юсупов.

Процесс рассмотрения: Хокимият Ташкентский области подал заявку по обращениям и жалобам, полученных по проекту, Хокимияту Ахангаранского района.

Статус: Запрос все еще рассматривается

Воздействие проекта: (а) отвод 30 га сельскохозяйственных земель. 34 га будет иметь негативное воздействие из-за отвода земли под оросительным каналом. (b) одно домохозяйство, затронутое проектом, (фермерское хозяйство) и 4 постоянных сельскохозяйственных рабочих, а также 1 неправительственная организация - Ассоциация водопользователей «Янги Хаёт» (разрушение сельскохозяйственной инфраструктуры, такой как ирригационный канал), (c) связанное воздействие на 100 неформальных сборщиком отходов ( в настоящее время нет никакого влияния на эти группы).

Официальный период рассмотрения обращений составляет 15 дней, сложность этого вопроса увеличила время рассмотрения запроса до 30 дней.

Запросы приводятся в Приложении